江门市革命老区振兴发展行动方案

为深入贯彻习近平总书记关于老区苏区工作重要指示精神，落实《中共广东省委 广东省人民政府 关于进一步推动我省革命老区和原中央苏区振兴发展的实施意见》（粤发〔2019〕11号）和《江门市推动革命老区振兴发展实施意见》（江府〔2019〕31号），特制定本行动方案。

一、总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于老区苏区工作重要论述和重要指示精神，积极抢抓中央和省高度重视老区苏区振兴发展、实施乡村振兴战略、建设粤港澳大湾区和构建“一核一带一区”区域发展新格局等重大机遇，加大扶持力度，完善政策支撑体系，补齐民生领域短板，提升发展内生动力，建立促进革命老区振兴发展的长效机制。到2020年，现行标准下全市革命老区农村相对贫困人口全部实现稳定脱贫，确保在全面建成小康社会进程中一个都不掉队；到2022年，全市革命老区基本公共服务水平进一步提升，经济社会发展取得更大实效，人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

二、基础设施建设行动

1.重大区域通道建设。加快南沙港铁路建设，推动深茂铁路深圳至江门段、珠江肇高铁尽快动工；谋划建设深南高铁、江恩城际、鹤台铁路等轨道交通项目。加快开阳高速扩建，实现通道扩容；继续推动中开高速、开春高速建设，加快推进黄茅海跨海通道、江鹤高速及中江高速扩建前期工作，力争早日动工建设。加快推进南海至新会高速、广台高速开平至台山段前期工作。支撑市域城镇与广海湾沿海地区的对接，全面缓解我市革命老区与粤西地市间的交通出行压力。[市发展改革局、市交通运输局牵头，各相关市（区）政府配合]

2.通用机场建设。有序推进江门市革命老区通用机场规划建设，近期重点推进恩平冯如通用机场、台山通用机场前期工作，推动恩平、台山与珠海机场集团合作，力争2020年底前我市通用机场项目取得实质性进展，争取早日实现通用机场领域零的突破。[台山市、恩平市人民政府牵头，市发展改革局配合]

3.普通公路建设。实施交通“毛细血管”畅通工程，重点推进国省道、县乡公路改造升级和资源路、旅游路、产业路建设，畅通县城到高速公路出入口、工业园区、景点景区的交通线路，完善以县城为中心、乡镇为节点、建制村为网点的“四好农村路”交通网络，尽快打通乡村公路“最后一公里”，到2027年前实现全市范围内20户以上自然村全部通硬底化公路。争取启动国道G240新会会城至牛湾段、台山大江至那金段改扩建工程建设，推进国道G325鹤山址山至开平塘口段改扩建工程前期工作。加快推动农村公路提档升级，优先解决革命老区200人以上自然村的村道硬底化问题，持续推进革命老区农村公路建设。继续推进城乡客运一体化建设，加快开平马冈、鹤山双合的“四合一”农村客运站场建设进度，进一步优化台山广海、恩平沙湖的“四合一”农村客运站场示范点运营效果，提升客运服务水平。[市交通运输局牵头，各相关市（区）政府配合]

4.信息基础设施建设。深入实施信息基础设施建设三年行动计划，大力推进光纤入户、光网城市、光纤农村等建设，推动实现4G移动通信网络在农村深度覆盖。加快规划建设5G基础设施和配套设施，推动5G商用快速有序发展。加快推动通讯网络建设，到2022年，基本完成革命老区农村光纤信息网络全覆盖。[市工业和信息化局牵头，中国移动江门分公司、中国电信江门分公司、中国联通江门分公司，各相关市（区）政府配合]

5.环保基础设施建设。重点推进城区（县城）、镇级生活污水处理设施及管网建设。加快配套完善生活垃圾焚烧、餐厨垃圾处理厂、建筑垃圾消纳场等生活垃圾终端处理设施，提升处理能力，优化处理模式。加快完成开平市固体废物处理一期项目、江门市区餐厨垃圾收运处理项目；2020年前完成西部餐厨垃圾处理项目，各市（区）各建成一座建筑垃圾消纳场。[市城市管理和综合执法局牵头，市生态环境局、各相关市（区）政府配合]

6.水利基础设施建设。加快推进潭江河流治理、中小河流治理（二期）、江新联围加固工程等重点水利工程建设。加大农村水利基础设施建设，推进灌区节水改造工程、山塘水库除险加固工程建设，着力改善老区村的农田水利件建设。扎实推进水田垦造，积极争取将自然条件好且集中连片、适宜规模化开垦的地块纳入垦造水田计划。扎实推进农村饮水安全保障工作，着力改善未通自来水的革命老区村饮水安全问题，加快供水设施改造，强化水质净化处理工艺，推进村村通自来水工程建设。2020年年底前，基本实现全市革命老区村集中供水全覆盖，建立农村饮用水源安全保障管理制度和水质监测体系。[市水利局牵头，市自然资源局、各相关市（区）政府配合]

三、产业提速发展行动

7.推动传统产业转型升级。坚持做大存量与做优增量相结合，推动革命老区纺织服装、造纸和纸制品、机电制造、电子信息、精细化工、食品等传统产业优化升级。落实省、市技改奖补政策，引导、支持企业开展技术改造和增资扩产。鼓励企业应用新技术和新工艺，推进生产线数字化改造，开展智能工厂试点建设。[市工业和信息化局牵头，各相关市（区）政府配合]

8.做强做大文旅产业。抓好龙头项目建设，重点推动开平赤坎古镇、鹤山华侨城古劳水乡生态旅游度假区、台山上川岛大洲湾遗址公园、下川岛顺峰集团旅游项目等加快建设。创新发展台山、开平、恩平世遗文化旅游度假区，依托开平碉楼与村落及海上丝绸之路历史遗迹，推动台山、开平、恩平旅游资源互补优势，实现跨区域旅游协同发展。支持老区依托自身旅游资源发展特色旅游产业，加大招商力度，引入高水平投资者开发建设温泉疗养、滨海娱乐、休闲度假村、培训基地等旅游项目。引导有条件的农村发展民宿业，拓宽村民的增收就业渠道。[市文化广电旅游体育局牵头，各相关市（区）政府配合]

9.促进农业现代化发展。走产业兴农发展道路，积极引进大型农业龙头企业。鼓励“公司+农户”“公司+基地+农户”等多种经营模式发展，支持大型养殖企业开展养殖小区租养模式经营，提高农户养殖规范化水平和区域集中度。完善农村土地流转交易平台功能，引导农民将闲置土地流转，将村民土地闲置情况纳入到基本公共服务均等化补助和资源管护激励型财政补贴政策考核中。[市农业农村局牵头,市自然资源局、市商务局，各相关市（区）政府配合]

四、乡村振兴发展行动

10.推进美丽乡村建设。学习借鉴浙江经验，部署开展以“三清一改”为重点的村庄清洁专项行动，全域推进农村人居环境整治三年行动，突出抓好农村“厕所革命”、生活垃圾污水治理。发挥环境整治示范创建带动作用，大力实施“百村示范、千村创建、万村整治”工程，推进美丽家园、美丽田园、美丽河湖、美丽园区、美丽廊道等美丽乡村建设“五大行动”，打造沿交通线、沿边界线、沿旅游景区、沿城市郊区“四沿”“美丽宜居乡村示范带，启动创建1个省级示范县、7个省级示范镇、105个省级示范村，连线连片打造14条美丽乡村精品线路，到2020年，省级示范县、示范镇所有行政村基本建成美丽宜居村，省级示范村达到美丽宜居村以上标准，全市1108个行政村（村改居社区）全部达到干净整洁村标准，全市60%以上行政村（村改居社区）达到美丽宜居村标准，打造一批特色精品村。[市农业农村局牵头，市住房城乡建设局、市生态环境局、市自然资源局、市水利局、市城市管理和综合执法局、各市（区）政府配合]

11.加快乡村产业兴旺。以创建现代农业产业园、建设国家农产品质量安全市、建设“一村一品、一镇一业”、培育新型农业经营主体、打造特色农业品牌和乡村旅游等作为乡村产业提质工程的拳头抓手，扎实推进“十百千万”产业振兴行动，规划建设大湾区高质量农业合作发展平台。争取到2020年启动建设大湾区农产品交易流通中心，建成国家现代农业产业园1个、省级现代农业产业园6个、市级现代农业产业园20个；创建66个省级以上农业特色专业村和5个省级以上特色专业镇；全市区域公用品牌、全国知名品牌、省级知名品牌分别达到40个、1个和60个以上；创建至少1条省级精品乡村旅游线路，培育建设至少1个省级休闲农业与乡村旅游示范镇（点）、至少1个A级旅游特色村和乡村文化旅游公共服务中心。[市农业农村局牵头，市文化广电旅游体育局、各市（区）政府配合]

12.打赢脱贫攻坚战。全力以赴推进脱贫攻坚，确保2020年实现高质量脱贫目标。全面排查解决影响“两不愁、三保障”实现的突出问题，确保不留死角，不出纰漏。把扶贫与乡村振兴结合起来，将特色扶贫产业基地纳入“一村一品、一镇一业”扶持发展范畴。加快推进低收入人口帮扶改革试点（“两线合一”），为全省乃至全国2020年消灭绝对贫困后开展常态化帮扶探索新模式。[市农业农村局牵头，各相关市（区）政府配合]

13.积极培育建设特色小镇。大力支持和推进革命老区特色小镇创建和培育工作。依托现有基础和资源条件，结合《江门市特色小镇发展规划（2018—2035年）》，打造一批具有江门侨乡特色的产业小镇、文旅小镇和华侨历史小镇等，做精做强特色小镇主导产业，实现特色小镇富民、兴业、强镇。[市发展和改革局牵头，市住房城乡建设局、市生态环境局、市自然资源局、市文化广电旅游体育局、各相关市（区）政府配合]

五、民生保障改善行动

14.加快“数字政府”改革建设。围绕群众办事“四少一快”、基层干部“减负提效”，深入开展基层服务事项梳理优化，进一步提升政务服务网“一网通办”服务能力，实现基层政务服务网网上可办率50%以上。深化电子证照应用，推行基层证明网上开具服务，推动政务服务事项向基层下沉，努力做到村民日常办事不出村。提升行政村（居委会）党群服务中心政务服务水平，推行“一窗通办”服务模式，在革命老区行政村（居委会）党群服务中心等基层场所部署政务服务一体机，基层服务事项入驻不少于100项。加大对水、电、煤气、天然气、交通、教育等公共服务进驻粤省事及江门易办事，基层服务事项超过400项，建好全天候线上服务大厅，推动政务服务向“网购式”体验转变。[市政务服务数据管理局牵头，各相关市（区）政府配合]

15.推进教育均衡发展。统筹推进革命老区城乡义务教育一体化改革发展，促进义务教育优质均衡标准化发展，优化学前教育资源配置，增加普惠性学前教育资源供给。[市教育局牵头，各相关市（区）政府配合]

16.提升医疗卫生服务能力。推进医联体和健康村镇建设，加强乡镇卫生院标准化和革命老区村农村卫生站规范化建设，建立完善分级诊疗制度，进一步完善基层医疗卫生服务体系。积极推进中心卫生院升级建设，加强基层卫生人才队伍建设，鼓励城市公立医院对口支援帮扶基层医疗卫生机构，不断提高基层的医疗卫生技术和服务能力。加强妇幼保健计划生育服务体系建设，全面落实出生缺陷三级预防措施，推进国家免费孕前优生健康检查，提高出生人口素质。[市卫生健康局牵头，市委编办、市人才工作局、市人力资源社会保障局、市医疗保障局、各相关市（区）政府配合]

17.提升文化体育公共服务水平。加大革命老区公共设施建设力度，重点推进广播电视服务网络、公共图书馆、文化站（馆）、博物馆、体育场（馆）建设。创新革命老区公共文化设施运营管理体制，推广图书馆、文化馆总分馆模式，推进镇、行政村基层文化站、综合性文化服务中心整体提升。推动优秀文化资源向基层农村的实时更新和及时供给。加快推进革命老区社会服务体系建设，加大市、县两级福利彩票公益金的支持力度。[市文化广电旅游体育局牵头、各相关市（区）政府配合]

18.建立完善社会救助体系。完善低保标准自然增长机制，科学测算、合理确定低保标准调增幅度。将部分低保救助政策合理延伸至革命老区低收入家庭，建立健全特困供养人员护理制度，逐步提高城乡最低生活保障和特困人员供养水平。全面资助革命老区最低生活保障对象参加居民医疗保险，提高大病患者住院合规自付费用报销和救助比例。[市民政局、医保局牵头，各相关市（区）政府配合]

六、传承红色基因行动

19.发掘保护革命遗址。加强革命老区红色历史和革命文化研究，全面推进“红色村”建设、加大“红色遗址”保护利用，突出重点推进《江门市红色革命遗址保护利用行动实施方案》。建立革命遗址分类定级制度，从历史价值、保存状况、环境条件、权属现状等方面，对全市现存革命遗址进行综合评估、分类定级，制定修缮、改造方案，分期分步实施。建立遗址讲解员、管理员管理制度，加强对讲解员、管理员的培训指导。将老区建设专项资金优先投入到遗址级别高、运营管理情况好的老区村。[市委宣传部、市委党史研究室牵头，各相关市（区）政府配合]

20.加快开发红色旅游。深入开发富有侨乡特色和历史意义的革命遗址，打造一批特色红色旅游精品线路。重点把开平周文雍陈铁军烈士陵园、谢创故居，台山林基路烈士系列纪念设施，鹤山址山云清楼和张怀楼、宅梧余氏宗祠、雅瑶宋氏宗祠，新会区郑朝炯故居，恩平镬盖山六壮士纪念公园、大田励英学校等革命遗址串联起来，完善相应的配套服务设施，积极申报省级以上红色旅游精品线路。以江门五邑华侨华人博物馆、开平司徒美堂故居、南楼纪念公园、台山飞虎队纪念亭等为重点，加快培育一批具有五邑侨乡特色的“华侨华人爱国情怀”旅游线路和主题产品，打造文化旅游重要目的地。[市文化广电旅游体育局牵头，市委宣传部、市委党史研究室、各相关市（区）政府配合]

21.传承红色基因。深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想传播工程，倡导政企党建、中小学生爱国教育等活动深入革命遗址参观学习，利用革命遗址、烈士纪念设施和英雄人物事迹创作更多红色文艺精品，推动红色文化进机关、进校园、进企业、进社区、进村进户。加快建设党史和革命传统教育示范基地，结合亿元保障计划的深入实施，对红色村党建示范工程加大资金和政策支持力度，大力打造兼具红色文化展示和党建示范引领于一体的革命老区村示范点，把传承红色基因与创新社会治理结合起来，实施群防群治“红袖章”等行动，推动红色文化成风化俗、引领时代新风。[市委组织部、市委宣传部牵头，市委党史研究室、各相关市（区）政府配合]

七、保障措施

22.加大财政保障力度。严格按照《江门市推动革命老区振兴发展实施意见》，确保财政投入落实到位。加大统筹各类资金力度，适度增加市县老区建设专项资金额度，集中资金攻克重点问题。对于一般公共预算收入较低的老区镇，要增加对其财政转移支付的额度，在交通、教育、医疗卫生、农田水利等基础设施和公共服务建设方面要适当倾斜。研究建立生态功能区的补偿机制，科学设定生态补偿标准。积极协调银行、信用社等金融机构，降低村级集体经济发展项目融资门槛，加大对老区村级集体经济发展项目的小额贷款支持力度。[市财政局牵头，市金融局、各相关市（区）政府配合]

23.加强用地保障。加大城乡建设用地增减挂钩拆旧复垦实施力度，积极复垦农村旧住宅、废弃宅基地、空心村等闲置建设用地，腾退出更多建设用地指标，切实保障重点民生项目和重大建设项目用地。优先保障重点革命老区的用地需求，争取省根据各地区存量建设用地盘活情况、重大产业项目供地情况、土地利用年度计划执行情况等给予适当计划指标奖励，优先安排建设项目使用林地定额，加快办理建设项目使用林地审核审批手续。积极向省争取农村新产业新业态和农民住房专项用地指标，专项用于农产品精深加工、休闲农业、乡村旅游、农村家庭手工业、体验农业和创意农业以及农村住房发展。[市自然资源局牵头，各相关市（区）政府配合]

24.加强沟通协调。各市（区）政府、各有关部门要结合各自职能，制定重点领域专项规划或工作方案并推进实施，确保完成目标任务，在重大项目、重大合作事项方面加强对革命老区的指导；实施过程中的重要工作及时向省、市对口部门沟通汇报，争取指导支持。[市发展改革局、农业农村局等市相关单位牵头，各相关市（区）政府配合]

附件：江门市推动老区苏区振兴发展重点项目储备库

附件

江门市推动老区苏区振兴发展重点项目储备库

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 总投资 | 建设期限 | 建设规模及内容 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计（66项） | 3555155 | 我市共有6个革命老区县（区），包括蓬江区、新会区、台山市、开平市、鹤山市、恩平市，合计423条革命老区村。 |
| 一、基础设施建设行动( 1735961 万元) |
| 1 | 中国移动光纤覆盖项目 | 3000 | 2019-2022年 | 根据前期商定，运营商分工建设农村区域，江门移动计划完成半数以上革命老区光纤覆盖及大部分无线覆盖。 | 市工业和信息化局、中国移动江门分公司 |
| 2 | 江门联通4G网络补强项目 | 259 | 2019-2020年 | 规划建设25站覆盖革命老区，补充覆盖革命老区弱覆盖或者未覆盖区域。 | 市工业和信息化局、中国联通江门分公司 |
| 3 | 荷塘生活污水处理厂三期工程 | 13157 | 2019-2020年 | 新建规模为2.3万m³/d生活污水处理厂，主体工艺为A²/O+混凝、沉淀、过滤深度处理工艺。 | 蓬江区政府 |
| 4 | 蓬江区水环境综合治理项目(一期)一黑臭水体治理工程 | 138700 | 2019 -2023年 | 天沙河、杜阮河、丹灶河、龙榜排灌渠、木朗排灌渠的系统整治，项目采用EPC+O模式，总投资约13.87亿元，建设期18个月，运营期36个月，建设内容主要包括55宗市政和水利工程。 | 蓬江区政府 |
| 5 | 荷塘南村村乡道Y244禾石线路面大修工程 | 150 | 2019-2020年 | 沥青混凝土进行路面加铺。 | 蓬江区政府 |
| 6 | 国道G240线新会会城至牛湾段改建工程 | 401732 | 2020-2024年 | 42.4公里双向六车道一级公路（局部8-10车道）。 | 市交通运输局 |
| 7 | 广佛江快速通道江门段（三江至南门大桥）工程 | 362800 | 2018-2022年 | 28.565公里快速路，双向六车道一级公路（局部八车道）。 | 市交通运输局 |
| 8 | 沙堆镇梅阁村综合交通客运站 | 500 | 2020-2022年 | 占地约15亩，在南门桥脚。 | 新会区政府 |
| 9 | 新会区崖门镇乡道Y007洞三线道路改造工程 | 5630 | 2020年 | 按三级公路技术标准建设7.713公里农村公路。 | 新会区政府 |
| 10 | 崖门镇龙旺村三座青砖碉楼修缉 | 120 | 2019-2022年 | 旧碉楼修箿，重新盖顶。 | 新会区政府 |
| 11 | 广台高速开平至台山段 | 778089 | 2020-2025年 | 工程全长51.514公里，采用双向六车道高速公路标准建设，路基宽度34.5米。 | 市交通运输局 |
| 12 | 台山市污水管网污水处理设施 | 20850 | 2022年 | 13个一类老区村、77个二类老区村、49个三类老区村的污水管网污水处理设施建设工程。 | 台山市政府 |
| 13 | 开平市赤水镇东山村森村村道硬化工程等27项革命老区农村公路建设项目 | 1629 | 2020-2020年 | 按四级公路技术标准建设11.456公里农村公路。 | 开平市政府 |
| 14 | 鹤山市宅梧镇选田村云书村（宅杨线-圆岗）村道硬底化工程等61项革命老区农村公路建设项目 | 4579 | 2020-2020年 | 按四级公路技术标准建设46.967公里农村公路 | 鹤山市政府 |
| 15 | 鹤山市建筑垃圾消纳场 | 360 | 2018-2020年 | 占地45亩，建设进场道路、积水抽排、场区构建、地表水导排、堆体底部排水、配套工程（生产管理用房及门卫室、监控系统、地磅）和填埋设备。 | 鹤山市政府 |
| 16 | 恩平市大田镇华南村村道C558线毛坪村段路面改造工程等48项革命老区农村公路建设项目 | 4086 | 2020-2020年 | 按四级公路技术标准建设48.652公里农村公路。 | 恩平市政府 |
| 17 | 恩平市农村污水处理设施建设 | 320 | 2020年 | 在6个村委会自然村建设12个农村污水处理点，加强农村水污染治理。 | 恩平市政府 |
| 二 、产业提速发展行动（ 1766680 万元） |
| 18 | 崖门镇梁黄屋村禽畜水产养殖业 | 200 | 2018-2020年 | 建立规模养殖场。 | 新会区政府 |
| 19 | 崖门镇梁黄屋村特色种植业 | 100 | 2018-2021年 | 种植百香果、葡萄、莲务等。 | 新会区政府 |
| 20 | 中集车辆涂装线升级技术改造项目（大鳌镇） | 6000 | 2019-2020年 | 采用“打砂+脱脂+硅烷喷淋+喷粉”工艺对涂装线进行整体升级改造，打造全自动、高效率的新生产线。 | 新会区政府 |
| 21 | 崖门镇龙旺村乡村旅游村建民宿 | 100 | 2019-2022年 | 在党建公园旧小学教学楼将课室改建成民宿。 | 新会区政府 |
| 22 | 三江镇联和村联和剧院改造 | 180 | 2020-2025年 | 改造会场，群众娱乐场地戏院。 | 新会区政府 |
| 23 | 下川岛顺峰集团旅游项目 | 600000 | 2018-2028年 | 项目位于下川岛，规划用地面积约333.2公顷，其中川东半岛区约239.5公顷，坪洲区约93.7公顷。项目总投资60亿元，拟分三期建设，建设年限为10年。项目利用台山下川岛和坪洲岛区域内的水、岛、渔、沙滩、人文以及川岛地貌等现有资源，构建6大区（竹湾、南船、沙古湾、白石湾、细无湾、双湾和大湾观景区，二级观海区，综合观景区，人文观景区，田园观景区，坪洲岛观景区）项目体系，实力打造“下川国际度假岛”国家5A级滨海度假旅游休闲项目。 | 台山市政府 |
| 24 | 开平赤坎古镇旅游开发项目 | 660000 | 2018-2022年 | 以“在保护的基础上合理利用、重现古镇历史辉煌”为总体思路，与世界文化遗产“开平碉楼与村落”相结合，在充分保护文物与历史建筑的基础上适度合理开发，全力重现赤坎古镇历史辉煌。 | 开平市政府 |
| 25 | 江门华侨城投资发展有限公司华侨城古劳水乡生态旅游度假区 | 500000 | 2020-2024年 | 项目占地10平方公里。聚焦古劳水乡，打造水乡游船、浮岛花海、水乡演艺、星空夜游、云端飞翔、古劳秘境、水上集市、“三街十三坊”古劳圩等文旅度假产品。 | 鹤山市政府 |
| 26 | 南华桔橙“一村一品”项目建设 | 100 | 2019-2020年 | 灌溉设施完善、机械购置、技术培训、品牌推广。 | 恩平市政府 |
| 27 | 那吉镇大型旅游综合体项 | 待定 | 待定 | 项目位于那吉镇南侧，与金山温泉隔河相望，离G15高速大槐出口约9公里，交通便利。旅游综合体项目已调整规划的土地600多亩，现有用地指标并已完成征地200多亩。项目规划以森林小镇为主题大背景，将温泉作为特色产业基石，以“温泉+”的运营模式，重点开发温泉旅游、温泉地产、休闲养生、培训度假等多元化特色旅游产品，努力打造成为那吉经济发展的增长极。 | 恩平市政府 |
| 28 | 那吉镇石头村观光休闲项目 | 待定 | 待定 | 石头村位于恩平市那吉镇西南边，距金山温泉度假村3公里，距大槐镇G15高速出口约11公里，距恩城市区约25公里，交通较为便利。云礼石头村现占地200多亩，项目远期可整合的用地指标约700亩，现已调整规划的土地有500多亩。项目将以森林小镇为主题大背景，将石头、云礼文化作为特色发展基调，进一步整合周边良皮石头古村、牛塘山森林公园等丰富资源，重点开发休闲养生、婚庆摄影、培训度假、科普宣传、文化研究、农耕体验、摄影基地等旅游产品，打5造一体的观光休闲旅游项目。 | 恩平市政府 |
| 三、乡村振兴发展行动（ 34264万元） |
| 29 | 新会区 “四好农村路”建设项目 | 7280 | 2020年 | 按3.5米～6米宽路面四级公路双车道技术标准，建设20公里农村公路。 | 新会区政府 |
| 30 | 台山市革命老区镇村农村公路硬底化建设 | 1229 | 2019-2020年 | 台山市革命老区农村200人口以上自然村已100%完成村道硬底化建设，推进革命老区镇村20户以上自然村硬底化建设共15.362公里。 | 台山市政府 |
| 31 | 台山市村道巷道硬底化 | 20850 | 2022年 | 13个一类老区村、77个二类老区村、49个三类老区村的村道巷道硬底化工程。 | 台山市政府 |
| 32 | 开平市20户以上老区村村道硬化工程 | 250 | 2020-2021年 | 四级公路，3.844公里。 | 开平市政府 |
| 33 | 恩平市村庄美化绿化工程 | 2905 | 2020-2022年 | 建设塘坦、护栏、休闲小公园等。 | 恩平市政府 |
| 34 | 恩平市村道硬底化 | 1000 | 2020-2022年 | 建设村道、巷道。 | 恩平市政府 |
| 35 | 恩平市星浩农业科技有限公司和恩平市东成希望果蔬种植专业合作社柠檬种植项目 | 100 | 2019年 | 石桥头，种植规模250亩。 | 恩平市政府 |
| 36 | 恩平市顺锦农业发展有限公司柑桔种植项目 | 100 | 2019年 | 上绵湖，种植规模330亩。 | 恩平市政府 |
| 37 | 恩平市米其鲜种植农场香蕉种植项目 | 100 | 2019年 | 四联，种植规模400亩。 | 恩平市政府 |
| 38 | 恩平市新彩农业开发有限公司嘉宝果种植项目 | 100 | 2019年 | 石岗，种植规模100亩。 | 恩平市政府 |
| 39 | 恩平市示范村建设工程 | 350 | 2020年 | 改造提升示范村村容村貌。 | 恩平市政府 |
| 四、民生保障改善行动（ 15154.5万元） |
| 40 | 新会区沙堆镇梅阁村农田灌溉河维修 | 180 | 2020-2022年 | 示范区内灌溉河道修复约5000米。 | 新会区政府 |
| 41 | 新会区沙堆镇梅阁村修建中心广场 | 450 | 2020-2022年 | 扩大原来广场约5000平方。 | 新会区政府 |
| 42 | 新会区沙堆镇梅阁村山塘水库堤坝加固 | 4000 | 2020-2023年 | 堤坝加固工程800米。 | 新会区政府 |
| 43 | 新会区沙堆镇梅阁村出海窦闸维修4条 | 350 | 2020-2024年 | 草口窦闸两个、宝发窦闸、红关排洪窦闸。 | 新会区政府 |
| 44 | 沙堆镇梅阁村村巷道公共卫生保洁项目 | 600 | 2020-2024年 | 村巷道公共卫生保洁项目（5年），120万/年。 | 新会区政府 |
| 45 | 新会区农村卫生站规范化建设 | 700 | 2019-2020年 | 对业务用房面积不达标或服务场所简陋的政府办或集体办村卫生站进行改、扩建，对于无法改扩建的村卫生站进行新建。 | 新会区政府 |
| 46 | 大泽镇潮透村多功能党群服务中心 | 100 | 2021年 | 将原有会堂升级改造为多功能党群服务中心。 | 新会区政府 |
| 47 | 崖门镇田边村围仔新村知青公园驿站工程 | 116 | 2021年 | 公园总面积：3489.7㎡，包含：排水井、花蒲、公园人行道、花带、石板凳、简介牌。 | 新会区政府 |
| 48 | 大鳌镇卫生院综合楼 | 4780 | 2018-2020年 | 在医院用地红线内建设一栋8552平方米6层综合楼，一楼为门诊部，二楼为功能科室，三楼为综合科病房，四楼为老年科病房，五楼为妇产科，六楼为手术室、会议室、档案室、物资仓库、行政办公室等。 | 新会区政府 |
| 49 | 台山市村卫生站公建规范化建设 | 2580 | 2019-2020年 | 2019年完成58间建设任务，2020年计划完成预计71间。 | 台山市政府 |
| 50 | 开平市村卫生站规范化建设 | 260 | 2019年 | 开平市13个革命老区村进行村卫生站规范化建设，每间卫生站由省、江门市、开平市三级共投资20万，一共260万。 | 开平市政府 |
| 51 | 开平市大沙镇“一中三小”教学设备改进 | 206.7 | 2019年 | 改善大沙镇“一中三小”基本设备设施，含电脑脑室、教学平台、教师办公电脑的更新换代。 | 开平市政府 |
| 52 | 开平市赤水镇三所小学一个分教点教学设备改进 | 196.1 | 2019年 | 改善赤水镇三所小学一个分教点教学基本设备设施，含电脑脑室、教学平台、教师办公电脑的更新换代和增添、图书资料。 | 开平市政府 |
| 53 | 开平市大沙初级中学学生宿舍维修改造等零星工程 | 215.7 | 2020年 | 学生宿舍卫生间冲凉房改造，教工宿舍卫生间改造，更换不锈钢门，外墙及楼顶补漏，天面层防水及隔热改造，给排水及电气安装等。 | 开平市政府 |
| 54 | 开平市金鸡镇中心小学伟伦教学楼翻修及运动场维修工程 | 120.0 | 2020年 | 伟伦教学楼外墙改造、排水电气改造、运动场维修等。 | 开平市政府 |
| 55 | 恩平市水渠修复工程 | 100 | 2022年 | 对受损的水渠进行修复，解决农田灌溉问题。 | 恩平市政府 |
| 56 | 恩平市户户通饮用水工程 | 200 | 2021年 | 开展户户通饮用水建设，达到户户通自来水目标。 | 恩平市政府 |
| 五、传承红色基因行动（ 3055万元） |
| 57 | 新会区大泽镇同和村“红色村”党建示范工程 | 200 | 2019-2020年 | 在现有五和二社社委会旧址的基础上，提升红色历史的教育功能，尽最大可能还原当时周恩来总理视察五和二社的情形，打造客家文化展览馆、新建纪念公园和党建文化长廊、翻新五和二社旧址等，增加宣传栏，营造浓厚的红色氛围，着力把它打造成为各级党史、党员教育基地，成为开展党员现场教学互动体验的场所，推动形成红色文化的宣教区，把红色精神的丰富内涵转化成为农村基层党组织和党员引领基层治理、推进乡村振兴的动力源泉。 | 新会区政府 |
| 58 | 新会区大泽镇田金村“红色村”党建示范工程 | 150 | 2019-2020年 | 深挖田金革命烈士的革命历史故事，在现有田金革命烈士纪念碑的红色文化保护基础上，打造红色历史长廊，展现革命历史故事，突出红色主旋律，提升红色历史的教育功能，成为开展瞻仰史迹、缅怀先烈、现场教学等互动体验的场所，推动形成红色文化的宣教区。 | 新会区政府 |
| 59 | 新会区大鳌镇南沙村“红色村”党建示范工程 | 120 | 2019-2020年 | 建成南沙村红色文化主题公园，建筑面积约850平方米，分为革命老区剪影、中国精神形象墙、桃荫别墅光辉足迹、党员权利义务墙、南沙党建足迹、乡村振兴战略成果、新时代文明实践站7个主题区，形象生动地向党员群众宣传党的路线方针政策和革命老区红色精神，进一步展示大鳌镇红色故事、党建文化、新农村建设成果，构筑红色风景线。还计划扩建通往新会区党员干部教育培训基地——桃荫别墅的村道，擦亮红色教育基地名片。 | 新会区政府 |
| 60 | 新会区沙堆镇梅阁村重修旧码头 | 350 | 2020-2023年 | 修复原来旧客运码头，作为教育示范点。 | 新会区政府 |
| 61 | 新会区沙堆镇梅阁村革命烈士碑翻新 | 150 | 2020-2022年 | 升级改造。 | 新会区政府 |
| 62 | 新会区三江镇新江村红色革命宣传基地 | 150 | 2020-2025年 | 新建红色革命宣传基地。 | 新会区政府 |
| 63 | 鹤山址山云清楼和张怀楼 | 1135 | 2019-2020年 | 张怀楼修缮及布展、云清楼修缮、建设红色革命遗址公园（包括园建工程、绿化及配套）。 | 鹤山市政府 |
| 64 | 广东人民抗日解放军司令部红色革命遗址提升工程 | 220（一期） | 2019年 | 新建入口雕塑；司令部广场改造提升；余少杰故居广场节点、余柏故居广场节点及村内小节点改造提升；司令部导线导览图及内部展示提升改造。 | 鹤山市政府 |
| 65 | 镬盖山六壮士纪念公园 | 480 | 2020年 | 六壮士塑像、厕所、广场、排水管道、碑文塔、绿化道路。 | 恩平市政府 |
| 66 | 潭角石湾村书馆修建工程 | 100 | 2022年 | 以红色元素恢复当年游击队驻扎地旧貌。 | 恩平市政府 |