附表1

重大建设项目实施领域政府信息公开-2019年市直医疗卫生单位重点建设项目

|  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 到2018年底累计完成投资 | 2019年投资计划 | 2019年主要建设内容 | 开工时间（或拟开工时间） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 总计 | 政府投资 | 企业投资 |  |  |  |
| 1 | 广东江门中医药职业学院建设工程（二期） | 总建设面积4.4万平方米及配套设施。 | 2017-2020 | 22641 | 6985 | 9600 | 9600 |  | 开展4#宿舍楼及配套设施和2#教学楼的主体建设。 | 已开工 |  |
| 2 | 市中心医院综合大楼 | 建设一幢楼高26层，建筑面积约7万平方米的新综合大楼。 | 2019-2024 | 45000 |  | 2800 | 2800 |  | 完成前期工作。 | 前期工作 |  |
| 3 | 江门市第三人民医院门诊医技综合大楼 | 总建筑面积约2万多平方米的含门诊、医技、住院于一体的门诊综合楼。 | 2019-2021 | 14000 |  | 50 | 50 |  | 完成前期工作。 | 前期工作 |  |
| 4 | 江门市人民医院综合大楼 | 总建筑面积48738平方米，分2期建设。综合楼楼拟地面十九层，地下两层。 | 2019-2022 | 24000 | 220 | 500 | 500 |  | 完成前期工作。 | 前期工作 |  |
| 5 | 江门市妇幼保健院科技楼 | 教学医院需建科技楼及相关配套用房，建筑面积约1万平方米 | 2019-2020 | 5000 |  | 2000 | 2000 |  | 完成前期工作，启动工程建设。 | 12月份 |  |