附件2

**江门市**2021**年生态环境保护重点行业企业信息“双公开”清单**

**附表1 “共性工厂”建设公开信息**

| 序号 | 项目名称 | 进度目标要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓬江区摩托车制造行业“共性工厂”项目 | 2021年12月15日前，基本建成。 | 蓬江区政府 | 市生态环境局 |  |
| 2 | 新会区红木家具行业“共性工厂”示范点建设项目 | 2021年6月底前，完成项目建设。 | 新会区政府 |  |

**附表2 企业生物质成型燃料锅炉整治公开信息**

| 序号 | 企业名称 | 监管整治要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江门市骏业纸制品有限公司（1台） | 2021年9月底前，全面完成23台燃用生物质成型燃料锅炉的淘汰工作，改用集中供热或改燃清洁能源。 | 新会区政府 | 市生态环境局 |  |
| 2 | 江门市新会区卓粤陶瓷原料厂（3台） |  |
| 3 | 江门市灏盛硅胶有限公司（1台） |  |
| 4 | 江门市科大饲料发展有限公司（1台） |  |
| 5 | 江门市新会集安防火材料有限公司（1台） |  |
| 6 | 江门市新会区大泽化工有限公司（1台） |  |
| 7 | 江门市新会区霖泽泡沫塑料实业有限公司（1台） |  |
| 8 | 江门市厚润纸制品有限公司（1台） |  |
| 9 | 鹤山市靓典纺织有限公司（1台） | 鹤山市政府 |  |
| 10 | 鹤山市龙口星威饲料厂（1台） |  |
| 11 | 江门世环污水处理有限公司（1台） | 2021年9月底前，全面完成23台燃用生物质成型燃料锅炉的淘汰工作，改用集中供热或改燃清洁能源。 | 鹤山市政府 | 市生态环境局 |  |
| 12 | 广东华迅实业有限公司（1台） |  |
| 13 | 鹤山市和顺昌化工有限公司（1台） |  |
| 14 | 鹤山市瑞龙纺织有限公司（1台） |  |
| 15 | 鹤山市广佛饲料有限公司（1台） |  |
| 16 | 鹤山市雅瑶镇健大饲料店（1台） |  |
| 17 | 鹤山市宏塑胶粘制品实业有限公司（1台） |  |
| 18 | 鹤山市锐琪贴面板有限公司（1台） |  |
| 19 | 鹤山市雅瑶镇恒兴椰棕厂（1台） |  |
| 20 | 鹤山市盈科五金制品有限公司（1台） |  |
| 21 | 广东世运电路科技股份有限公司（1台） |  |

**附表3 C级工业炉窑企业转型升级公开信息**

| 序号 | 企业名称 | 监管整治要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓬江区明盛利铝材加工场 | 2021年9月底前，各市（区）双公开清单内C级工业炉窑企业完成改造，达到B级以上水平。 | 蓬江区政府 | 市生态环境局 |  |
| 2 | 江门市群峰压铸有限公司 |  |
| 3 | 江门市蓬江区棠下联安建材厂 |  |
| 4 | 江门市蓬江区冠名玻璃制品厂 |  |
| 5 | 江门国文玻璃工艺品有限公司 |  |
| 6 | 江门新的宝玻璃工艺品有限公司 |  |
| 7 | 新会区罗坑宏荣综合五金制品厂 | 新会区政府 |  |
| 8 | 新会区罗坑豪俊轧钢厂 |  |
| 9 | 新会区大鳌镇伟诚金属加工场 |  |
| 10 | 新会区大鳌镇合富五金加工场 |  |
| 11 | 江门市中钢金属材料有限公司 |  |
| 12 | 江门市业顺电梯配件有限公司 |  |
| 13 | 江门市兴溢金属制品有限公司 |  |
| 14 | 江门市新会亿利精密钢管厂有限公司 |  |
| 15 | 江门市新会区鑫淇金属制品有限公司 |  |
| 16 | 江门市新会区新鸿基五金制品厂 |  |
| 17 | 江门市新会区先锋铝轧延有限公司 |  |
| 18 | 江门市新会区双水永华轧钢厂 |  |
| 19 | 江门市新会区双水扬荣金属制品厂 | 2021年9月底前，各市（区）双公开清单内C级工业炉窑企业完成改造，达到B级以上水平。 | 新会区政府 | 市生态环境局 |  |
| 20 | 江门市新会区双水新安轧钢厂 |  |
| 21 | 江门市新会区双水焕发轧钢厂 |  |
| 22 | 江门市新会区双水东凌鸿新方钢厂 |  |
| 23 | 江门市新会区瑞兴金属制品厂 |  |
| 24 | 江门市新会区品辉五金加工厂 |  |
| 25 | 江门市新会区睦泽新型建材有限公司 |  |
| 26 | 江门市新会区罗坑中成轧钢厂 |  |
| 27 | 江门市新会区罗坑永利轧钢有限公司 |  |
| 28 | 江门市新会区罗坑天兴轧钢厂 |  |
| 29 | 江门市新会区罗坑天湖沙岗轧钢厂 |  |
| 30 | 江门市新会区罗坑三源轧钢厂 |  |
| 31 | 江门市新会区罗坑丰永轧钢厂 |  |
| 32 | 江门市新会区钧恒金属制品有限公司 |  |
| 33 | 江门市新会区炯鸿精管厂岭头车间 |  |
| 34 | 江门市新会区健业金属制品厂 |  |
| 35 | 江门市新会区嘉棠建材加工厂 |  |
| 36 | 江门市新会区吉亿轧钢厂 | 2021年9月底前，各市（区）双公开清单内C级工业炉窑企业完成改造，达到B级以上水平。 | 新会区政府 | 市生态环境局 |  |
| 37 | 江门市新会区丰云铝业有限公司 |  |
| 38 | 江门市新会区德轩玻璃工艺五金制品有限公司 |  |
| 39 | 江门市日盈不锈钢材料厂有限公司 |  |
| 40 | 江门市联成金属材料有限公司 |  |
| 41 | 江门市晶美玻璃制品有限公司 |  |
| 42 | 江门市晋宝铝制品厂有限公司 |  |
| 43 | 江门市华睦五金有限公司 |  |
| 44 | 江门市厚德金属制品有限公司 |  |
| 45 | 江门市昌华钢业有限公司 |  |
| 46 | 诺文(新会)合金材料有限公司 |  |
| 47 | 华冠新型材料股份有限公司 |  |
| 48 | 台山市永隆环保砖有限公司 | 台山市政府 |  |
| 49 | 台山市永建新型墙体材料有限公司 |  |
| 50 | 台山市台城闽升东盛砖厂 |  |
| 51 | 台山市四九镇恒业新型建材厂 |  |
| 52 | 台山市和合环保建材有限公司 |  |
| 53 | 台山市三合镇新粤辉玻璃厂 |  |
| 54 | 台山市金桥铝型材厂有限公司 |  |
| 55 | 台山市汇富环保建材有限公司 | 2021年9月底前，各市（区）双公开清单内C级工业炉窑企业完成改造，达到B级以上水平。 | 台山市政府 | 市生态环境局 |  |
| 56 | 台山市河朗玻璃有限公司 |  |
| 57 | 开平市新风行五金制品有限公司 | 开平市政府 |  |
| 58 | 开平市吕鑫铝业有限公司 |  |
| 59 | 开平市立鑫建材有限公司 |  |
| 60 | 开平市恒辉建材有限公司 |  |
| 61 | 开平市冠能建材有限公司 |  |
| 62 | 鹤山市址山镇竹场福鑫砖厂 | 鹤山市政府 |  |
| 63 | 鹤山市耀兴页岩砖有限公司 |  |
| 64 | 鹤山市雅瑶镇南靖大朗朝阳页岩空心砖厂 |  |
| 65 | 鹤山市绿环金属科技有限公司 |  |
| 66 | 鹤山市联兴新型墙体材料实业有限公司 |  |
| 67 | 鹤山市丽莹灯饰玻璃制造有限公司 |  |
| 68 | 鹤山市巨隆铝业有限公司 |  |
| 69 | 鹤山市华美金属制品有限公司 |  |
| 70 | 鹤山市德胜钢业有限公司 |  |
| 71 | 广东华鳌合金新材料有限公司 |  |
| 72 | 广东荣高陶瓷有限公司 | 恩平市政府 |  |
| 73 | 广东全圣陶瓷有限公司 |  |
| 74 | 广东百强陶瓷有限公司 | 2021年9月底前，各市（区）双公开清单内C级工业炉窑企业完成改造，达到B级以上水平。 | 恩平市政府 | 市生态环境局 |  |
| 75 | 恩平市新域成陶瓷有限公司 |  |
| 76 | 恩平市新安马陶瓷有限公司 |  |
| 77 | 恩平市翔鹰陶瓷有限公司 |  |
| 78 | 恩平市祥达陶瓷有限公司 |  |
| 79 | 恩平市润锴环保建材有限公司 |  |
| 80 | 恩平市榕华新型页岩建材厂沙联分厂 |  |
| 81 | 恩平市俊辉陶瓷有限公司 |  |
| 82 | 恩平市景业陶瓷有限公司 |  |
| 83 | 恩平市晶鹏陶瓷有限公司 |  |
| 84 | 恩平市金久圣陶瓷有限公司 |  |
| 85 | 恩平市会德丰有限公司（一箭陶瓷厂） |  |
| 86 | 恩平市华昌陶瓷有限公司 |  |
| 87 | 恩平市东成镇榕安环保建材有限公司 |  |
| 88 | 恩平港华陶瓷有限公司 |  |
| 89 | 恩平市新锦成陶瓷有限公司 |  |

**附表4 加油站油气回收在线监控安装公开信息**

| 序号 | 加油站名称 | 进度目标要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江门市蓬江区港口加油站 | 2021年6月底前，完成双公开清单内30%加油站设备安装，并与市生态环境局联网；10月底前，完成双公开清单内全部加油站设备安装，并与市生态环境局联网。 | 蓬江区政府 | 市生态环境局 |  |
| 2 | 延长壳牌（广东）石油有限公司江门华盛路加油站 |  |
| 3 | 延长壳牌（广东）石油有限公司江门江会路加油站 |  |
| 4 | 中海油江门能源有限公司蓬江荷塘加油站 |  |
| 5 | 中国石化销售股份有限公司广东江门建设加油站 |  |
| 6 | 中国石化销售股份有限公司广东江门丰乐加油站 |  |
| 7 | 中国石化销售股份有限公司广东江门白沙加油站 |  |
| 8 | 中国石化销售股份有限公司广东江门篁庄英姿加油站 |  |
| 9 | 中国石化销售股份有限公司广东江门白石加油站 |  |
| 10 | 中国石化销售股份有限公司广东江门双龙加油站 |  |
| 11 | 中国石化销售股份有限公司广东江门胜利加油站 | 2021年6月底前，完成双公开清单内30%加油站设备安装，并与市生态环境局联网；10月底前，完成双公开清单内全部加油站设备安装，并与市生态环境局联网。 | 蓬江区政府 | 市生态环境局 |  |
| 12 | 中国石化销售股份有限公司广东江门甘棠加油站 |  |
| 13 | 中国石油天然气股份有限公司广东江门荷塘南横加油站 |  |
| 14 | 中油碧辟石油有限公司江门市西环路贯溪加油站 |  |
| 15 | 中油碧辟石油有限公司江门龙湾加油站 |  |
| 16 | 中油碧辟石油有限公司江门龙溪加油站 |  |
| 17 | 中国石化销售股份有限公司广东江门兴南加油站 | 江海区政府 |  |
| 18 | 中国石油天然气股份有限公司广东江门滘北加油站 |  |
| 19 | 中国石油天然气股份有限公司广东江门江睦南加油站 |  |
| 20 | 中油碧辟石油有限公司江门东海路加油站 |  |
| 21 | 中油碧辟石油有限公司江门分公司 |  |
| 22 | 江门市新会区南会加油站有限公司 | 2021年6月底前，完成双公开清单内30%加油站设备安装，并与市生态环境局联网；10月底前，完成双公开清单内全部加油站设备安装，并与市生态环境局联网。 | 新会区政府 | 市生态环境局 |  |
| 23 | 江门市新会区金城燃材料供应有限公司大云山加油站 |  |
| 24 | 延长壳牌（广东）石油有限公司江门会港加油站 |  |
| 25 | 延长壳牌（广东）石油有限公司江门新会南环加油站 |  |
| 26 | 中国石化销售股份有限公司广东江门新会都会加油站 |  |
| 27 | 中国石化销售股份有限公司广东江门新会城郊加油站 |  |
| 28 | 中国石油天然气股份有限公司广东江门新会中心城市加油站 |  |
| 29 | 中油碧辟石油有限公司江门南环加油站 |  |
| 30 | 中油碧辟石油有限公司江门江会路加油站 |  |
| 31 | 中油碧辟石油有限公司江门侨光二号加油站 | 台山市政府 |  |
| 32 | 中国石化销售股份有限公司广东江门台山城东油站 |  |
| 33 | 中国石化销售股份有限公司广东江门开平新长顺加油站 | 2021年6月底前，完成双公开清单内30%加油站设备安装，并与市生态环境局联网；10月底前，完成双公开清单内全部加油站设备安装，并与市生态环境局联网。 | 开平市政府 | 市生态环境局 |  |
| 34 | 广东中粤通油品经营有限公司开平梁金山北加油站  [由于加油站重建，12月31日前完成加油站设备安装，并与市生态环境局联网。] |  |
| 35 | 广东中粤通油品经营有限公司开平梁金山南加油站  [由于加油站重建，12月31日前完成加油站设备安装，并与市生态环境局联网。] |  |
| 36 | 江门加德士石油产品有限公司鹤山雅瑶加油站 | 鹤山市政府 |  |
| 37 | 中国石化销售有限公司广东江门鹤山沙坪加油站 |  |
| 38 | 中油碧辟石油有限公司江门越锋加油站 |  |
| 39 | 广东中粤通油品经营有限公司鹤山雅瑶西加油站 |  |
| 40 | 广东中粤通油品经营有限公司鹤山雅瑶东加油站 |  |
| 41 | 恩平市丰润工程有限公司丰润加油站 | 恩平市政府 |  |
| 42 | 中国石化销售股份有限公司广东江门恩平小岛加油站 |  |
| 43 | 中国石化销售股份有限公司广东江门恩平恩城加油站 |  |

**附表5 废水类高排放企业公开信息**

| 序号 | 企业名称 | 监管整治要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亚太森博（广东）纸业有限公司 | 1、水污染物稳定达标排放。  2、污染物治理设施正常运行。 | 新会区政府 | 市生态环境局 |  |
| 2 | 开平依利安达电子有限公司 | 开平市政府 |  |
| 3 | 江门市明星纸业有限公司 | 新会区政府 |  |
| 4 | 罗赛洛（广东）明胶有限公司 | 开平市政府 |  |
| 5 | 李锦记（新会）食品有限公司 | 新会区政府 |  |
| 6 | 江门市新会区冠华针织厂有限公司 | 新会区政府 |  |
| 7 | 维达纸业(中国)有限公司 | 新会区政府 |  |
| 8 | 江门星辉造纸有限公司 | 新会区政府 |  |
| 9 | 广东华泰纸业有限公司 | 新会区政府 |  |
| 10 | 江门中顺纸业有限公司 | 新会区政府 |  |
| 11 | 江门市新会区顺和实业有限公司 | 新会区政府 |  |
| 12 | 恩平锦兴纺织印染企业有限公司 | 1、水污染物稳定达标排放。  2、污染物治理设施正常运行。 | 恩平市政府 | 市生态环境局 |  |
| 13 | 江门万濠科技弹性织物有限公司 | 新会区政府 |  |
| 14 | 维达纸业（中国）有限公司江门分公司 | 新会区政府 |  |
| 15 | 江门荣信电路板有限公司 | 江海区政府 |  |
| 16 | 信义环保特种玻璃（江门）有限公司 | 江海区政府 |  |
| 17 | 开平市信迪染整厂有限公司 | 开平市政府 |  |
| 18 | 江门华昌纺织有限公司 | 蓬江区政府 |  |
| 19 | 江门市广悦电化有限公司 | 江海区政府 |  |
| 20 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 鹤山市政府 |  |

**附表6 城镇污水处理厂污水处理公开信息**

| 序号 | 污水厂名称 | 监管整治要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丰乐污水处理厂 | 进水浓度完成省下达任务要求，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》第二时段一级标准较严值。 | 蓬江区政府 | 市城市管理和综合执法局 |  |
| 2 | 潮连污水处理厂（一、二期） |  |
| 3 | 棠下污水处理厂（一、二期） |  |
| 4 | 杜阮污水处理厂(一、二期） |  |
| 5 | 江门市蓬江区荷塘镇生活污水处理厂 |  |
| 6 | 文昌沙水质净化厂 | 江海区政府 |  |
| 7 | 江海污水处理厂首期工程 |  |
| 8 | 高新区综合污水处理厂二期工程 |  |
| 9 | 东郊污水处理厂(一、二、三期） | 新会区政府 |  |
| 10 | 今古洲北部污水处理厂（一、二期） |  |
| 11 | 新会区双水生活污水处厂 |  |
| 12 | 新会区司前镇污水处理厂 |  |
| 13 | 新会区古井镇污水处理厂 |  |
| 14 | 新会区罗坑污水处理厂一期 |  |
| 15 | 新会区大鳌镇污水处理厂一期 |  |
| 16 | 新会区沙堆镇污水处理厂一期 |  |
| 17 | 新会区睦洲镇污水处理厂一期 | 进水浓度完成省下达任务要求，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》第二时段一级标准较严值。 | 新会区政府 | 市城市管理和综合执法局 |  |
| 18 | 新会区崖门镇污水处理厂一期 |  |
| 19 | 江门市新会区大泽镇污水处理厂一期 |  |
| 20 | 江门市新会区三江镇污水处理厂一期 |  |
| 21 | 台城污水处理厂 | 台山市政府 |  |
| 22 | 台城第二污水处理厂 |  |
| 23 | 台山市广海生活污水处理厂 |  |
| 24 | 台山市斗山镇污水处理厂 |  |
| 25 | 台山市海宴镇污水处理厂 |  |
| 26 | 台山市大江污水处理厂 |  |
| 27 | 台山市川岛镇飞沙滩度假区污水处理厂 |  |
| 28 | 台山市川岛镇王府洲污水处理厂 |  |
| 29 | 台山市三合镇生活污水处理厂 |  |
| 30 | 台山市都斛镇生活污水处理厂 |  |
| 31 | 台山市端芬镇生活污水处理厂 |  |
| 32 | 台山市深井镇生活污水处理厂 | 进水浓度完成省下达任务要求，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》第二时段一级标准较严值。 | 台山市政府 | 市城市管理和综合执法局 |  |
| 33 | 台山市深井镇那扶圩生活污水处理厂 |  |
| 34 | 台山市北陡镇生活污水处理厂 |  |
| 35 | 台山市赤溪镇生活污水处理厂 |  |
| 36 | 台山市冲蒌镇生活污水处理厂 |  |
| 37 | 台山市四九镇生活污水处理厂 |  |
| 38 | 台山市汶村镇生活污水处理厂 |  |
| 39 | 台山市白沙镇镇污水处理厂 |  |
| 40 | 台山工业新城水步污水处理厂 |  |
| 41 | 迳头污水处理厂(一、二期） | 开平市政府 |  |
| 42 | 新美污水处理厂 |  |
| 43 | 开平市水口污水处理厂 |  |
| 44 | 开平市苍城污水处理厂 |  |
| 45 | 开平市赤坎污水处理厂 |  |
| 46 | 开平市大沙污水处理厂 |  |
| 47 | 开平市沙塘污水处理厂 |  |
| 48 | 开平市龙胜污水处理厂 | 进水浓度完成省下达任务要求，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》第二时段一级标准较严值。 | 开平市政府 | 市城市管理和综合执法局 |  |
| 49 | 开平市百合污水处理厂 |  |
| 50 | 开平市蚬冈污水处理厂 |  |
| 51 | 开平市金鸡污水处理厂 |  |
| 52 | 开平市赤水污水处理厂 |  |
| 53 | 开平市塘口污水处理厂 |  |
| 54 | 开平市马冈污水处理厂 |  |
| 55 | 开平市月山白石头污水处理厂 |  |
| 56 | 瀚海水务有限公司 | 鹤山市政府 |  |
| 57 | 鹤山市第二污水处理厂 |  |
| 58 | 鹤山市共和镇污水处理厂 |  |
| 59 | 鹤山市址山镇污水处理厂 |  |
| 60 | 鹤山市古劳镇污水处理厂一期 |  |
| 61 | 鹤山市桃源镇污水处理厂 |  |
| 62 | 鹤城镇中心污水处理厂 |  |
| 63 | 鹤山市雅瑶镇污水处理厂一期） |  |
| 64 | 鹤山市龙口镇污水处理厂一期 |  |
| 65 | 鹤山市双合镇污水处理厂 |  |
| 66 | 鹤山市宅梧镇污水处理厂 |  |
| 67 | 恩平市污水处理厂（一、二期） | 进水浓度完成省下达任务要求，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》第二时段一级标准较严值。 | 恩平市政府 | 市城市管理和综合执法局 |  |
| 68 | 恩平市沙湖镇污水处理厂 |  |
| 69 | 恩平市君堂镇污水处理厂 |  |
| 70 | 恩平市东成镇生活污水处理厂 |  |
| 71 | 恩平市圣堂镇生活污水处理厂 |  |
| 72 | 恩平市牛江镇生活污水处理厂 |  |
| 73 | 恩平市良西镇生活污水处理厂 |  |
| 74 | 恩平市大田镇生活污水处理厂 |  |
| 75 | 恩平市横陂镇生活污水处理厂 |  |
| 76 | 恩平市大槐镇生活污水处理厂 |  |
| 77 | 恩平市那吉镇生活污水处理厂 |  |

**附表7 污水处理设施建设公开信息**

| 序号 | 项目名称 | 进度目标要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓬江区荷塘镇污水处理厂三期（2.3万吨/日）建设。 | 2021年6月底前，建成并投入试运行。 | 蓬江区政府 | 市城市管理和综合执法局 |  |
| 2 | 江门市滨海污水处理厂一期工程，完成前期工作。 | （1）2021年6月底前，完成招投标工作；  （2）2021年9月底前，完成交地工作；  （3）2021年12月15日前，完成项目所有前期工作。 | 新会区政府 |  |
| 3 | 开平市城区生活污水处理设施完善PPP项目，完成迳头污水厂桩基础，完成迳头污水厂配套管网的20%（5公里）建设。 | （1）2021年9月底前，入场施工和完成三通一平；  （2）2021年12月15日前，完成迳头污水厂桩基础，完成迳头污水厂配套管网的20%（5公里）建设。 | 开平市政府 |  |
| 4 | 恩平市城区生活污水处理厂三期PPP项目，完成恩平城区污水处理厂三期（3万吨/日）项目前期工作，进场施工。 | （1）2021年6月底前，完成招标前的准备工作；  （2）2021年9月底前，开展招标工作；  （3）2021年12月15日前，完成项目招标工作。 | 恩平市政府 |  |

**附表8 施工工地公开信息**

一、房屋建筑工地

| 序号 | 工地名称 | 施工单位名称 | 监管整治要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荣域花园项目 | 华锦建设集团股份有限公司 | 督促施工单位必须落实 “6个100%”扬尘防控措施，推行绿色文明施工。督促监理单位做好扬尘污染防治监理工作。 | 蓬江区政府 | 市住房城乡建设局 |  |
| 2 | 融浩水业功能中心项目 | 广东金辉华集团有限公司 |  |
| 3 | 麦克韦尔电子科技产业园1#厂房 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 江海区政府 |  |
| 4 | 保利江湾大都汇 | 富利建设集团有限公司 |  |
| 5 | 一汇天地广场 | 广东惠德建筑工程有限公司 |  |
| 6 | 玖悦澜湾 | 武汉中拓建设工程发展有限公司 | 新会区政府 |  |
| 7 | 云锦台 | 梅州市敏捷建筑工程有限公司 |  |
| 8 | 珠西综合质量检测服务平台建设工程 | 广东聚源建设有限公司 |  |
| 9 | 桃里春风花园 | 山东滕建建设集团有限公司 | 督促施工单位必须落实 “6个100%”扬尘防控措施，推行绿色文明施工。督促监理单位做好扬尘污染防治监理工作。 | 鹤山市政府 | 市住房城乡建设局 |  |
| 10 | 新华城17栋、新华城18栋 | 鹤山市江逸建筑工程有限公司 |  |

二、道路建筑工地

| 序号 | 工地名称 | 施工单位名称 | 整治要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 船厂跨江桥梁项目 | 中建路桥集团有限公司 | 建设单位要将扬尘污染防治费用列入工程造价，扬尘污染防治内容纳入工程监理合同。督促监理单位做好扬尘污染防治监理工作。督促施工单位对交通线性工程必须落实围挡、施工便道硬化、裸土覆盖、洒水、车辆冲洗等扬尘防控措施。 | 蓬江区政府 | 市建管中心 |  |
| 2 | 省道S364线江门五邑路（外海大桥至江门大道段）扩建工程 | 中电建路桥集团有限公司 | 江海区政府 | 市交通运  输局 |  |
| 3 | 会港大道工程（礼睦路至东甲立交段） | 中电建路桥集团有限公司 |  |
| 4 | 广佛江快速通道新会会城至崖门段工程 | 中国建筑股份有限公司 | 新会区政府 |  |
| 5 | 广佛江快速通道江门段（三江至南门大桥）工程 | 中铁九局集团有限公司/北京分公司中铁二局工程有限公司/中铁广州工程局集团有限公司/中铁十局集团西北工程有限公司 |  |
| 6 | 省道S269高沙线独联至沙角段路面改造工程 | 江门市路桥集团有限公司 |  |
| 7 | 省道S270线鹤城至杜阮段扩建工程（鹤城小官田村至共和宝丰新城段） | 中铁十八局集团有限公司 | 鹤山市政府 |  |
| 8 | 省道S384横新线共和铁岗至址山云乡段（K80+050~K85+594.972段 | 中锃交通建设集团有限公司 |  |
| 9 | 省道S532水双线双合至鹤城段（K0 000-K22 275.301段，K27 343.301-K33 | 哈尔滨市公路工程有限责任公司 |  |