省级生态环境保护督察整改任务销号评估报告

（整改措施清单序号1）

一、整改任务

（一）反馈问题

生态环境保护工作推进落实不够，不作为、慢作为问题仍然存在。

（二）责任单位

各市（区）党委和政府、市生态环境局（均为牵头单位），市纪委监委、市环境保护委员会成员单位.

（三）整改时限

立行立改，持续整改

（四）整改目标

全面压实生态环境保护责任，以更大的力度、更实的措施确保中央和省级环境保护督察整改、生态环境保护工作落地见效。

（五）整改措施

1.全面压实责任。认真对照中央环境保护督察“回头看”及固体废物环境问题专项督察、省级环境保护督察反馈意见整改问题，逐项制定整改措施，形成问题清单和责任清单，明确时间表和路线图，压实督察整改责任。将中央和省级环境保护督察整改任务列入年度污染防治攻坚战重点工作任务清单，与打好污染防治攻坚战和落实环境保护“一岗双责”责任制一体考核督办、统筹推进，确保各项工作任务落实到位。

2.完善考核机制。将中央和省级环境保护督察整改任务作为生态环境保护工作的重要内容，纳入全市环境保护责任和“一岗双责”考核。出台《江门市环境保护责任考核实施意见》，加强对各市（区）党政领导班子和党政主要负责同志、分管生态环境保护工作负责同志的环境保护责任考核，考核结果作为党政领导班子和领导干部综合考核评价、干部奖惩任免的重要依据之一。

3.严格督导问责。将中央和省级环境保护督察整改落实情况作为各级党委和政府督查、监察的重要内容，加强日常调度和督促检查，对督察整改重点任务、生态环境保护重点工作开展专项督导。健全完善生态环境保护督查工作机制，通过督查、交办、巡查、约谈，推动各项工作任务落地见效。重点盯紧生态环境保护领域不作为、慢作为或表面整改、假装整改、敷衍整改等问题，强化监督执纪，依纪依法严肃问责。

二、整改落实情况

（一）整改目标完成情况

江门市将中央和省级环境保护督察整改任务列入年度污染防治攻坚战重点工作任务清单，与打好污染防治攻坚战和落实环境保护“一岗双责”责任制一体考核督办、统筹推进，全面压实生态环境保护责任，确保中央和省级环境保护督察整改、生态环境保护工作取得了积极成效。

（二）整改措施落实情况

1.江门市委、市政府成立市环境保护委员会、市全面推行河长制工作领导小组和市环境保护督察整改工作领导小组，市委、市政府主要负责同志担任双主任、市双总河长，签发了2018年第1号总河长令和市环境保护委员会2020年1号令，要求坚决扛起政治责任，决战决胜污染防治攻坚战。市委、市政府多次召开市委常委会会议、市政府常务会议、市环境保护委员会全体会议和市环境保护督察整改工作领导小组会议等会议研究部署生态环境保护和督察整改工作。市委书记、市长亲自抓、带头干，牵头包案督办督察整改重点问题；市委、市人大常委会、市政府、市政协四套班子有关领导同志对环境保护督察反馈意见整改问题实行包案督办、推动整改落实。根据广东省第三批第五环境保护督察组反馈督察意见的要求，结合中央环境保护督察“回头看”及固体废物环境问题专项督察、省级环境保护督察反馈意见，一并制定《江门市贯彻落实中央环境保护督察“回头看”及固体废物环境问题专项督察反馈意见暨省级环境保护督察反馈意见整改方案》，建立整改任务台账清单，明确目标措施、责任分工和完成时限，将整改责任落实到各市（区）党委和政府、市相关部门。

2.高标准抓好中央和省级环境保护督察整改落实。将中央和省级环境保护督察整改任务列入年度污染防治攻坚战重点工作任务清单，纳入全市环境保护责任和“一岗双责”责任制考核。出台《江门市环境保护责任考核实施意见》，修订实施《江门市生态环境保护“一岗双责”责任制考核办法》，加强环境保护责任考核，压实“一岗双责”责任。将环境保护督察整改任务列入年度污染防治攻坚战重点工作任务清单，落实季度和年度考核，推动各市（区）党委和政府、市相关部门认真按照 “党政同责”和“一岗双责”要求抓好生态环境保护和督察整改工作。

3.江门市环境保护委员会和市环境保护督察整改工作领导小组充分发挥综合协调作用，建立工作调度、情况通报、联合督办等机制，对污染防治攻坚和督察整改重点任务开展专项检查，强化跟踪问效，坚决防止形式主义、官僚主义，杜绝“表面整改”“假装整改”“敷衍整改”。出台《江门市河长制湖长制述职方案》《江门市关于强化河长制水质考核问责工作方案》，在全省率先建立市县两级的河长制湖长制工作年度述职制度和以水质指标为重点的考核问责机制，2019年共对县镇两级河长约谈41人次。针对广东省第三批第五环境保护督察组移交责任追究问题清单，纪检监察机关依纪依法严肃、精准、有效问责，共追责问责18人，其中处级干部6人、科级干部12人。

三、评估结论

经江门市生态环境局综合评估，该项整改任务的各项整改措施全面落实，整改任务达到整改目标要求，符合销号标准。

江门市生态环境局

2021年3月9日

省级生态环境保护督察整改任务销号评估报告

（整改措施清单序号2）

一、整改任务

（一）反馈问题

督办考核制度执行不严。《江门市重点环境问题挂牌督办管理暂行办法》规定，对因整治工作不力，被挂牌督办的重点区域环境问题未在规定完成时限内解决的，依照规定将相关市（区）政府环保责任考核等级下降一个档次。蓬江区杜阮镇中和村畜禽养殖场环境污染问题于2014年12月列为重点环境问题挂牌督办，要求2015年6月30日前完成整改。该问题由于未按时完成，2016、2017年被江门市连续挂牌督办，直至2018年2月才摘牌，但在2015、2016年环保责任考核中蓬江区的考核等次未按规定从“良好”降为“合格”。

（二）责任单位

市生态环境局、各市（区）党委和政府

（三）整改时限

2019年4月底前，持续整改

（四）整改目标

严格落实生态环境保护“一岗双责”责任制，完善环境保护责任考核体系，强化更加刚性的考核机制。

（五）整改措施

1.进一步完善环境保护责任考核制度。在2019年4月底前，出台《江门市环境保护责任考核实施意见》，将各市（区）党委纳入环境保护责任考核。

2.严格执行环境保护责任考核的评优要求和加强“不合格”类别考核结果运用。强化考核结果在干部管理、考核评价和选拔任用中的运用，充分发挥环境保护考核导向作用。

二、整改落实情况

（一）整改目标完成情况

江门市严格落实生态环境保护“一岗双责”责任制，完善环境保护责任考核体系，印发实施《江门市环境保护责任考核实施意见》，修订实施《江门市生态环境保护“一岗双责”责任制考核办法》，进一步强化生态环境保护考核，推动形成污染防治攻坚合力，夯实各市（区）及市有关部门生态环境保护“一岗双责”责任。

（二）整改措施落实情况

1.江门市根据广东省环境保护责任考核办法有关要求，2019年4月出台了《江门市环境保护责任考核实施意见》，按照有关规定每年对各市（区）党政领导班子和党政主要负责同志、分管环境保护工作负责同志开展环境保护责任考核，考核结果作为党政领导班子和领导干部综合考核评价、干部奖惩任免的重要依据之一。

2.江门市在已出台实施《江门市环境保护“一岗双责”责任制考核办法（试行）》的基础上，修订实施《江门市生态环境保护“一岗双责”责任制考核办法》，进一步完善生态环境保护“一岗双责”责任制考核制度，明确了年度考核予以扣分并不得评为优秀的六种具体情形。同时，江门市环境保护委员会办公室结合生态环境保护工作年度目标任务，每年制定实施各市（区）政府生态环境保护“一岗双责”责任制考核计分方法和环境质量目标考核操作细则，充分发挥考核导向作用。

三、评估结论

经江门市生态环境局综合评估，该项整改任务的各项整改措施全面落实，整改任务达到整改目标要求，符合销号标准。

江门市生态环境局

2021年3月13日

省级生态环境保护督察整改任务销号评估报告

（整改措施清单序号3）

一、整改任务

（一）反馈问题

江门市对水污染防治工作实施挂牌督办，明确2016年年底前的期限、摘牌程序和追责情形。但在今古洲北生活污水处理厂二期及配套管网、龙泉生活污水处理厂三期及配套管网未按时完成立项，今古洲北生活污水处理厂提升改造工程、江门产业转移工业园开平园区污水集中处理设施、迳头生活污水处理厂二期、鹤山工业新城污水集中处理设施、恩平市城区生活污水处理厂二期扩建工程、君堂生活污水处理设施及配套管网未按时完成建设的情况下，既未明确是否继续挂牌督办，也未做好项目跟踪督办，更未按规定启动问责、实施区域限批。直至原省环境保护厅2017年3月对鹤山工业新城污水集中处理设施建设挂牌督办后，项目建设才得以推进。

（二）责任单位

市生态环境局，新会区、开平市、鹤山市、恩平市党委和政府

（三）整改时限

2019年6月底前

（四）整改目标

核实有关项目情况，符合解除挂牌条件的按程序予以解除；对未按规定限期完成任务的启动问责，并暂停审批新增排放重点水污染物的建设项目环境影响评价文件。

（五）整改措施

1.新会区、开平市、鹤山市、恩平市在2019年4月底前对有关项目完成情况开展自查。

2.对未按规定期限完成的项目，相关市（区）政府启动问责。对目前仍未完成的项目，由相关市（区）政府继续挂牌督办，确保整改落实到位。

3.对已完成的项目，相关市（区）政府在2019年5月底前将解除挂牌督办的书面申请文件及相关材料报送市生态环境局，由市生态环境局组织验收后上报市政府审批。

4、2019年5月底前，对仍未能建成投入使用的项目，生态环境部门暂停审批责任市（区）相关流域（区域）新增排放重点水污染物的建设项目环境影响评价文件。

二、整改落实情况

（一）整改目标完成情况

江门市已对新会区、开平市、鹤山市、恩平市2016年江门市水污染防治挂牌督办重点任务予以摘牌。

（二）整改措施落实情况

新会区、开平市、鹤山市、恩平市在2019年4月底前已完成有关项目情况自查工作。新会区、开平市、鹤山市、恩平市已按要求完成整改任务，经江门市生态环境局联合相关部门组织验收后报请市政府同意，已按程序解除新会区、开平市、鹤山市、恩平市的挂牌督办。

三、评估结论

经江门市生态环境局综合评估，该项整改任务的各项整改措施全面落实，整改任务达到整改目标要求，符合销号标准。

江门市生态环境局

2021年1月4日

省级生态环境保护督察整改任务销号评估报告

（整改措施清单序号4）

一、整改任务

（一）反馈问题

一些群众身边的突出环境问题解决不力。江门市在协调解决餐饮油烟、噪声和异味扰民等方面存在职责不清、机制不畅、力度不够等问题，群众反映强烈。本次督察投诉噪声、油烟污染问题的分别多达85、158件，占投诉案件总数的12%、24%。

（二）责任单位

市城市管理和综合执法局、市委编办、市生态环境局、市市场监管局、江门市自然资源局、市住房城乡建设局、市政府行政服务中心，各市（区）党委和政府。

（三）整改时限

2019年年底前。

（四）整改目标

健全完善源头严防、过程严管、后果严惩的餐饮油烟、噪声和异味扰民等监督管理机制，有效解决群众身边的突出环境问题。

（五）整改措施

1.市委编办在2019年3月完成市县机构改革工作的基础上，进一步厘清餐饮油烟、噪声和异味扰民等行业行政主管部门监督管理职责边界。

2.健全完善源头严防、过程严管、后果严惩的全过程监管机制。自然资源管理部门加强新规划区的规划工作指引，推进商住分离，在源头上防治建筑商住一体化产生的餐饮油烟、噪声和异味扰民等污染问题；住房城乡建设部门研究制定工作方案，规范现有商住建筑内置烟囱设置，从治理末端解决餐饮行业油烟排放问题；行政服务中心和市场监管部门严格执行商事登记告知制度，及时向登记餐饮行业经营意向的经营者告知相关环境保护管理要求；城市管理综合执法、生态环境等部门按职责分工依法加大对餐饮油烟、噪声和异味扰民等问题监管执法力度，从严查处违法违规行为，切实解决群众反映的突出问题，提高群众满意度。

3.健全餐饮油烟、噪声和异味扰民等监督管理工作制度，完善长效机制。

二、整改落实情况

（一）整改目标完成情况

1.2019年5月，江门市委编办召集市城市管理综合执法局、市生态环境局召开协调会，形成会议纪要。明确由市城市管理综合执法局、市生态环境局按照“三定”规定明确的主要职责，调整完善本部门“1+3”清单，结合部门“1+3”清单进一步明确具体职责分工。有关信访投诉调处工作，由市城市管理综合执法局、市生态环境局按“1+3”清单具体工作分工负责落实，建立健全部门间协调配合机制。

2.2020年4月30日，市城市管理综合执法局组织市委编办、市生态环境局、市生态环境局蓬江分局、蓬江区城市管理和综合执法局召开餐饮油烟污染综合治理工作协调会议，并形成会议纪要。进一步明确城市管理和综合执法部门、生态环境部门的具体职责分工。有关投诉调处工作由城市管理和综合执法负责落实；餐饮油烟事前管理工作由生态环境部门负责落实。

（二）整改措施落实情况

1.2019年5月，江门市委编办召集市城市管理综合执法局、市生态环境局召开协调会，明确由市城市管理综合执法局、市生态环境局按照“三定”规定明确的主要职责，调整完善本部门“1+3”清单，结合部门“1+3”清单进一步明确具体职责分工。有关信访投诉调处工作，由市城市管理综合执法局、市生态环境局按“1+3”清单具体工作分工负责落实，建立健全部门间协调配合机制。

2.江门市城市管理综合执法部门按照政府机构三定方案要求，行使餐饮服务业油烟污染、建筑施工噪声及有关社会生活噪声的行政处罚权。各市（区）结合工作实际和职能部门分工，进一步厘清餐饮油烟、噪声和异味扰民等行业行政主管部门监督管理职责边界，理顺并衔接城市管理、生态环境、公安等职能部门权责。住建部门协助环保部门对噪声污染防治实施监督管理，监管和规范商住建筑内置烟囱设置，监督建设、施工单位落实施工噪声防治措施。市场监管部门监管新建营业性文化娱乐场所的边界噪声排放，依法协助环境保护行政主管部门对噪声污染防治实施监督管理。行政服务中心对餐饮服务业油烟污染、建筑施工噪声污染及社会生活噪声投诉进行分类、统计，将餐饮服务业油烟污染、建筑施工噪声及由生态环境部门监管的社会生活噪声污染投诉抄送给事项所在地的街道办、区城管部门，定期向市公安、生态环境、住建、城市管理综合执法部门抄送关于餐饮油烟、建筑施工及社会生活噪声污染投诉的信息。市城市管理综合执法局与市生态环境局于2019年9月、2020年1月开展秋冬季节大气重污染应对联合执法。各市（区）城市管理综合执法部门加强对流动露天烧烤档巡查，有效遏制餐饮油烟、噪声和异味扰民等行为。

3.2019年3月，江门市城市管理和综合执法局会同市生态环境局召开联席会议，督促属地城管部门积极配合生态环境部门对餐饮服务业油烟、社会生活噪声污染违法行为进行查处。根据江门市政府办公室印发实施《关于着力解决群众操心事烦心事揪心事的工作方案（1+13）》要求，市城市管理综合执法局牵头研究建立餐饮油烟、环境噪声等环境问题综合治理工作机制。同时，各市（区）城市管理综合执法部门结合大气污染应对工作，建立健全流动露天烧烤监管巡查机制，有效遏制餐饮油烟、噪声和异味扰民等行为。

三、评估结论

经江门市城市管理和综合执法局综合评估，该项整改任务的各项整改措施全面落实，整改任务达到整改目标要求，符合销号标准。

江门市城市管理和综合执法局

2021年3月1日

省级生态环境保护督察整改任务销号评估报告

（整改措施清单序号5）

一、整改任务

（一）反馈问题

区域性环境问题突出，督察期间蓬江区、江海区环保投诉共达293件，占全市总数近42%。

（二）责任单位

市生态环境局，蓬江区、江海区党委和政府

（三）整改时限

立行立改，2019年年底前

（四）整改目标

加大环境信访化解力度，切实维护群众的环境权益，着力解决区域性突出环境问题。

（五）整改措施

1.加快完善餐饮油烟、噪声和异味扰民等监督管理工作机制，建立健全市、县（区）、镇（街）三级生态环境监管网格化体系，压实属地管理责任，确保环境信访案件快查快办，及时回应群众环境诉求。

2.2019年4月至12月，集中开展“江门市深化环境信访处理月”专项行动，对近三年蓬江、江海两区的环境信访事项进行全面梳理排查，筛选出一批群众反映强烈的重点难点环境问题、久拖未结的信访案件及上级转办交办的重要信访案件，列入环境领域矛盾纠纷专项治理清单，实行领导包案，着力调处化解。

3.加强督查督办，对近期群众反映强烈的热点难点问题进行深入调查研判，督促属地生态环境部门对发现的环境违法行为严厉查处，及时有效解决群众身边的突出环境问题。

4.持续推进“散乱污”工业企业（场所）综合整治，按照“关停取缔一批、整合搬迁一批、升级改造一批”原则，实施分类处置，2019年年底前基本完成整治。倒逼产业转型升级，促进企业稳定达标排放和区域生态环境质量持续改善。

二、整改落实情况

（一）整改目标完成情况

通过加大环境信访化解力度，切实维护群众的环境权益，着力解决蓬江区、江海区等区域突出环境问题。

（二）整改措施落实情况

1.针对蓬江区、江海区群众反映的餐饮油烟、环境噪声、异味扰民等突出环境问题，生态环境部门与城市管理综合执法部门就有关监管职责分工和运行机制基本达成共识，进一步明确和细化有关职责分工，完善相关协调工作机制。生态环境部门负责餐饮油烟的污染防治业务指导，城市管理综合执法部门负责餐饮油烟污染违法行为的行政处罚及相应的行政强制，同时城市管理综合执法部门牵头，会同生态环境等部门建立餐饮油烟污染治理联席会议制度，加强信息互通、资源共享、协调沟通、监督制约，形成管理执法工作合力。

2、江门市制定了《江门市环境信访矛盾化解攻坚专项行动方案》，集中开展全市环境信访矛盾化解攻坚专项行动，加大环境信访化解力度，减少环境信访投诉存量和新增量。2019年，市城市管理和综合执法局共接收省信访攻坚专项14件，于8月21日全部完成并上报省厅办结。信访攻坚专项行动切实解决了一批群众关注的难点、热点环境问题，化解了一批矛盾纠纷和信访积案，取得了较好的社会效应。

3.江门市按照“不忘初心、牢记使命”主题教育有关工作部署和省的要求，根据《江门市环境信访矛盾化解攻坚专项行动方案》，组织对第一轮中央生态环境保护督察及“回头看”期间交办的群众举报案件办结后出现重复投诉问题开展全面自查，并将群众后续重复投诉、整改未完全到位的案件列入自查问题清单，建立包案督办机制，推动解决了一批群众身边突出的环境问题。

4.全面推进“散乱污”工业企业（场所）专项整治，2019年江门市完成整治列入省和市级清单的“散乱污”工业企业（场所）共5463家，其中蓬江区完成整治列入省和市级清单的“散乱污”工业企业（场所）共1418家，江海区完成整治列入省和市级清单的“散乱污”工业企业（场所）共358家。

三、评估结论

经江门市生态环境局综合评估，该项整改任务的各项整改措施全面落实，整改任务达到整改目标要求，符合销号标准。

江门市生态环境局

2021年3月3日

省级生态环境保护督察整改任务销号评估报告

（整改措施清单序号6）

一、整改任务

（一）反馈问题

中央环境保护督察及“回头看”交办的开平市梁金山垃圾填埋场臭气扰民等问题久拖不决，本次督察期间群众诉仍达8次。

（二）责任单位

开平市党委和政府

（三）整改时限

2019年年底前

（四）整改目标

妥善解决臭气扰民问题，提升群众满意度。

（五）整改措施

1.开平市固废综合处理中心一期项目建设在2019年10月底建成并投入使用；同时2019年11月起开平市梁金山垃圾填埋场全面停止接收、填埋生活垃圾，并逐步启动封场措施，按照封场标准持续推进污染治理工作。目前开平市梁金山垃圾场正在开展封场前各项前期工作。

2.完善梁金山垃圾场填埋区雨污分流改造和除臭设施，加强臭气治理，确保外排气体达标排放，减少对周边环境的影响。在2019年5月底，已按照垃圾场填埋封场标准对旧场(一区)进行整治。

3.开平市环卫处聘请第三方公司每月对垃圾场周边气体的检测频次，未发现有臭气超标问题。开平市生态环境部门加大对梁金山垃圾填埋场周边无组织恶臭废气的监测频次，及时发现并查处违法违规行为，快速回应群众的环境诉求。

4.开平市生态环境部门建立与周边群众的沟通机制，主动向周边群众反馈和公开垃圾填埋场整治情况，让群众了解最新的污染改善情况。自2019年11月至2019年12月底，生态环境部门没有收到相关梁金山垃圾填埋场臭气扰民问题的环境的投诉。

二、整改落实情况

（一）整改目标完成情况

开平市梁金山垃圾填埋场臭气扰民的问题得到了有效解决，群众的满意度日渐提升。

（二）整改措施落实情况

1. 开平市督促运营企单位进一步规范填埋场作业操作流程，完善梁金山垃圾场填埋区雨污分流改造和除臭设施，加强臭气治理，确保外排气体达标排放，减少对周边环境的影响。在2019年5月底已按照垃圾场填埋封场标准对旧场(一区)进行整治。

2.完善梁金山垃圾场填埋区雨污分流改造和除臭设施，加强臭气治理，确保外排气体达标排放，减少对周边环境的影响。在2019年5月底前已按照垃圾场填埋封场标准对旧场(一区)完成整改。

3. 开平市固废综合处理中心一期项目建设在2019年10月底建成并投入使用。2019年11月起开平市梁金山垃圾填埋场全面停止接收、填埋生活垃圾，并逐步启动封场措施，按照封场标准持续推进污染治理工作。

4. 开平市环卫处聘请第三方公司每月对垃圾场周边气体的检测频次，未发现有臭气超标问题。开平市生态环境部门加大对梁金山垃圾填埋场周边无组织恶臭废气的监测频次，及时发现并查处违法违规行为，快速回应群众的环境诉求。开平市生态环境部门建立与周边群众的沟通机制，主动向周边群众反馈和公开垃圾填埋场整治情况，让群众了解最新的污染改善情况。自2019年11月至2019年12月底，生态环境部门没有收到相关梁金山垃圾填埋场臭气扰民问题的环境的投诉。

三、评估结论

经开平市综合评估，该项整改任务的各项整改措施全面落实，整改任务达到整改目标要求，符合销号标准。

中共开平市委                           开平市人民政府

2021年3月9日

省级生态环境保护督察整改任务销号评估报告

（整改措施清单序号7）

一、整改任务

（一）反馈问题

江门市立案查处了中央环境保护督察交办的“江门市蓬江区华海达机车配件有限公司废气超标排放和未验先投”问题，并责令该公司升级改造废气治理设施，但督察组现场检查时，该公司废气收集升级改造后效果仍然不佳，厂区异味很大，本次督察期间仍有群众投诉。

（二）责任单位

蓬江区党委和政府。

（三）整改时限

2019年4月底前。

（四）整改目标

采取有力有效措施确保企业环境问题整改落实到位。

（五）整改措施

针对已发现的企业环境违法行为，依法查处，并查封主要生产设备。督促企业立即制定废气治理措施升级改造方案，进一步完善废气收集及处理措施，确保外排废气稳定达标。将企业列为重点监管单位，每月对其外排废气进行监督性监测，对发现超标排污违法行为，依法从严查处。建立健全与周边群众沟通和信息反馈机制，及时将企业整改情况向群众公开或反馈，让群众了解最新的污染改善情况。

二、整改落实情况

（一）整改目标完成情况

江门市蓬江区华海达机车配件有限公司已停产关闭并彻底拆除生产设备。

（二）整改措施落实情况

江门市蓬江区华海达机车配件有限公司已在2019年3月12日停产并拆除生产设备。2019年5月27日蓬江区生态环境部门执法人员现场复查，确认该公司生产设备已彻底拆除。生态环境部门已及时将该公司关闭情况向群众反馈和公开。

三、评估结论

经蓬江区综合评估，该项整改任务的各项整改措施已全面落实，整改任务达到整改目标要求，符合销号标准。

中共江门市蓬江区委                    江门市蓬江区人民政府

2021年3月12日

省级生态环境保护督察整改任务销号评估报告

（整改措施清单序号8）

一、整改任务

（一）反馈问题

对中央环境保护督察“回头看”交办的“新会区江门东科造纸有限公司偷排生产废水等违法行为”问题，江门市上报未发现投诉人反映的环境违法行为，督察组现场检查时，发现厂内雨水沟存在纸浆废水直排厂外河涌的明显痕迹，另外该公司生产锅炉废气治理设施不正常运行。

（二）责任单位

新会区党委和政府。

（三）整改时限

2019年4月底前。

（四）整改目标

依法依规查处企业违法行为，加大后督查力度，确保企业环境问题整改落实到位。

（五）整改措施

1.对企业厂内雨水沟存在纸浆废水直排厂外河涌的明显痕迹以及生产锅炉废气治理设施不正常运行等环境违法行为，新会区环境保护部门已依法立案查处，并依法移送公安机关对相关责任人行政拘留。

2.督促企业严格落实环境保护主体责任，进一步完善废气收集与处理设施，加强内部环保管理，在2019年4月底前完成整改，确保各项污染物稳定达标排放。

3.2019年起，结合网格化监管和双随机抽查，将企业列为重点监管单位，每月现场检查不少于一次，对发现企业环境违法行为，依法依规查处，严防污染问题死灰复燃。

4.建立健全与周边群众沟通和信息反馈机制，及时将企业整改情况向群众公开或反馈，让群众了解最新的污染改善情况。

二、整改落实情况

（一）整改目标完成情况

2018年9月新会区依法对江门东科造纸有限公司违法行为立案，2018年11月移送公安机关，并于2019年10月结案。江门东科造纸有限公司已按要求完成整改，已缴纳罚款，停止经营。

（二）整改措施落实情况

新会区责令江门东科造纸有限公司未按要求完成整改前不得投入生产，该公司自2018年10月至今停产。2019年新会区生态环境部门仍将江门东科造纸有限公司列为重点监管单位，定期开展现场检查。并及时将该公司停产情况向群众反馈和公开。

三、评估结论

经新会区综合评估，该项整改任务的各项整改措施已全面落实，整改任务达到整改目标要求，符合销号标准。

中共江门市新会区委              江门市新会区人民政府

2021年3月 25日

省级生态环境保护督察整改任务销号评估报告

（整改措施清单序号9）

一、整改任务

（一）反馈问题

本次督察期间，江海区申强汽车配件厂废气和江海区迪索五金制品厂噪声扰民问题被群众重复投诉，其中江海区申强汽车配件厂被投诉8次。督察组现场检查时，发现申强汽车配件厂新增一条生产线，并擅自恢复生产，车间异味较大；江海区迪索五金制品厂冲压机床工作时噪音较大，未设置噪声防护设施。

（二）责任单位

江海区党委和政府。

（三）整改时限

2019年4月底前。

（四）整改目标

督促企业严格落实环境管理要求，妥善解决污染扰民问题。

（五）整改措施

1.针对已发现的企业环境违法行为，依法查处。督促江海区申强汽车配件厂进一步完善废气收集及治理设施，江海区迪索五金制品厂立即落实噪声防治措施，确保外排污染物稳定达标，减少对周边环境的影响。

2.强化长效监管机制，将企业列为重点监管单位，加大现场检查执法频次，及时发现并查处违法违规行为，快速回应群众的环境诉求。

3.建立健全与周边群众沟通和信息反馈机制，及时将企业整改情况向群众公开或反馈，让群众了解最新的污染改善情况。

二、整改落实情况

（一）整改目标完成情况

申强汽车配件厂和迪索制品厂已按照整改要求落实各项整改措施，相关污染扰民问题已得到妥善解决。

（二）整改措施落实情况

1.江海区申强汽车配件厂已按照整改要求完善厂内废气收集及治理设施运行管理，经对其外排废气进行监测，其外排废气达标；迪索制品厂已按照整改要求对其厂内冲压机床设置屏蔽防治噪声设施，对靠近厂界的通风玻璃加装隔音棉，对靠近厂界的通道门进行关闭管理，车间生产过程中出入口采取全封闭措施及调整了生产作业时间，以减少对周边居民敏感点的影响。经整改后对其厂界噪声进行监测，其厂界噪声达标。

2.江海区生态环境部门和外海街道将两家企业列为重点监管对象，重点检查生产废气收集治理设施运行、噪声污染防治等情况。在日常巡查夜查行动、不利气象天气应对限产核实、双随机检查、及日常检测过程中均对申强公司进行现场检查。2020年至今江海区生态环境部门共出动118人次到申强公司进行现场检查，每一季度均安排第三方检测公司对该公司的外排废气进行取样检测。根据第三方出具的检测报告显示，申强公司的外排废气达标排放。

3.江海区生态环境部门建立与周边群众沟通和信息反馈机制，及时将企业整改情况向群众反馈。

三、评估结论

经江海区综合评估，该整改任务的各项整改措施已全面落实，整改任务达到整改目标要求，符合销号标准。

中共江门市江海区委               江门市江海区人民政府

2021年3月11 日

省级生态环境保护督察整改任务销号评估报告

（整改措施清单序号10）

一、整改任务

（一）反馈问题

加快推进县级饮用水水源保护区违法项目清理和乡镇饮用水水源地环境问题排查。

（二）责任单位

市生态环境局、市自然资源局、市交通运输局、市水利局、市农业农村局、市城市管理综合执法局，各市（区）党委和政府。

（三）整改时限

2020年11月底前。

（四）整改目标

深化巩固饮用水水源一级保护区内违法违规项目清理整治成果，按期完成县级和乡镇饮用水水源地环境问题排查整治，保障饮用水水源水质安全。

（五）整改措施

1.健全完善水源地日常巡查督查长效机制，强化县（区）、镇（街）属地巡查监管，加大市级督查及“回头看”力度，严防饮用水水源一级保护区环境违法问题死灰复燃，确保饮用水水源安全。

2.按照省关于进一步做好集中式饮用水水源地环境保护工作的部署要求，加快推进县级饮用水水源地环境问题清理整治，2019年3月底前建立问题台账，10月底前按规范要求完成整治。持续推进“千吨万人”乡镇饮用水水源地环境问题排查整治，2019年5月底前完成基础信息调查，10月底前完成问题排查并建立清单；2020年11月底前全面完成整治。

二、整改落实情况

（一）整改目标完成情况

江门市建立健全市、县（区）、镇、村四级巡查机制， 2019年9月完成县级饮用水水源地65个环境问题清理整治，2020年底完成“千吨万人”乡镇饮用水水源地46个环境问题清理整治。

（二）整改措施落实情况

1. 江门市建立健全市、县（区）、镇、村四级巡查机制，组建专兼职巡查队伍，加大饮用水水源保护区巡查频次，严防环境问题死灰复燃。

2. 2019年江门市组织对全市10个县级饮用水水源地进行拉网式全面排查，共排查出各类环境问题65个（其中列入省整治清单问题58个、后期新增发现问题7个），建立县级饮用水源地环境问题清单；2019年9月完成县级饮用水水源地65个环境问题清理整治，并通过了生态环境部第二阶段统筹强化监督检查予以确认。江门市在2019年5月已完成53个“千吨万人”乡镇饮用水水源地基础信息调查，建立46个环境问题清单，并于2020年底完成环境问题清理整治。

三、评估结论

经江门市生态环境局综合评估，该项整改任务的各项整改措施已全面落实，整改任务达到整改目标要求，符合销号标准。

江门市生态环境局

2021年3月1日

省级生态环境保护督察整改任务销号评估报告

（整改措施清单序号11）

一、整改任务

（一）反馈问题

按期完成黑臭水体整治任务。

（二）责任单位

市城市管理综合执法局、市生态环境局、市农业农村局，蓬江区、江海区、新会区党委和政府。

（三）整改时限

2020年年底前。

（四）整改目标

在天沙河、杜阮河、麻园河、会城河、紫水河达到“初见成效”阶段性目标，龙溪河由重度黑臭转变为轻度黑臭的基础上，继续强化控源截污措施，实现“长制久清”；对新发现的黑臭水体，发现一个整治一个，到2020年年底市区城市建成区黑臭水体基本消除。

（五）整改措施

1.严格按照要求每月按时、如实报送黑臭水体整治进展情况；每季度按时在全国城市黑臭水体整治监管平台报送整治进展及水质监测结果。

2.定期开展黑臭水体水质监测，客观评价整治成效。定期向社会公开整治工作进展和水质情况，强化社会监督。

3.对已实现“初见成效不黑不臭”目标的黑臭水体，对标“长制久清”要求继续完善控源截污工程等系统性措施，进一步提升整治效果。其中蓬江区的天沙河、杜阮河，江海区的麻园河，新会区的会城河、紫水河在2019年6月底前实现“长制久清”；江海区的龙溪河在2019年10月底前消除黑臭，12月底前实现“长制久清”。

4.对新发现并纳入全国城市黑臭水体整治监管平台的6条黑臭水体进行全面整治，其中蓬江区的六联水库至木朗排灌渠、龙榜排灌渠、环市丹灶河，江海区的中心河，新会区的龙湾河在2019年12月底前消除黑臭，新会区的英洲海水道（城区段）水质改善。到2020年年底，市区城市建成区黑臭水体基本消除。

二、整改落实情况

（一）整改目标完成情况

截至2020年12月，江门市纳入全国城市黑臭水体整治监管平台的12条城市黑臭水体（含新发现6条）已全部完成整治消除黑臭，4项黑臭水体指标均稳定达标，江门市市区城市建成区黑臭水体消除率达到100%，完成整改目标。

（二）整改措施落实情况

1.江门市严格按照国家和省的要求，严格审核把关，每月按时、如实报送黑臭水体整治进展情况；每季度按时如实报送江门市2020年季度黑臭水体整治进展情况及水质监测结果。

2.江门市严格按照国家和省的要求,每月定期开展黑臭水体水质监测，形成书面材料上报。定期通过环保“红黑榜”等方式向社会公开整治工作进展和水质情况客观评价，巩固整治成效。通过江门市政府政务网、江门市城市管理和综合执法局和江门市生态环境局政务网等途径，向市民群众公开我市12条黑臭水体整治信息。

3.对已实现“初见成效不黑不臭”目标的黑臭水体，江门市对标“长制久清”要求继续完善控源截污工程等系统性措施，进一步提升整治效果。天沙河、杜阮河、麻园河、龙溪河、会城河、紫水河等6条水体已如期消除黑臭并达到“长制久清”。

4.江门市新发现并纳入全国城市黑臭水体整治监管平台的6条黑臭水体已消除黑臭，其中六联水库至木朗排灌渠、龙榜排灌渠、丹灶河、礼乐中心河、龙湾河已在2019年12月底前消除黑臭，英洲海水道（城区段）于2020年10月底前完成整治实现消除黑臭，4项黑臭水体指标均稳定达标，水质明显改善。截至2020年12月，我市市区城市建成区12条黑臭水体已全部完成整治消除黑臭，12条黑臭水体 “长制久清”治理目标申报资料已经省级部门联合审查通过，黑臭水体消除率达100%。

三、评估结论

经江门市城市管理和综合执法局评估，该项整改任务的各项整改措施已全面落实，整改任务达到整改目标要求，符合销号标准。

江门市城市管理和综合执法局

2021年3月4日

省级生态环境保护督察整改任务销号评估报告

（整改措施清单序号12）

一、整改任务

（一）反馈问题

污水处理设施建设普遍滞后。《广东省加快推进粤东西北地区新一轮生活垃圾和污水处理设施建设工作方案》要求，2017年年底前开平市应建成迳头二期等11个、台山市应建成台城三期等6个城镇生活污水处理厂，直至督察进驻时，仅开平市迳头生活污水处理厂二期建成投运。

（二）责任单位

市城市管理综合执法局、市生态环境局，各市（区）党委和政府。

（三）整改时限

2020年年底前。

（四）整改目标

按期完成镇级生活污水处理设施建设任务，2019年年底前全市建制镇实现生活污水处理设施全覆盖，2020年年底前全市农村生活污水设施覆盖率达到40%。

（五）整改措施

1.台山市、开平市按照《广东省加快推进粤东西北地区新一轮生活垃圾和污水处理设施建设工作方案》要求，加快补上城镇污水处理设施欠账，2019年6月底前完成建设任务。

2.加快推进城镇污水处理设施建设，2019年年底前全市61个建制镇全部建成污水处理设施及配套管网。

3.按照乡村振兴战略部署，启动农村生活污水处理设施全覆盖工作，2020年年底前全市农村生活污水设施覆盖率达到40%。

4.进一步加强污水处理设施运行管理，建立健全各项管理制度，加大对已投入运行的城镇污水处理厂配套管网病害排查力度，及时修复破损、混接错接的污水管网，提高污水处理厂进水浓度，充分发挥治污效果。

二、整改落实情况

（一）整改目标完成情况

镇级生活污水处理设施建设任务按期完成，2019年年底前实现全市建制镇实现生活污水处理设施全覆盖，2020年年底前全市农村生活污水设施覆盖率达到74.5%。

（二）整改措施落实情况

1.截至2019年6月底，台山市完成432个农村污水处理设施以及台城第二污水厂等12个城镇污水厂建设，开平市完成355个农村污水处理设施以及10个镇级污水厂建设。均已按期完成整改任务。

2.截至2019年底，江门市共建成城镇生活污水处理设施77座，处理能力达到122.16万吨/日，全市61个建制镇实现生活污水处理设施全覆盖。

3.截止2020年12月，全市共有8125个自然村已完成生活污水治理，治理覆盖率达到74.5%

4.加大对已投入运行的城镇污水处理厂配套管网病害排查力度，及时修复破损、混接错接的污水管网，至2020年12月底，累计修复改造老旧管网143.67公里，完成雨污合流管、污水管网检测1273.5公里。

三、评估结论

经江门市城市管理和综合执法局评估，该项整改任务的各项整改措施全面落实，整改任务达到整改目标要求，符合销号标准。

江门市城市管理和综合执法局

2021年3月9日

省级生态环境保护督察整改任务销号评估报告

（整改措施清单序号13）

一、整改任务

（一）反馈问题

《加快推进粤东西北地区新一轮生活垃圾和污水处理基础设施建设实施方案》要求开平市迳头污水处理厂二期、新美、月山、蚬冈、龙胜、沙塘、百合、塘口、马冈、金鸡、赤水等11个城镇生活污水处理厂网建设及355个农村生活污水处理设施于2017年底前建成。其中，月山、蚬冈、龙胜、沙塘、百合、塘口等6个镇级生活污水处理厂是2014年列入《江门市“十二五”后半期主要污染物总量减排行动计划实施方案》的应建未建项目。至督察时，仅建成迳头污水处理厂二期（2.5万吨/日）和60个农村生活污水处理设施，其余10个城镇生活污水处理厂（处理能力共4.65万吨/日，配套管网71公里）和295个农村生活污水处理设施均未建成，大量生活污水未经处理汇入潭江。开平市从2016年至2018年连续3年将镇级生活污水处理厂建设列入十项民生实事，但年年落空。

（二）责任单位

开平市党委和政府。

（三）整改时限

2019年年底前。

（四）整改目标

加快完成开平市镇级生活污水处理厂及配套管网建设任务，提升生活污水处理能力，减少生活源对潭江的污染负荷。

（五）整改措施

1.对开平市赤水镇、金鸡镇、月山镇、沙塘镇、龙胜镇、马冈镇、塘口镇、百合镇、蚬冈镇等9个完成工程建设的镇级生活污水处理厂，加快完成配套管网建设及验收工作，2019年6月底前正式运行。加快推进开平市城区新美生活污水处理厂及配套管网建设，2019年底前正式运行。

2.对开平市355个已建成的农村生活污水处理设施，加强运行管理，保障管养运营经费，确保污水处理设施稳定运行，充分发挥治污效益。

二、整改落实情况

（一）整改目标完成情况

已建设完成1个城区、9个镇级污水处理厂和355个农村生活污水处理设施。

（二）整改措施落实情况

1.9个镇级污水处理厂已于2019年6月底前运行，环保验收后经开平市政府批复同意投入商业运营。新美污水处理厂经开平市政府批复同意于2019年10月1日投入商业运营。

2.355个农村生活污水处理设施经开平市政府批复同意于2019年8月1日投入商业运营，由PPP社会资本方负责运营管理，加强日常管理维护。

三、评估结论

经开平市综合评估，该项整改任务的各项整改措施已全面落实，整改任务达到整改目标要求，符合销号标准。

中共开平市委                            开平市人民政府

2021年 3月16日

省级生态环境保护督察整改任务销号评估报告

（整改措施清单序号14）

一、整改任务

（一）反馈问题

台山市应于2017年年底前建成四九、白沙、三合、水步、冲篓、都斛、赤溪、端芬、汶村、深井、北陡镇和上川岛飞沙滩旅游区等12个镇级生活污水处理厂网及432个农村生活污水处理设施。截至督察时，上述12个镇级生活污水处理厂（处理能力共4.45万吨/日，配套管网109.6公里）均未建成，大量生活污水未经处理汇入潭江。

（二）责任单位。

台山市党委和政府，市纪委监委。

（三）整改时限

2019年年底前。

（四）整改目标

加快完成台山市镇级生活污水处理厂及配套管网建设任务，提升生活污水处理能力，减少生活源对潭江的污染负荷。

（五）整改措施

1.对台山市四九镇、三合镇、端芬镇、赤溪镇、都斛镇、冲蒌镇、北陡镇、深井镇等8个已完成工程建设的镇级生活污水处理厂，加快完成配套管网建设及验收工作；加快推进汶村镇、白沙镇、水步镇、川岛镇飞沙滩旅游区等4个镇级生活污水处理厂及配套管网建设。四九镇、三合镇、端芬镇等3个镇级生活污水处理厂在2019年3月底前正式运行，汶村镇、白沙镇、赤溪镇、都斛镇、冲蒌镇、北陡镇、深井镇等7个镇级生活污水处理厂在2019年4月底前试运行，水步镇、川岛镇飞沙滩旅游区等2个镇级生活污水处理厂在2019年6月底前试运行。

2.对台山市432个已建成的农村生活污水处理设施，加强运行管理，保障管养运营经费，确保污水处理设施稳定运行，充分发挥治污效益。

3.建设应急污水处理设施。2019年年底前，台城街道建成8台应急污水处理设施（处理能力18200吨/日）并投入营运；水步镇建成2台一体化应急污水处理设备（处理能力2800吨/日）并投入营运。4、市纪委监委根据核查情况，对相关责任单位和责任人依法依规追责问责。

二、整改落实情况

（一）整改目标完成情况

台山市已完成应急污水处理、污水厂、农村污水处理设施建设和并投入运行，科学研判解决大量生活污水未经处理汇入潭江的问题。

（二）整改措施落实情况

1.台山市四九、三合、端芬等3个镇级污水厂已在2018年底前投入运行。赤溪、冲蒌、深井、都斛、北陡、川岛、白沙、汶村等8个镇级污水厂已在2019年3月底前试运行；工业新城水步污水处理系统首期工程已在2019年6月底前试运行；上述污水厂均已正式运行。

2.台山市432个农村污水处理设施已建成运行，主要由PPP社会资本方负责运营管理，加强日常管理维护。

3.截至2019年年底，台山市台城街道已完成7个站点应急污水处理设施建设并投入运行。海园河一体化污水处理站项目列入台山市海园河整治示范工程的景观补水处理站建设内容，需与点源控制修复管道、河道水位控制坝及箱涵等工程建设一体推进，导致施工周期较预期长，且受新冠肺炎疫情以及汛期暴雨等强对流天气影响，建设进度相对计划节点滞后，海园河一体化污水处理站设备于2020年7月21日通水运行。水步镇已在2019年底前完成2个站点应急污水处理设施建设并投入运行，在工业新城水步污水处理系统首期工程建成运行后，井岗站、高岭站等2个站点应急污水处理设施已停用，污水统一收集进入水步污水厂处理。

4.江门市纪委监委已完成督察组移交环境保护督察责任追究问题核查工作，并已于2019年7月22日将处理情况报告上报省环境保护督察工作领导小组。

三、评估结论

经台山市综合评估，该项整改任务的各项整改措施全面落实，整改

任务达到整改目标要求，符合销号标准。

中共台山市委                           台山市人民政府

2021年3月11日

省级生态环境保护督察整改任务销号评估报告

（整改措施清单序号15）

一、整改任务

（一）反馈问题

恩平市2017年年底已全部建成11个镇级生活污水处理厂，但君堂、东成、圣堂、良西、大田、牛江6个镇级生活污水处理厂仍处于试运行状态。其中，位于省考义兴断面上游约2公里的君堂镇生活污水处理厂建成后一直未验收投产，镇区污水直排潭江，直接影响省考义兴断面水质。

（二）责任单位

恩平市党委和政府。

（三）整改时限

2019年年底前。

（四）整改目标

加强镇级生活污水处理厂运行管理，完成恩平市君堂镇生活污水处理厂二期管网建设，扩大截污范围。

（五）整改措施

1.对恩平市君堂镇、东成镇、圣堂镇、良西镇、大田镇、牛江镇等6个已完成验收并投入运行的镇级生活污水处理厂，加强运行管理，建立健全各项管理制度。加大对已投入运行的城镇污水处理厂配套管网病害排查力度，及时修复破损、混接错接的污水管网，提高污水处理厂进水浓度，充分发挥治污效果。

2.进一步完善恩平市君堂镇镇区污水管网，2019年年底完成君堂镇生活污水处理厂二期管网建设。

二、整改落实情况

（一）整改目标完成情况

君堂、东成、圣堂、良西、大田、牛江6个镇级生活污水处理厂均已通过环保验收并投入正常运行，完成了恩平市君堂镇生活污水处理厂二期管网建设，扩大截污范围。

（二）整改措施落实情况

1.恩平市君堂镇、东成镇、圣堂镇、良西镇、大田镇、牛江镇等6个镇级污水厂已正常运行，加强对污水处理厂和污水管网运行情况巡查，健全各项管理制度，确保污水处理设施稳定运行，充分发挥治污效益，提高污水处理厂进水浓度，并全部安装在线监控设备。

2.君堂镇生活污水处理厂二期管网项目分为A段（641米）、B段（2137米），分别由君堂镇政府、市住房和城乡建设局牵头建设，已于2019年12月完成工程建设，有效扩大君堂镇污水处理厂截污范围。

三、评估结论

经评估，该项整改任务的各项整改措施已全面落实，整改任务达到整改目标要求，符合销号标准。

中共恩平市委                            恩平市人民政府

2021年3月1日

省级生态环境保护督察整改任务销号评估报告

（整改措施清单序号16）

一、整改任务

（一）反馈问题

不作为、慢作为问题仍然存在。台山市大江镇生活污水处理厂（污水收集系统）二期工程和公益水、台城河，蓬江区桐井河、天沙河、杜阮河，开平市潭江流域、大沙镇、新桥水，鹤山市雅瑶河等整治项目已分别获得2016、2017年潭江水资源保护专项资金补助，但至督察进驻时仍处于前期工作阶段。

（二）责任单位

蓬江区、台山市、开平市、鹤山市党委和政府。

（三）整改时限

立行立改、持续整改。

（四）整改目标

加快落实项目建设计划，充分发挥项目资金效益。

（五）整改措施

1.蓬江区、台山市、开平市、鹤山市对有关地方和部门不作为、慢作为问题启动问责。

2.2019年4月底前，蓬江区、台山市、开平市、鹤山市完成专项资金补助项目实施方案及资金使用计划编制工作。

3.对需要调整的项目，相关市（区）在2019年5月底前完成项目调整及报备工作。

4.2019年8月底前，相关市（区）专项资金补助项目全部开工建设，严格落实项目实施方案进度要求，按期完成整治任务。

二、整改落实情况

（一）整改目标完成情况

蓬江区、台山市、开平市、鹤山市对有关地方和部门不作为、慢作为问题启动问责，按期完成专项资金补助项目实施方案及资金使用计划编制及项目调整、报备工作，相关市（区）专项资金补助项目全部开工建设，严格落实项目实施方案进度要求，按期完成整治任务。

（二）整改措施落实情况

1.蓬江区就天沙河、杜阮河流域相关整治工作不力等问题对相关责任单位及责任人员进行了问责；台山市就水步镇污水处理设施项目推进不力等问题对相关责任单位及责任人员进行了问责；开平市就潭江流域、大沙镇相关畜禽养殖污染整治不力等问题对相关责任单位及责任人员进行了问责。

2.截至2019年4月底，蓬江区、台山市、开平市、鹤山市均已完成专项资金补助项目实施方案及资金使用计划编制工作。

3.蓬江区2017年潭江水资源保护专项资金天沙河、杜阮河流域水污染整治项目200万元资金已纳入2018年度使用计划，2018年10月已拨付60万元用于农业污染源治理补贴，拨付140万元用于棠下镇、杜阮镇、环市街道、白沙街道的河道“五清”行动。2016年潭江水资源保护专项资金蓬江区棠下镇桐井河桐井水闸至金桐路渠道疏浚工程项目资金60万元棠下镇已提交收回申请，该资金已收回。蓬江区棠下镇对需要调整的专项资金使用项目已完成报备，项目已开工建设，严格按照项目实施方案进度推进；台山市2016-2017年潭江水资源保护专项资金项目共8个，2019年已全部完成支出和项目建设。开平市2016、2017年获得专项补助资金的潭江流域等整治项目已全部完成支出和项目建设；鹤山市雅瑶河整治专项资金使用项目调整已于2018年11月向江门市河长办和江门市生态环境局报备，专项资金已拨付使用。

三、评估结论

经蓬江区综合评估，该项整改任务的各项整改措施全面落实，整改任务达到整改目标要求，符合销号标准。

中共江门市蓬江区委              江门市蓬江区人民政府

2021年3月2日

省级生态环境保护督察整改任务销号评估报告

（整改措施清单序号16）

一、整改任务

（一）反馈问题

不作为、慢作为问题仍然存在。台山市大江镇生活污水处理厂（污水收集系统）二期工程和公益水、台城河，蓬江区桐井河、天沙河、杜阮河，开平市潭江流域、大沙镇、新桥水，鹤山市雅瑶河等整治项目已分别获得2016、2017年潭江水资源保护专项资金补助，但至督察进驻时仍处于前期工作阶段。

（二）责任单位

蓬江区、台山市、开平市、鹤山市党委和政府。

（三）整改时限

立行立改、持续整改。

（四）整改目标

加快落实项目建设计划，充分发挥项目资金效益。

（五）整改措施

1.蓬江区、台山市、开平市、鹤山市对有关地方和部门不作为、慢作为问题启动问责。

2.2019年4月底前，蓬江区、台山市、开平市、鹤山市完成专项资金补助项目实施方案及资金使用计划编制工作。

3.对需要调整的项目，相关市（区）在2019年5月底前完成项目调整及报备工作。

4.2019年8月底前，相关市（区）专项资金补助项目全部开工建设，严格落实项目实施方案进度要求，按期完成整治任务。

二、整改落实情况

（一）整改目标完成情况

蓬江区、台山市、开平市、鹤山市对有关地方和部门不作为、慢作为问题启动问责，按期完成专项资金补助项目实施方案及资金使用计划编制及项目调整、报备工作，相关市（区）专项资金补助项目全部开工建设，严格落实项目实施方案进度要求，按期完成整治任务。

（二）整改措施落实情况

1.蓬江区就天沙河、杜阮河流域相关整治工作不力等问题对相关责任单位及责任人员进行了问责；台山市就水步镇污水处理设施项目推进不力等问题对相关责任单位及责任人员进行了问责；开平市就潭江流域、大沙镇相关畜禽养殖污染整治不力等问题对相关责任单位及责任人员进行了问责。

2.截至2019年4月底，蓬江区、台山市、开平市、鹤山市均已完成专项资金补助项目实施方案及资金使用计划编制工作。

3.蓬江区2017年潭江水资源保护专项资金天沙河、杜阮河流域水污染整治项目200万元资金已纳入2018年度使用计划，2018年10月已拨付60万元用于农业污染源治理补贴，拨付140万元用于棠下镇、杜阮镇、环市街道、白沙街道的河道“五清”行动。2016年潭江水资源保护专项资金蓬江区棠下镇桐井河桐井水闸至金桐路渠道疏浚工程项目资金60万元棠下镇已提交收回申请，该资金已收回。蓬江区棠下镇对需要调整的专项资金使用项目已完成报备，项目已开工建设，严格按照项目实施方案进度推进；台山市2016-2017年潭江水资源保护专项资金项目共8个，2019年已全部完成支出和项目建设。开平市2016、2017年获得专项补助资金的潭江流域等整治项目已全部完成支出和项目建设；鹤山市雅瑶河整治专项资金使用项目调整已于2018年11月向江门市河长办和江门市生态环境局报备，专项资金已拨付使用。

三、评估结论

经台山市综合评估，该项整改任务的各项整改措施全面落实，整改任务达到整改目标要求，符合销号标准。

中共台山市委                          台山市人民政府

2021年3月9日

省级生态环境保护督察整改任务销号评估报告

（整改措施清单序号16）

一、整改任务

（一）反馈问题

不作为、慢作为问题仍然存在。台山市大江镇生活污水处理厂（污水收集系统）二期工程和公益水、台城河，蓬江区桐井河、天沙河、杜阮河，开平市潭江流域、大沙镇、新桥水，鹤山市雅瑶河等整治项目已分别获得2016、2017年潭江水资源保护专项资金补助，但至督察进驻时仍处于前期工作阶段。

（二）责任单位

蓬江区、台山市、开平市、鹤山市党委和政府。

（三）整改时限

立行立改、持续整改。

（四）整改目标

加快落实项目建设计划，充分发挥项目资金效益。

（五）整改措施

1.蓬江区、台山市、开平市、鹤山市对有关地方和部门不作为、慢作为问题启动问责。

2.2019年4月底前，蓬江区、台山市、开平市、鹤山市完成专项资金补助项目实施方案及资金使用计划编制工作。

3.对需要调整的项目，相关市（区）在2019年5月底前完成项目调整及报备工作。

4.2019年8月底前，相关市（区）专项资金补助项目全部开工建设，严格落实项目实施方案进度要求，按期完成整治任务。

二、整改落实情况

（一）整改目标完成情况

蓬江区、台山市、开平市、鹤山市对有关地方和部门不作为、慢作为问题启动问责，按期完成专项资金补助项目实施方案及资金使用计划编制及项目调整、报备工作，相关市（区）专项资金补助项目全部开工建设，严格落实项目实施方案进度要求，按期完成整治任务。

（二）整改措施落实情况

1.蓬江区就天沙河、杜阮河流域相关整治工作不力等问题对相关责任单位及责任人员进行了问责；台山市就水步镇污水处理设施项目推进不力等问题对相关责任单位及责任人员进行了问责；开平市就潭江流域、大沙镇相关畜禽养殖污染整治不力等问题对相关责任单位及责任人员进行了问责。

2.截至2019年4月底，蓬江区、台山市、开平市、鹤山市均已完成专项资金补助项目实施方案及资金使用计划编制工作。

3.蓬江区2017年潭江水资源保护专项资金天沙河、杜阮河流域水污染整治项目200万元资金已纳入2018年度使用计划，2018年10月已拨付60万元用于农业污染源治理补贴，拨付140万元用于棠下镇、杜阮镇、环市街道、白沙街道的河道“五清”行动。2016年潭江水资源保护专项资金蓬江区棠下镇桐井河桐井水闸至金桐路渠道疏浚工程项目资金60万元棠下镇已提交收回申请，该资金已收回。蓬江区棠下镇对需要调整的专项资金使用项目已完成报备，项目已开工建设，严格按照项目实施方案进度推进；台山市2016-2017年潭江水资源保护专项资金项目共8个，2019年已全部完成支出和项目建设。开平市2016、2017年获得专项补助资金的潭江流域等整治项目已全部完成支出和项目建设；鹤山市雅瑶河整治专项资金使用项目调整已于2018年11月向江门市河长办和江门市生态环境局报备，专项资金已拨付使用。

三、评估结论

经开平市综合评估，该项整改任务的各项整改措施全面落实，整改任务达到整改目标要求，符合销号标准。

中共开平市委                          开平市人民政府

2021年3月1日

省级生态环境保护督察整改任务销号评估报告

（整改措施清单序号16）

一、整改任务

（一）反馈问题

不作为、慢作为问题仍然存在。台山市大江镇生活污水处理厂（污水收集系统）二期工程和公益水、台城河，蓬江区桐井河、天沙河、杜阮河，开平市潭江流域、大沙镇、新桥水，鹤山市雅瑶河等整治项目已分别获得2016、2017年潭江水资源保护专项资金补助，但至督察进驻时仍处于前期工作阶段。

（二）责任单位

蓬江区、台山市、开平市、鹤山市党委和政府。

（三）整改时限

立行立改、持续整改。

（四）整改目标

加快落实项目建设计划，充分发挥项目资金效益。

（五）整改措施

1.蓬江区、台山市、开平市、鹤山市对有关地方和部门不作为、慢作为问题启动问责。

2.2019年4月底前，蓬江区、台山市、开平市、鹤山市完成专项资金补助项目实施方案及资金使用计划编制工作。

3.对需要调整的项目，相关市（区）在2019年5月底前完成项目调整及报备工作。

4.2019年8月底前，相关市（区）专项资金补助项目全部开工建设，严格落实项目实施方案进度要求，按期完成整治任务。

二、整改落实情况

（一）整改目标完成情况

鹤山市专项资金补助项目全部开工建设，严格落实项目实施方案进度要求，按期完成整治任务。

（二）整改措施落实情况

鹤山市雅瑶河综合治理工程总投入约2151.32万元。上述工程完工后，我市雅瑶镇按照要求立即向上级办理专项资金划拨手续。由于受到客观条件制约，工程项目内容有变动，经沟通，最终确定以雅瑶镇雅瑶河底泥清淤工程项目的名义向上级申请划拨55万元专项补助资金并按流程办理工程内容变更和调整手续。2018年11月，鹤山市雅瑶河整治专项资金使用项目完成调整报备并支出使用。

三、评估结论

经鹤山市综合评估，该项整改任务的各项整改措施全面落实，整改任务达到整改目标要求，符合销号标准。

中共鹤山市委                           鹤山市人民政府

2021年3月11日

省级生态环境保护督察整改任务销号评估报告

（整改措施清单序号17）

一、整改任务

（一）反馈问题

江门产业转移工业园台山园区于2017年4月获得省级治污保洁和节能减排专项资金500万元，但该园区承诺在2017年3月竣工的污水处理及排水管网工程至督察进驻时仍未完成。在资金已拨付到位的情况下，有关地方和部门不作为、慢作为，项目迟迟未能建成。

（二）责任单位

台山市党委和政府、江门市工业和信息化局。

（三）整改时限

2019年年底前。

（四）整改目标

加快完成产业转移工业园区循环化改造项目建设，加强专项资金使用项目事中事后监管工作。

（五）整改措施

1.台山市对有关地方和部门不作为、慢作为问题启动问责。

2.加强对江门产业转移工业园台山园区污水处理及排水管网工程项目的监督管理，对照绩效评价发现问题督促落实整改措施。

3.在专项资金使用项目于2018年年底建成并通过工程验收及交付使用、完成支付资金300万元的基础上，加快资金使用和项目验收，在2019年4月底前完成全部专项资金支付（工程质量保证金除外），6月底前完成项目验收。

4.举一反三，加强对节能专项资金使用项目事中事后监管。对在建或新建的专项资金使用项目评审，组织开展现场核查；对获得专项资金扶持的项目，组织开展定期检查，确保专项资金专款专用、发挥效益。

二、整改落实情况

（一）整改目标完成情况

台山市已对该项目进展情况进行现场督查督办，督促台山市工业新城管理委员会加快资金使用和项目验收工作，科学研判解决有关地方和部门不作为、慢作为的问题。

（二）整改措施落实情况

1.台山市纪委已于2018年8月对公益水流域跨界断面水质恶化问题进行调查问责，对工业新城管委会党工委专职副书记谭卫胜、副主任魏思远进行批评教育。

2.江门市工业和信息化局多次联合市生态环境局对该项目进展情况进行现场督查督办，督促台山市工业新城管理委员会加快资金使用和项目验收工作。

3.项目已完成财政补助的500万元专项资金支出使用，于2019年7月通过专家组评审验收。

4.台山市科工商务局定期加强省级节能专项资金项目监管，对申报2019年省级节能专项资金的在建或新建项目组织开展现场评审，加强事前事中监管。

三、评估结论

经台山市综合评估，该项整改任务的各项整改措施全面落实，整改任务达到整改目标要求，符合销号标准。

中共台山市委                          台山市人民政府

2021年3月1日

省级生态环境保护督察整改任务销号评估报告

（整改措施清单序号18）

# 一、整改任务

（一）反馈问题

潭江流域污染防治形势严峻。潭江流域95%面积在江门市境内，流域内20平方公里以上的一级支流36条，其中10条水质为劣Ⅴ类。2018年1至9月，潭江干流国考牛湾断面水质同比从Ⅲ类降至Ⅳ类，溶解氧浓度从5毫克/升下降至3.87毫克/升，同比下降22.6%，化学需氧量浓度从15.22毫克/升上升至19.78毫克/升，同比上升30%，未能达到Ⅲ类的水质考核目标。

（二）责任单位

市生态环境局、市水利局、市农业农村局、市城市管理综合执法局，新会区、台山市、开平市、鹤山市、恩平市党委和政府。

（三）整改时限

2019年年底前。

（四）整改目标

持续深化潭江流域农业源、生活源、工业源等污染治理，到2019年年底牛湾断面水质达到Ⅲ类考核目标，溶解氧浓度达标，化学需氧量浓度稳步改善。

（五）整改措施

1.2019年4月底前，出台《潭江牛湾国考断面水质达标2019年攻坚实施方案》。

2.狠抓畜禽养殖污染治理，全面清理禁养区畜禽养殖场，加强畜禽养殖废弃物资源化利用。

3.强化生活污染治理，大力推进生活污水处理设施及配套管网建设，加快完成生活污水处理设施提标改造，在2019年年底前，潭江牛湾断面控制区内39座城镇生活污水处理厂全面投入运行，污水处理厂出水均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《广东省水污染物排放限值》第二时段一级标准较严值。进一步加强农村环境综合整治。

4.严格控制工业污染，严格环境准入和实行流域限批，强化重点排污单位环境监管，深入开展“散乱污”企业排查整治，推进工业园区（聚集区）建设。

5.加大河流污染综合整治力度，分类整治入河排污口，推进重点支流污染综合整治。

# 二、整改落实情况

（一）整改目标完成情况

江门市持续深化潭江流域农业源、生活源、工业源等污染治理，牛湾断面2019年水质达到优良。按照经省委、市政府同意发布的《广东省生态文明建设绿皮书》（2019年）第29页《2019 年水环境质量指标》（表格数据来源于省生态环境厅）显示，江门市2019年地表水水质优良率100%，达到年度目标。

（二）整改措施落实情况

1.2019年4月28日，印发了《江门市人民政府办公室关于印发潭江牛湾国考断面水质达标2019年攻坚实施方案的通知》。2019年潭江牛湾国考断面水质达标攻坚任务总体完成，潭江水质总体改善，牛湾断面上游的义兴、新美、公义等3个省考断面稳定达到Ⅲ类水质，牛湾断面的溶解氧、化学需氧量、氨氮等指标均比2018年同期有所改善，省级部门评定为达到优良考核目标。

2.江门市持续推进牛湾断面控制区域畜禽养殖资源化利用工作，截至2019年底，全市畜禽粪污综合利用率达到 87.7%，规模化养殖场粪污处理设施装备配套率达到98.1%，提前完成省下达的目标任务。

3.截至2019年底，江门市已完成牛湾断面控制区域的11座城镇生活污水处理厂建设及提标改造任务，建成污水管网67.81公里，实现1212个自然村生活污水处理设施全覆盖。潭江牛湾断面控制区域建成城镇生活污水处理厂41座，并已投入运行，出水达到标准要求。1212条自然村实现生活污水处理设施全覆盖。

4.严格执行环境准入和流域限批制度，强化重点排污单位环境监管，牛湾断面控制区域落实重点企业污水排放总量减排、尾水深度处理等综合治理措施，截至2019年底，列入省整治清单的1697家“散乱污”工业企业（场所）已全部完成整治，5个重点工业镇建成或配置集中式污水处理设施，完成566个入河排污口整治任务。

5.持续推进重点支流综合整治和劣Ⅴ类水体治理，截至2019年底，牛湾国考断面相关联支流考核断面基本消除劣Ⅴ类水质。

三、评估结论

经江门市生态环境局综合评估，该项整改任务的各项整改措施全面落实，整改任务达到整改目标要求，符合销号标准。

江门市生态环境局

2021年3月2日

省级生态环境保护督察整改任务销号评估报告

（整改措施清单序号19）

一、整改任务

（一）反馈问题

潭江流域的工业污染防治措施严重不足。潭江流域内纺织印染、电镀、皮革、造纸等涉水重污染企业较多，106家重点污染企业主要分布在潭江及其一级支流沿岸。

（二）责任单位

市生态环境局、市发展改革局，各市（区）党委和政府。

（三）整改时限

立行立改，2020年年底前。

（四）整改目标

强化控源截污，减少工业源入河污染物总量，改善潭江水环境质量。

（五）整改措施

1.进一步严格环境准入。潭江流域内禁止新建制浆、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目。严格执行建设项目主要污染物排放总量前置审核制度，实行流域内污染物排放“倍量置换”。

2.加强对流域沿岸106家重点污染企业的巡查监管。强化环境执法，重点打击偷排漏排等环境违法行为，发现一起，从严查处一起。建立重点污染企业废水排放量定期上报机制，加大对受纳水体水质监测力度，加强精细治污、精准治污。

3.加快推进流域沿岸工业企业集中污水处理设施建设，提升工业废水处理能力。

4.2020年年底前，对流域内纳污水体水质不达标的企业，总量控制指标收严三分之一，督促企业达标排放。

二、整改落实情况

（一）整改目标完成情况

江门市强化了控源截污措施，减少了工业源入河污染物总量。2020年，潭江流域6个省考以上断面水质优良率100%，流域水质全面改善。

（二）整改措施落实情况

1.江门市严格执行环境准入和实行流域限批，潭江牛湾国考断面控制区域内没有审批新建制浆、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵酿造等重污染项目，全面暂停审批水污染问题较为突出的镇海水流域、新桥水流域的新增化学需氧量、氨氮、总磷污染排放建设项目环境影响文件；全面实行流域内污染物排放“倍量置换”。

2.江门市持续开展潭江牛湾国考断面水环境专项执法行动，成立了执法专班，加大对流域沿岸的制革、造纸、印染、电镀等涉废水排放重点企业的环境监管执法力度，同时对主要工业园区（聚集区）入河排放口开展“每周一测”，严厉打击偷排、超标排污等环境违法行为。2020年，开展潭江流域环境执法专项行动，全市共出动执法人员 3478人次，检查重点排污企业1612家次，发现处置违法排污企业31家。

3.2019年，潭江牛湾国考断面控制区域的第一批重点工业园区（集聚区）已全部完成对辖区内工业企业分布及排水情况的排查摸底，5个重点工业镇建成或配置集中式污水处理设施。2020年，牛湾断面涉及范围内9个重点工业镇工业聚集区已完成工业尾水集中处理设施建设。

4.江门市按照流域主要污染物排放总量减少三分之一的要求，结合排污许可证核发工作，2020年9月底前，根据纳污河流水质状况，全面完成了流域内重点涉水企业主要污染物许可排放总量的重新核定。

三、评估结论

经江门市生态环境局综合评估，该项整改任务的各项整改措施全面落实，整改任务达到整改目标要求，符合销号标准。

江门市生态环境局

2021年3月4日

省级生态环境保护督察整改任务销号评估报告

（整改措施清单序号20）

一、整改任务

（一）反馈问题

开平市镇海水、新桥水两条一级支流水质常年劣于Ⅴ类，但2018年才列入重点整治清单，督察进驻时整治工作仍处于前期调研阶段。镇海水、新桥水流域内存在大量村镇级工业集聚区，“散乱污”工业企业（场所）较多，偷排、超标排污时有发生。

- 责任单位

开平市党委和政府。

- 整改时限

2020年年底前。

- 整改目标

加大对开平市镇海水、新桥水流域综合整治力度，基本消除劣Ⅴ类水体。

- 整改措施

深入推进开平市镇海水、新桥水流域综合整治，持续加大流域“散乱污”工业企业（场所）整治力度。

二、整改落实情况

（一）整改目标完成情况

根据江门市河长办2020年1-12月监测数据显示，新桥水的水口桥断面、镇海水的交流渡大桥断面等2个市控考核断面水质均值达到Ⅳ类，其它考核断面水质没有出现劣Ⅴ类，镇海水和新桥水考核断面基本消除劣Ⅴ类水质。镇海水流域、新桥水流域列入省整治清单的532家“散乱污”工业企业（场所）已全部完成整治。

（二）整改措施落实情况

1.根据江门市河长办2020年1-12月监测数据，新桥水的水口桥断面、镇海水的交流渡大桥断面等2个市控考核断面水质均值达到Ⅳ类，其它考核断面水质没有出现劣Ⅴ类，镇海水和新桥水考核断面基本消除劣Ⅴ类水体目标。开平市列入禁养区清退范围的1307家养殖场（户）已全部拆除或清理并完成验收。10个镇级污水厂均已投入运行。距离潭江干流5公里内的200个自然村已完成生活污水处理设施覆盖任务。加强对流域沿岸重点污染企业的监督巡查，加大对涉废水排放企业的监管执法力度，共检查企业2342家次，查处环境违法行为117宗。

镇海水流域、新桥水流域列入省整治清单的532家“散乱污”工业企业（场所）已全部完成整治。执行最新、最严的环境管理要求，倒逼企业对污染排放物实施深度处理。制定并落实《开平市“散乱污”工业企业（场所）综合整治工作方案》，加大对涉废水排放企业的监管执法力度。

三、评估结论

经开平市综合评估，该项整改任务的各项整改措施全面落实，整改任务达到整改目标要求，符合销号标准。

中共开平市委                           开平市人民政府

2021年3月21日

省级生态环境保护督察整改任务销号评估报告

（整改措施清单序号21）

一、整改任务

（一）反馈问题

2018年上半年，镇海水流域的江门产业转移园开平园区监控断面综合污染指数同比上升41.7%，氨氮浓度上升153.7%，水质状况明显变化。

（二）责任单位

开平市党委和政府。

（三）整改时限

2019年年底前。

（四）整改目标

强化镇海水流域江门产业转移园开平园区排水监管，确保监控断面水质稳定达标和不断改善。

（五）整改措施

江门产业转移园开平园区污水处理设施由第三方负责运营，建立园区污水处理设施及管网的维护管理机制。

二、整改落实情况

（一）整改目标完成情况

1.针对园区雨污水管网进行检测、清淤和维修，最终使园区污水处理厂进水水量与水质得到提升。

2.将污水处理厂交由第三方公司运营，保证污水达标排放。

（二）整改措施落实情况

1. 开平市结合双随机抽查和日常执法检查，对江门产业转移园开平园区上游塔山工业园排水企业开展专项执法行动，加大监管执法力度。截至2019年底，共立案查处环境违法案件26宗，罚款299万元。

2. 2019年5月，翠山湖管委会面向社会通过公开招标的方式确定了园区污水处理厂的运营单位为广东省工程技术研究所，并投入资金约160万元，建立园区污水处理设施及管网的维护管理机制。

三、评估结论

经开平市综合评估，该项整改任务的各项整改措施全面落实，整改任务达到整改目标要求，符合销号标准。

中共开平市委                           开平市人民政府

2021年3月21日

省级生态环境保护督察整改任务销号评估报告

（整改措施清单序号23）

# 一、整改任务

（一）反馈问题

集中供热基础设施建设滞后。《江门市大气污染防治实施方案（2014-2017年）》要求2017年年底前全市有用热需求的产业集聚区全部实现集中供热。直至督察结束，除蓬江区的江沙片区集中供热项目基本完成建设外，新会区崖门片区、江海区高新技术开发区的集中供热项目建设尚无实质性进展。

（二）责任单位

江海区、新会区党委和政府、江门市发展改革局（均为牵头单位），江门市工业和信息化局、江门市生态环境局、江门市国资委。

（三）整改时限

2020年年底前。

（四）整改目标

加快推进热电联产集中供热和分布式能源项目建设，落实集中供热要求。

（五）整改措施

1.进一步完善新会区崖门片区集中供热项目供热管网，2019年年底前完成粤电新会电厂至崖门新财富环保工业有限公司供热管网建设。

2.加快推进江海区高新技术开发区集中供热项目建设，加强协调解决项目建设相关问题，在2020年年底前建成投入运行。

3.全面摸查已建、在建、拟建热电联产和集中供热项目，对已建成运行的热电联产和集中供热项目，加大实施集中供热力度，提高项目热电比；对即将投入运行或在建的热电联产和集中供热项目，加快配套供热管网建设，并推进落实项目覆盖区域内分散小锅炉关停工作。

二、整改落实情况

（一）整改目标完成情况

已按照整改要求落实各项整改措施，大力推进热电联产集中供热和分布式能源项目建设，落实集中供热要求。

（二）整改措施落实情况

# 1.粤电新会电厂至崖门新财富环保工业基地的供热管网已于2019年完成建设及调试，现已使用集中供热。

# 2.截至2020年12月底 ，江海区高新技术开发区集中供热项目110kV 、10kV、380V电气系统已受电，厂外取水完成，已制出合格除盐水，天然气已通气。

# 3.对已建成并投入运行的热电联产和集中供热项目，加大实施集中供热力度和配套供热管网建设。新会区崖门电厂配套热网工程（百晖段）已通热；蓬江华电分布式能源站项目已开始供热。对在建及规划建设项目,加强督促和指导各市（区）做好项目的供热管网规划研究并加快推进相关配套供热管网建设。

# 三、评估结论

经江门市发展改革局综合评估，该项整改任务的各项整改措施全面落实，整改任务达到整改目标要求，符合销号标准。

江门市发展改革局

2021年3月15日

省级生态环境保护督察整改任务销号评估报告

（整改措施清单序号24）

一、整改任务

（一）反馈问题

固体废物综合监管能力严重不足，危险废物非法转移处置问题突出，2018年连续发生6起严重的跨区域危险废物非法转移倾倒处置案件。

（二）责任单位

市生态环境局，各市（区）党委和政府。

（三）整改时限

立行立改，持续整改。

（四）整改目标

严厉打击危险废物非法转移倾倒等环境违法行为，遏制危险废物非法转移倾倒多发态势。

（五）整改措施

1.严厉打击危险废物非法转移倾倒行为。加快办结我市6起非法转移倾倒危险废物案件，妥善处理涉案废物。举一反三，加大对涉危险废物案件线索的排查力度，保持严厉打击高压态势。

2.健全完善固体废物综合监管长效机制。进一步健全镇（街）、村（居）网格化排查监管体系，每季度走访重点产废企业，及时曝光非法转移处置固体废物典型案例。加强江门市固体废物管理信息平台每月网上申报登记工作，及时掌握企业固体废物产生情况及转移处置动向。将全市固体废物处置单位、重点危险废物和一般工业固体废物产生单位、机动车维修和汽车拆解行业单位纳入固体废物“双随机”专项抽查名单，加大“双随机抽查+专项执法”力度，加强监管执法，提升固体废物综合监管能力。

3.强化部门联动监管。加强公安、生态环境、交通、农业农村、海事以及海洋执法等部门分工协作，加强对危险废物产生、运输、处置等环节和陆路、内河、港口、码头等场所的监管执法，遏制危险废物非法转移倾倒多发态势。

4.深化“清废除患”专项行动。各行业主管部门加强监督管理和宣传教育，督促企业严格落实危险废物申报登记、转移联单等制度，不得非法转移、处置危险废物。

二、整改落实情况

（一）整改目标完成情况

针对我市发生6起固体废物非法转移倾倒案件，市委、市政府高度重视, 迅速成立了由主要负责同志担任组长的约谈问题整改领导小组，高位推进约谈整改工作。同时举一反三，围绕案件反映的问题，深入开展“清废除患”专项行动，推进行业专项整治，大力开展机动车、铅蓄电池、煤焦油、化学品等行业大排查，进一步深挖问题源头，推动约谈整改工作向纵深开展，坚决遏制类似案件再次发生，确保整改落实到位。

（二）整改措施落实情况

1.严厉打击危险废物非法转移倾倒行为。一是严惩6家企业的非法转移倾倒固体废物违法犯罪行为。针对生态环境部约谈通报的江门市长优实业有限公司等6家企业非法转移倾倒固废危废问题，市生态环境局依法作出18项环境违法行为行政处罚决定，共处罚款360万元，责令关停8条非法扩建生产线，向公安机关移送涉嫌环境违法犯罪线索5宗。相关企业已完成整改，相关涉案废物均已得到妥善处理，行政处罚案件已全部结案。市公安机关依法抓捕犯罪嫌疑人38人，涉及刑事的3起案件已一审判决，相关犯罪嫌疑人被判处1-5年不等有期徒刑。二是举一反三开展整改。全市各级政府各有关部门认真学习贯彻习近平总书记在全国生态环境保护大会上的重要讲话精神，提高政治站位，牢固树立“四个意识”，把加强固体废物和危险废物处置工作作为当前我市污染防治攻坚战的重点任务来抓。持续开展“清废除患”系列专项行动，加快构建固体废物污染防治长效常治工作机制，完善监管责任体系，提高信息化监管能力，联防联控固废危废非法倾倒行为，加快补齐我市固体废物处置短板，加大警示宣传教育力度，非法倾倒处置危废行为得到有效遏制。

2.健全完善固体废物综合监管长效机制。一是加强行政执法与刑事司法衔接，对日常执法检查中发现的涉固体废物违法行为线索予以坚决查处，一追到底；二是组织制定《固体废物污染防治工作机制》，进一步明确了部门、镇街工作职责，形成多部门工作合力；三是强化源头防控，完善市、县、镇、村四级网格化监管体系，联防联控固废危废非法倾倒行为，对发生在当地的固体废物环境违法案件及时发现、及时报告、及时制止和整治；四是充分运用省、市固废信息管理平台，提升信息化监管能力，梳理危废固废异常转移行为，及时进行排查并依法进行查处或纠正；五是加快补齐处置能力短板，按照全市一盘棋、社会效益优先和适度错位竞争的原则，全力推进“中西南北”四大固体废物处置中心等项目，提前一年完成省委、省政府下达的建设任务，到2020年底，全市持危险废物经营许可证单位达到17家，危险废物总收集处理能力超过56万吨/年，基本形成门类比较齐全、能力比较充足、布局比较合理、技术比较先进的危险废物无害化处理体系。此外，为进一步畅通工业固体废物利用处置渠道，统筹规范全市固体废物利用处置设施能力建设工作，防止利用处置设施低水平、无序建设，制定印发了《江门市工业固体废物利用处置设施能力建设实施方案（2020-2023年）》；六是加强警示教育。在各行业企业全面开展警示教育宣讲会，举办警示教育宣讲会11场，新《固废法》宣讲会3场，发放宣传资料2000多份，惠及企业1200多家，进一步提升企业固体废物规范化管理水平。

3、强化部门联动监管。生态环境执法部门对发现的涉固体废物违法行为线索予以坚决查处，对非法收运、转移、倾倒、处置固体废物的企业、中间商、承运人、接收人等，坚持一追到底；涉嫌犯罪的，依据《中华人民共和国环境保护法》等法律法规及“两高”司法解释有关规定严肃惩处，查处一批，打击一批。公安机关利用先进的侦察网络配合生态环境部门开展涉案企业非法转移处置线索的调查，交通部门加大对运输企业、运输从业人员、网络货运信息平台的监控、管理和教育，城市管理部门强化生活垃圾收运和处置单位的主体责任，开展生活垃圾非法堆存倾倒点的排查。同时，结合开展生态环境领域扫黑除恶专项斗争，加大对非法转移处置固体废物等生态环境领域行业乱象问题的治理力度。各有关部门形成监管合力，有效精准打击涉固体废物的违法犯罪行为，形成多部门工作合力，责任环环相扣，压力层层传递，对固体废物环境违法犯罪活动形成强有力的震慑。2017年以来，全市生态环境系统对危险废物违法行为作出行政处罚决定210宗。

4、深化“清废除患”专项行动。2018年以来，我市连续开展开展“清废除患”专项行动，作为历年固体废物污染防治工作的重点，重拳打击涉固体废物尤其是危险废物的违法犯罪行为，有效遏制危险废物非法转移倾倒案件的发生，坚决打赢固体废物污染防治翻身仗。加强部门和区域联动执法，强化行政执法与刑事司法衔接，形成多部门协作强大打击合力。2018年，联合公安等部门侦破“3.22废机油”案，共抓获犯罪嫌疑人21名，逮捕6人，捣毁犯罪窝点5个，扣押用于非法运输、储存和处置废机油的作案车辆11辆，缴获作案工具一批，冻结涉案资金370万元。去年3月以来发生的“厂房倾倒固体废物”系列案，联合公安部门、扫黑办联合公安机关、扫黑办迅速侦破，一举抓获犯罪嫌疑人15名，其中9人被正式批捕，极大震慑了环境违法犯罪分子。今年以来我市尚未发生一起跨市非法倾倒危险废物违法犯罪案件，危险废物非法倾倒处置频发态势得到进一步遏制。

三、评估结论

经市生态环境局综合评估，该项整改任务的各项整改措施全面落实，整改任务达到整改目标要求，符合销号标准。

江门市生态环境局

2021年3月8日

省级生态环境保护督察整改任务销号评估报告

（整改措施清单序号25）

一、整改任务

（一）反馈问题

江门市现有危险废物综合利用和处置设施能力、结构与产生情况不匹配，远不能满足需要。电镀、线路板、陶瓷企业集聚，2017年分别申报登记产生表面处理废物2.63万吨、含铜废物8.24万吨、煤焦油2.1万吨。截至督察时，江门市表面处理废物、含铜废物年利用处置能力仅8.1万吨，煤焦油集中利用处置设施尚未建成，仅此3类危险废物利用处置能力缺口已达4.87万吨。另外，2017年江门市产生约1.5万吨需焚烧、填埋处置的危险废物，但截至督察时仍未建成危险废物焚烧、填埋设施。

（二）责任单位

市生态环境局，各市（区）党委和政府

（三）整改时限

2020年年底前

（四）整改目标

提升全市危险废物处置能力，优化全市危险废物处置能力结构，到2020年年底，全市煤焦油、表面处理废物、含铜废物以及焚烧、水泥窑协同处置（可替代填埋、焚烧）等危险废物处理能力相对于2017年新增35万吨/年以上。

（五）整改措施

1.全域布局、科学规划、加强督促指导。将固体废物处理处置重点项目纳入《江门市打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》《江门市固体废物污染防治行动计划（2018-2020年）》，将固体废物处置设施建设列入地方党委和政府的环境保护责任考核。市对口主管部门加强对重点项目建设情况调度和督导。

2.加快推进处置设施建设。2019年3月底前，江门市崖门工业固体废物处理处置中心回转窑项目试运行；2019年年底前，建成开平市新龙回收加工厂有限公司污泥扩建项目、华新水泥（恩平）水泥窑协同处置危险废物项目等设施。加快推进江门市崖门工业固体废物处理处置中心等离子项目、江门市崖门金属污泥资源化利用项目等设施建设。到2020年年底，全市煤焦油、表面处理废物、含铜废物以及焚烧、水泥窑协同处置（可替代填埋、焚烧）等危险废物处理能力相对于2017年新增35万吨/年以上，基本形成门类比较齐全、能力比较充足、布局比较合理、技术比较先进、兼顾焚烧填埋和综合利用的危险废物无害化处置体系。

二、整改落实情况

（一）整改目标完成情况

在2017年至2020年期间，我市危险废物处置能力大力提升，全市持危险废物经营许可证单位由7家增加到17家，危险废物总收集处理能力超过56万吨/年，除个别类别外，基本满足我市危险废物处置需求，处置能力与产生情况总体是基本匹配的。

（二）整改措施落实情况

1.高标准谋划。我市高度重视固体废物处置设施建设工作，市委、市政府多次召开专题会议研究，市委副书记、市长刘毅多次率队检查督导全市固体废物处置设施建设工作，强调要全域性科学布局固体废物处理设施，补齐短板，全面加快固体废物处理设施规划和建设。针对危险废物焚烧、填埋处置能力的短板和不足，提出建设“中西南北”四大危险废物综合处置中心的目标任务，并将建设目标写入《江门市打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》和《江门市固体废物污染防治行动计划（2018-2020年）》，同时，将项目建设进度纳入每年的污染防治攻坚战任务考核，定期加强调度和督导。

2.基本建成以“中西南北”四大危险废物综合处置中心为核心的全市固体废物处置能力体系。我市各市（区）政府和生态环境、农业农村、城市管理、国资委等相关部门主动担当、各司其责、积极配合，形成合力，扎扎实实推进固体废物处置设施建设工作取得明显进展。在项目主体单位和有关部门的共同努力下，江门市东江环保技术有限公司（北中心）技改扩建项目、江门市崖门工业固体废物处理处置中心（南中心）首期3万吨/年回转窑处置项目、开平市新龙回收加工厂有限公司（中中心）污泥扩建项目一期（新增2.5万吨/年）、恩平华新水泥有限公司（西中心）协同处置危险废物项目相继建成投产。2019年，全市新增工业固体废物处理能力50.3万吨/年，其中新增危险废物处理能力22.3万吨/年，提前一年完成省委、省政府下达的建设任务。全市持危险废物经营许可证单位达到17家，危险废物收集处理能力49.4万吨/年。2020年，我市持续推进开平市新龙回收加工厂有限公司扩建污泥综合利用二期项目、江门市崖门金属污泥资源化利用项目等项目建设，到2020年底,全市持危险废物经营许可证单位达到17家，危险废物总收集处理能力超过56万吨/年，基本形成门类比较齐全、能力比较充足、布局比较合理、技术比较先进的危险废物无害化处理体系，我市固体废物处置能力得到全面提升，充分满足江门市今后较长一段时间内的处理需求。

三、评估结论

经江门市生态环境局综合评估，该项整改任务的各项整改措施已全面落实，整改任务达到整改目标要求，符合销号标准。

江门市生态环境局

2021年 3 月 24日

省级生态环境保护督察整改任务销号评估报告

（整改措施清单序号26）

一、整改任务

（一）反馈问题

按期完成镇级垃圾填埋场整治任务。

（二）责任单位

市城市管理综合执法局、市农业农村局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市财政局，各市（区）党委和政府。

（三）整改时限

2019年6月底前。

（四）整改目标

完善农村生活垃圾处理设施，规范农村生活垃圾治理，按期完成镇级填埋场整改任务。

（五）整改措施

加快落实《江门市镇级填埋场整改工作方案》，对全市纳入整改范围的17个镇级填埋场（新会区2个、台山市6个、开平市6个、恩平市3个）全面落实“一场一策”整治，2019年6月底前全部完成17个镇级填埋场整改任务。

二、整改落实情况

（一）整改目标完成情况

江门市列入省级生态环境保护督察整改的17个镇级填埋场已于2019年6月底全部完成整治。

（二）整改措施落实情况

江门市先后印发了《江门市镇级垃圾填埋场整改工作方案》《关于进一步做好江门市镇级填埋场整改工作方案》《江门市镇级填埋场整改验收工作方案》等文件，三市一区（台山、开平、恩平、新会）均制定了整改方案。2018年底前完成了11个镇级填埋场的整改任务，并由原市住房城乡建设局联合原市环境保护局对已完成整改的11个镇级填埋场进行市级验收。2019年，余下6个镇级填埋场整治工作列入市政府重点工作任务清单和污染防治攻坚战任务清单，并于2019年6月底前完成了整治，11月完成了市级验收。

三、评估结论

经江门市城市管理和综合执法局综合评估，该项整改任务的各项整改措施全面落实，整改任务达到整改目标要求，符合销号标准。

江门市城市管理和综合执法局

2021年3月24日

省级生态环境保护督察整改任务销号评估报告

（整改措施清单序号27）

一、整改任务

（一）反馈问题

江门市餐厨垃圾综合利用厂久拖未建。《广东省生活垃圾无害化处理设施建设“十二五”规划》要求江门市2015年建成日处理能力100吨的江门市餐厨垃圾综合利用厂。江门市住房城乡建设局统筹推进不力，项目建设严重滞后，未如期于2015年建成。截至督察时该厂才完成选址，餐厨垃圾无规范消纳去向。

（二）责任单位

市城市管理综合执法局、市国资委、市纪委监委，蓬江区、江海区、新会区党委和政府。

（三）整改时限

2020年6月底前。

（四）整改目标

加快建成江门市区餐厨垃圾收运处理项目，解决餐厨垃圾终端处理问题。

（五）整改措施

1.加大统筹推进力度，压实项目公司建设主体责任，加强协调解决项目建设过程中遇到的问题及困难，确保项目顺利推进。

2.加快项目建设进度，在2019年5月底动工建设，12月底前基本建成；在2020年6月底前正式运营。

3.市纪委监委根据核查情况，对相关责任单位和责任人依法依规追责问责。

二、整改落实情况

（一）整改目标完成情况

江门市区餐厨垃圾收运处理项目已建成并正式运营。

（二）整改措施落实情况

1.江门市区餐厨垃圾处理项目采取市属国企建设、政府采购服务的形式实施，由市属国企碧源公司和蓬江、江海、新会三区共同出资成立项目公司，承担项目的投资、建设、运营工作。

2.市区餐厨垃圾收运处理项目于2019年7月动工建设，首期处理能力150吨/日，2019年12月已建成并投入试运营。并于2020年8月全面启动市区餐厨垃圾收运处置服务。

3.江门市纪委监委已完成督察组移交环境保护督察责任追究问题核查工作，并已于2019年7月22日将处理情况报告上报省环境保护督察工作领导小组。

三、评估结论

经江门市城市管理和综合执法局综合评估，该项整改任务的各项整改措施全面落实，整改任务达到整改目标要求，符合销号标准。

江门市城市管理和综合执法局

2021年3月24日

省级生态环境保护督察整改任务销号评估报告

（整改措施清单序号28）

一、整改任务

（一）反馈问题

中央环境保护督察反馈问题整改落实仍有差距。畜禽养殖清理整治不彻底。《广东省贯彻落实中央第四环境保护督察组督察反馈意见整改方案》要求，2017年8月底前全面完成禁养区内畜禽养殖场的关闭或搬迁。督察发现，台山市合水水闸禁养区内仍存在部分畜禽养殖场未按要求清理；位于开平市龙山水库饮用水水源一级保护区的张国庆鹅场改建为鱼塘并在塘边新建鸡舍，且鹅场道路两旁堆存有大量的生活垃圾和建筑垃圾未及时清运，但开平市上报2017年5月20日已全部完成整治并建立完善长效机制。

（二）责任单位

市生态环境局、市农业农村局，各市（区）党委和政府。

（三）整改时限

2019年6月底前。

（四）整改目标

2019 年 6 月底前完成禁养区复查清理工作，建立完善长效机制，深化巩固禁养区畜禽养殖清退成果。

（五）整改措施

1.进一步强化禁养区畜禽养殖清退工作。各市（区）严格落实网格化管理，分片包干对清理不彻底或复养的养殖场（户）进行全面清理，建立常态化巡查制度；督促养殖场（户）主按要求对清理场地进行改造利用，防止养殖回潮。

2.2019年6月底前，完成全市禁养区复查清理工作。对禁养区内偷养或复养的养殖场（户）依法依规严肃查处，并全面清理。各市（区）设立投诉举报电话，充分发挥群众监督作用，推动群防群治。

3.台山市：在完成省督察组反馈指出合水水闸饮用水水源保护区内存在的畜禽养殖场清理工作基础上，进一步完善禁养区监管机制，制定禁养区巡查监管办法，加强巡查监管，防止禁养区畜禽养殖死灰复燃。

4.开平市：2019年6月底前，全面完成省督察组反馈指出的龙山水库饮用水水源保护区内的张国庆牛场、鸡舍建筑物和新建鱼塘清理工作，加强对龙山水库饮用水水源保护区的常态化巡查，强化龙山水库范围内出租用地监管，防止环境违法问题反弹。

二、整改落实情况

（一）整改目标完成情况

江门市在2019年6月底前已完成中央和省级环境保护督察期间的禁养区畜禽养殖复查和清理工作，累计清理禁养区畜禽养殖场（户）3390个（户）。各市(区)均制定了畜禽养殖整治工作监督管理长效机制实施方案或畜禽养殖区域巡查制度等制度，对畜禽养殖禁养区实行常态化管理。

（二）整改措施落实情况

1.按照省的统一部署，江门市开展全市禁养区畜禽养殖复查和清理工作。各市(区)均制定了畜禽养殖整治工作监督管理长效机制实施方案或畜禽养殖区域巡查制度等制度，对清理不彻底或复养的养殖场（户）分片包干进行全面清理，充分发挥群众监督作用，依法严肃查处、清理禁养区内复养的养殖场（户）。

2.截至2019年6月底，江门市已完成中央和省级环境保护督察期间的禁养区畜禽养殖复查和清理工作，累计清理禁养区畜禽养殖场3390个（户）。市农业农村部门已建立禁养区清理整治工作台帐，市生态环境、农业农村部门加大对禁养区畜禽养殖清理的督导检查力度，杜绝死灰复燃。各市（区）设立投诉举报电话，充分发挥群众监督作用。

3.截至2019年6月底，台山市已完成省督察组反馈指出的合水水闸饮用水水源保护区内的畜禽养殖场清理工作，并进一步完善禁养区监管机制，加强巡查监管，防止禁养区畜禽养殖死灰复燃。

4.截至2019年6月底，开平市已全面完成省督察组反馈指出的龙山水库饮用水水源保护区内的张国庆牛场、鸡舍建筑物和新建鱼塘清理工作，并加强对龙山水库饮用水水源保护区的常态化巡查，强化龙山水库范围内出租用地监管，防止环境违法问题反弹。

三、评估结论

经江门市生态环境局综合评估，该项整改任务的各项整改措施全面落实，整改任务达到整改目标要求，符合销号标准。

江门市生态环境局

2021年3月23日

省级生态环境保护督察整改任务销号评估报告

（整改措施清单序号29）

一、整改任务

（一）反馈问题

潭江流域的畜禽养殖污染防治工作不到位。流域内新会、恩平、开平、台山四个市（区）规模化养殖总量高达357万头生猪当量，2018年3月8日《江门市潭江牛湾断面2018年水质达标整治方案》及8月31日《潭江牛湾国考断面水质达标2018年攻坚实施方案》印发后才启动畜禽养殖总量控制工作。有关方案要求潭江流域所涉及镇街2018年畜禽养殖量（出栏）控制在281.2万头生猪当量。但督察发现，开平、台山、恩平市部分镇级农业部门对目标并不清楚，也未明确本地区养殖总量分配方案和削减措施。

（二）责任单位

市生态环境局、市农业农村局，新会区、台山市、开平市、恩平市党委和政府。

（三）整改时限

2019年年底前。

（四）整改目标

巩固生猪减量成果，持续加大压减力度，严格控制生猪养殖污染。

（五）整改措施

1.在2018年压减生猪量的基础上，进一步推进生猪减量工作。市农业农村局、市生态环境局、市市场监管局、市商务局、市自然资源局按照市政府制定的《关于进一步推进生猪减量工作的指导意见》，各自做好相关工作，2019年年底前进一步压减生猪养殖存栏量至55万头。

2.市生态环境局加强落实畜禽养殖污染防治执法工作。开展对规模养殖场的执法检查，对发现的环境违法问题予以查处。

二、整改落实情况

（一）整改目标完成情况

巩固畜禽养殖污染减排成果，印发《江门市种养循环发展规划（2019-2025年）》，明确各市（区）生猪养殖任务及污染防治要求，推动畜禽养殖业绿色发展，提升生猪养殖资源化利用水平。

（二）整改措施落实情况

1.稳步推进畜禽养殖污染治理工作，印发《江门市种养循环发展规划（2019-2025年）》，明确各市（区）生猪养殖任务及污染防治要求，推动畜禽养殖业绿色发展，提升生猪养殖资源化利用水平。截至2020年10月底，全市生猪存栏量为52.2万头。

2.江门市持续加强畜禽养殖污染防治监管执法,2019年全市生态环境部门检查规模化养殖场1303家，立案查处9家，责令整改186家。

三、评估结论

经江门市生态环境局综合评估，该项整改任务的各项整改措施全面落实，整改任务达到整改目标要求，符合销号标准。

江门市生态环境局

2021年3月23日

省级生态环境保护督察整改任务销号评估报告

（整改措施清单序号30）

一、整改任务

(一)反馈问题

畜禽养殖废弃物资源化利用水平低，养殖废水未能得到有效处理，江门市对5677家规模化生猪养殖场和专业户开展专项检查，发现1228家存在环境污染问题。

(二)责任单位

市农业农村局、市生态环境局，各市（区）党委和政府。

(三)整改时限

2020年年底前。

(四)整改目标

到2020年年底，全市畜禽粪污综合利用率达到 75%以上，规模化养殖场粪污处理设施装备配套率达到 95%以上。

（五）整改措施

1.加强畜禽养殖废弃物综合利用指导和服务，积极开展相关培训和现场学习交流，大力推广畜禽养殖废弃物综合利用的适用技术，加强分类指导，指导散养和小规模畜禽养殖场开展生态养殖。

2.落实《江门市畜禽养殖废弃物资源化利用工作考核办法（试行）》，督促指导各市（区）做好畜禽养殖废弃物资源化利用工作。进一步抓好养殖场直联直报平台填报工作，实现畜禽养殖粪污资源化利用指导的精准化、制度化和信息化。

3.开展年度畜禽养殖污染防治执法专项行动，将畜禽养殖污染防治纳入日常执法监管范围，采取双随机抽查、例行检查相结合方式，加大监督检查力度，对发现未建设污染防治配套设施或配套设施未正常运行、存在偷排漏排及超标排放等违法行为，依法从严查处。

4.督促畜禽养殖场（小区）、养殖户落实环境保护主体责任，按照“谁污染谁治理”的原则，配套建设与养殖规模相匹配的治污设施并保持正常运行，提高综合利用和无害化处理水平，按照规定做好自行监测、信息公开等工作。

二、整改落实情况

（一）整改目标完成情况

截止2020年底，全市畜禽粪污综合利用率达91.36%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率分别达99.07%，超额完成整改目标。

（二）整改措施落实情况

1. 全市举办或参加7期畜禽养殖废弃物资源化利用培训班，培训相关业务骨干达400人次；发放《江门市畜禽养殖废弃物综合处理利用技术模式》1000本、《江门市生猪养殖污染防治技术要点》500本，重点指导生猪养殖企业开展异位发酵床、粪污专业化能源利用、污水肥料化利用以及中水回用等四种污染防治工作，为全面推动生猪养殖行业转型升级提供技术支持。全市组织学习生猪统计监测业务培训、直联直报系统填报培训等培训班230人次，系统培训业务骨干掌握使用直联直报系统的技巧，切实做好直联直报信息系统填报工作，实现畜牧工作制度化、精准化和信息化管理。

2.截至2020年底，全市规模养殖场粪污处理设施装备配套任务数为1722家，已完成配套数1706家，配套率为99.07%，超额完成省下达的95%的目标任务。全市规模及规模以下畜禽粪污产生量449.21万吨，畜禽粪污资源化利用量410.42万吨，粪污综合利用率为91.36%，超额完成省下达的75%的年度目标任务，全市畜禽养殖废弃物资源化利用率全面提升。

3.强化源头管控,加强禽畜养殖控制和污染治理。落实畜禽养殖治污管控措施，2020年全市针对禽畜养殖场环境执法共出动执法人员2311人次，检查企业964家次，共立案查处环境违法案件1家，责令整改12家。

4.执法人员在检查过程中督促畜禽养殖场（小区）、养殖户切实落实环境保护主体责任，配套建设与养殖规模相匹配的治污设施并做好设施维护，安排专人负责跟踪本养殖场（户）的畜禽废弃物资源化利用的记录和信息管理工作，不断提升综合利用和无害化处理水平。

三、评估结论

经江门市农业农村局综合评估，该项整改任务的各项整改措施全面落实，整改任务达到整改目标要求，符合销号标准。

江门市农业农村局

2021年3月23日