消防设施维保合同（参考范本）

工程名称： 江门市政府投资工程建设管理中心消防设施维保

工程地点： 江门市蓬江区建达北路6号之2

发包单位： 江门市政府投资工程建设管理中心

承包单位：

签订时间：         年   月   日

合同正文

发包方（甲方）：江门市政府投资工程建设管理中心

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国采购法》的规定，“江门市政府投资工程建设管理中心消防设施维保”项目确定乙方为本项目供应商。为明确项目内容及双方权利、义务，本着互相协作、紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平行、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本合同的具体情况，甲、乙双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。

- 工程概况

  - 工程名称：江门市政府投资工程建设管理中心消防设施维保

  - 工程内容：江门市政府投资工程建设管理中心所有消防系统（详细范围如下）

- 消防给水

- 室内消火栓系统

- 气体灭火系统

- 火灾自动报警系统

- 悬挂式灭火器

- 手提灭火器

- 安全疏散指示标志及应急灯

  - 承包方式：

1)乙方定期提供月检、季检和年检服务。月检须在每月30日前完成，季检全面联运测试检查，每次检查完毕，须在5个工作日期内以书面形式向甲方提交评估报告，并由甲方在报告上签字确认，并负责将相关检测报告送相关消防管理部门备案。

2)如遇特殊情况下（如消防管理部门检查、重要领导视察等），经甲方提前3日以上时间预约，乙方派专人跟场服务。

3)紧急维修：

乙方接到报修电话后，乙方技术人员必须在 2 小时内赶到现场，对系统进行紧急维护，排除故障后乙方还应无条件提供24小时跟踪服务，确保消防系统稳定运行。每次维护完毕，乙方须提供维护报告，甲方确认报告无误后在报告上签字并加盖公章确认，双方各留一份。若乙方提供的维护报告存在不真实等情况，甲方有权追究乙方违约责任。

4)零配件更换：乙方在保养期中如发现消防系统需要更换零配件，应及时向甲方提出，经甲方同意后，乙方才能进行更换。更换的零配件单价为人民币50元（含）以内由乙方承担，单价在50元以上另行结算。每次更换零配件完毕，乙方须提供更换零配件报告，甲方须在报告上签字并加盖公章确认，双方各留一份。

5)在维保期间，如因甲方装修或自行整改等人为原因造成系统故障，需乙方对系统进行检测或恢复，所发生的一切费用由甲方负责。

- 维护保养合同期限

自    年  月  日起至    年   月   日止，合同期限一年。

- 维护保养合同总价：人民币：         元（大写：           ）。

- 付款方式

  - 合同价款一次全额支付：签订合同后10个工作日内，乙方开具全额正式发票，甲方在收到乙方开具的足额、合格发票后，5个工作日内以银行转账方式支付合同价款全额款项。

  - 乙方开具增值税专用发票，本报价不包含广东省消防总队系统备案的消防系统检测费。

开户名称：

开 户 行：

银行账户：

- 甲方的权利及义务

1、甲方委派       为联络人，联系电话               。负责协调合同履行事项。

- 负责向乙方提供原消防系统的图纸（或电子版）及相关资料，并保证消防系统移交前的正常运行。

- 甲方负责消防系统的日常例行管理工作，为乙方提供按合同对消防系统进行检测及紧急维修服务时必要的条件和协助。乙方每次按要求完成维护保养工作需将维护工作记录和检测工作表交甲方签字确认，若乙方未将已完成内容的工作表提交甲方签字确认，则视为未完成该项工作，甲方有权追究其违约责任。

- 维护保养可能影响第三方或需第三方协调的（如强电、空调、给排水等），甲方应事先协调做好配合安排，以便维护保养顺利进行。

- 甲方准备消防设备所在房间的钥匙，对于特殊重要房间（以如配电室、发电机房、水泵房等）内的消防设备保养，甲方应派人配合，确保保质、保量完成工作。

- 甲方对维保的材料质量、进度进行监督检查，并办理登记备案手续和其他事宜。

- 甲方应按本合同所规定的付款方式按时支付乙方有关费用。

- 乙方的权利及义务

1、乙方委派        为联系人，联系电话                  负责合同履行，按要求组织供货，保质、保量、按期完成供货任务，解决由乙方负责的各项事宜。

- 合同签订后，乙方对工程范围内的各系统进行一次全面检查，并提交系统检查报告、故障分析及解决办法。陈述系统的工作状况、性能、以及设备因老化可能出现隐患的解决方案；乙方服务期满5天内，应将维保期内的消防维保资料分类装订成册并移交给甲方，并与后续维保单位、甲方、第三方现场验收，验收合格后将设施移交给后续维保单位维保。

- 制订具体维保制度和维保计划送甲方备案，明确维保内容，维保期间根据制度和计划内容，按时做好维保工作，并在维保完成后5天内做好相应报告和记录（《广东省建筑消防维修保养记录》）交甲方审阅和保存。

- 维保期间处理任何问题，乙方应取得甲方同意方可实施，私自处理按未履行维保要求处理，所产生的费用由乙方自行承担。

- 乙方应按约定及时向甲方申请组织验收工作，否则按未履行维保要求处理。

- 甲方无正当理由而不按时支付合同款的，乙方有权随时停止检测服务，直至该款项缴清为止，由此引起的消防责任乙方不予负责。

- 工作过程中要做好安全措施，避免发生任何工伤事故，对乙方人员工作过程中所引起的一切安全生产事故由乙方负责。

七、维护保养的执行标准

《中华人民共和国消防法》                   2009年5月1日起施行
《建筑灭火器配置验收及检查规范》              GB50444-2008
《消防应急灯具》                              GB17945-2000
《防火封堵材料的性能要求和试验方法》          GA161-1997
《固定消防给水设备的性能要求和试验方法》      GA30.3-2002
《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》    GA400-2002
《建筑消防设施检测技术规程》                  GA503-2004
《易然易爆危险品 火灾危险性分级及试验方法》   GA/T536.1-2005 
《专职消防人员执勤服装分类、样式、颜色与号型》GA577-2005
《建筑消防设施的维护管理》                    GA587-2005
《消防产品现场检查判定规则》                  GA588-2005
《重大火灾隐患判定方法》                       GA653-2006 
《人员密集场所消防安全管理》                   GA654-2006 
《消防控制室通用技术要求》                     GA767-20081

八、违约责任

1、无正当理由，因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方按合同总价的15％赔偿给对方。

2、因一方未履行合同约定受到罚款或给对方造成损失的，均由责任方承担责任，赔偿金额不超过该合同额。但因乙方故意或重大过失导致甲方安全事故或重大损失的，赔偿范围不受上述限制。

3、如维保项目管理权变更，甲方须提前三个月书面通知乙方，并协助乙方办理协议变更，不视为违约。

4、乙方未按本合同约定完成维保工作的，每延期一天乙方应向甲方支付合同金额1%违约金。逾期10日以上的，甲方有权委托第三方完成维保工作，费用由乙方承担。

5、服务期内，甲方在30分钟内无法按本合同或乙方另行提供的联系方式就紧急维修事宜联系上乙方的，或虽联系上但乙方未按本合同约定时间处理维修的，甲方有权委托第三方完成维修，所产生的费用由乙方承担，乙方另应按本合同金额5%支付违约金。

6、在本合同期限内，双方必须对所获取的对方信息、技术、资料、经营信息等全部内容严格保密，在未事先取得对方书面同意的情况下，不得擅自使用或向任何非为执行本协议书所必需的第三方披露，同时保证因为工作需要而接触相关商业秘密的该方员工承担保密义务，但相关法律法规规定、有权机关要求及各自的合法顾问的中介机构、雇员（披露方需保证该中介机构及雇员与其进行同等的保密义务）工作需要除外。本条所约定的保密义务在本合同终止后仍对双方具有约束力。

7、本合同所指的损失，均指一切直接损失与间接损失，包括但不限于实际损失、预期利益损失、律师费、公证费、诉讼费、差旅费。

九、履约保证金

本项目无履约保证金。

十、合同争议的解决方式

1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

2、当事人不愿通过协商调解解决或者协商、调解不成时，可向合同履行地有管辖权的人民法院起诉。

十一、其它约定事项

1、合同相关文件：本项目的附件等均为本合同不可分割的一部分。

2、组成本合同的文件：（1）本合同及其附件；（2）合同履行中，甲乙双方本项目的洽商、变更等书面协议、确认表或文件视为本合同的组成部分。

3、当合同文件内容含糊不清或不相一致时，由甲乙双方协商解决。双方协商不成时，按本合同关于争议的约定处理。

4、维修保养计划

1)消防系统月检

每月对消防系统进行联动测试，定期增派3-4名专业技术人员，对该项目在10：00-16：00时段内进行联动测试，以检测维护人员的维护保养情况，并保障消防系统的运行正常。

2)消防应急维修

消防系统发生紧急情况时，启动紧急消防应急组，2小时内赶到现场恢复设备正常工作。一般故障4小时内达到现场。

3)故障排除时间

对维保项目现场响应：紧急维护2小时内（市区范围）到达、一般维护4小时到达，全天24小时响应报修的承诺，全面消除客户的后顾之忧。

对一般性小故障，排除时间为不超过4个工作小时

对一般性中故障，排除时间为不超过8个工作小时

对一般性大故障，排除时间为不超过16个工作小时

以上时间均不包括设备购买周期。

4)消防系统维护保养的要求

定期检测-----对相关消防设施的重点功能性内容进行专业测试及检查，并提交相应的检测报告。合同期内的每个月将提供消防设施常规性检查服务以达到及早发现隐患并及时处理，减少故障、延长设备使用年限的目的，同时将对消防设施做专业保养。

日常巡检-----每个月对消防设施进行巡检，对水泵等重点设施每月进行测试。对巡检设备的运行情况及时记录，并由甲方确认。

维修改善-----在消防系统出现故障的情况下，在得到甲方的通知后，乙方应及时到达现场，对故障进行排除，如不能修复，则有义务向甲方说明，并提供相应的改善服务。

安全管理-----提供消防法规的咨询服务，协助甲方建立健全相关规章制度和制定消防应急预案，配合甲方进行消防培训及演习。

5)火灾自动报警系统

(a)探测器：每月对探测器进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。每季度按总量的25%完成抽检。

(b)每年完成一次全样检测，核对探测器安装位置和联动关系的准确性。

(c)手动报警按钮：每月对手动报警按钮进行模拟火灾响应试验和故障报警试验，每季度按总量的25%完成抽检，每年完成一次全样检测。

(d)火灾报警控制器：进行故障、报警、消音、复位、火灾记忆、备用电池等功能测试，每月进行一次检测。

(e)线路维护：每半年对管线、接线箱（盒）等进行一次测试和检查维护，以保线路正常，运行畅通。

(f)消防系统联动测试：每月对风机、排烟机、防火阀、非消防电源切除等的联动设备进行抽样测试，确定设备的动作信号和回答信号正常。

(g)每半年对电梯进行强制停于首层消防联动试验两次。

6)自动喷淋灭火系统

(a)水流指示器：用末端放水装置进行放水试验，检查水流指示器是否正常，每月按总量的30%测试一次，一个季度全测一遍。

(b)防火报警阀：打开试警铃阀，检测压力开关动作是否正常，其电气信号是否正确，打开排水阀检查主阀是否正常。每月按总量的100%测试一遍。

(c)水泵：启动水泵，观察水泵运行是否正常，系统失压时水泵能否正常启动,每月测试一次。

(d)联动控制：通过消防控制柜启、停水泵，检查反馈信号是否正确。每月测试一次。每月启动电动泵，同时试验主备泵的切换功能。

(e)管网维护：每月检查系统配置情况，及时排除镀蚀、滴漏等现象。对掉漆的管路补漆。

(f)阀门：每月检查阀门的开关状态，每月检查开关性能，及时排除锈蚀、泄漏等情况。

(g)水泵结合器：每月检查水泵结合器的外观情况，及时排除锈蚀、滴漏等现象。 对掉漆的水泵结合器补漆。

7)消火栓系统

(a)室内消火栓：进行常规检查，测试最不利点水压，检查管网压力和水质，并进行放水试验。每月按总量的25%抽测，一个季度测试一遍。对掉漆的消火栓进行补漆。

(b)室外消火栓：每月测试室外消火栓，检查水质、水量，控制阀门是否开启。消火栓补漆。

(c)联动控制：通过消防控制室启、停水泵，检查反馈信号是否正确。每月一次。

(d)管网维护：每月检查系统管网情况，及时排除锈蚀，滴漏等现象。掉漆的管路补漆。

(e)阀门：每月检查阀门的开关状态；每月检查开关性能，及时排除泄漏等情况。

(f)系统水池、水箱：每月检查系统水池、水箱的水位情况，每半年检查系统水池、水箱的完好情况。

(g)水泵结合器：每月检查水泵结合器的外观情况，及时排除锈蚀、滴漏等现象。水泵接合器补漆。

(h)水泵吸入过滤器：每月检查其阻塞情况，必要时进行清理。

8)消防联动、广播及消防电话

月检计划：

(a)检查系统联动电源是否正常。

(b)检查消防喇叭、消防电话是否完好。

(c)分区测试消防电话通讯是否正常，通话是否有杂音。

(d)检查广播功能是否能正常启动。

(e)检查联动柜是否有故障报警，各指示灯是否完好，如有损坏及时更换。

年检计划：

(a)重复检查月检内容。

(b)清洁联动柜，紧固所有接线端，更换锈蚀螺丝。

(c)模拟火警发生，测试消防广播播音是否正常，分区切换功能是否正常，音量是否达到规范要求。

(d)清洁消防电话主机，模拟火警状态下通话测试，检查报警区域显示是否正确，通话质量是否达到要求。

9)防排烟系统

月检计划：

(a)手动启动防排烟风机，检查风机运行状况是否正常。

(b)检查风阀、排烟阀工作状态，开启逻辑是否正确。

(c)检查排烟、加压风机的联动控制及控制信号返回情况。

(d)检查风道连接处密封是否完好。

(e)检查通风口是否有遮挡物，如有遮挡及时组织清理。

年检计划：

(a)重复检查月检内容。

(b)检查、调整风机皮带，如有老化及时申请更换。

(c)清理入风口，给防排烟风机加润滑剂。

(d)系统自动、远程启动、就地启动功能测试，检查功能是否完善，信号反馈是否正确。

(e)对风机的相关部件进行检查，检测轴心是否偏移，叶子是否变形。启动防排烟系统使之工作10分钟，观察电机是否正常，测量其送风口排烟口风量是否符合规范要求。

10)防火分隔系统

(a)每月检查防火门周围有无影响门正常启闭得障碍物，门能否处于正常启、闭状态，门的附件是否齐全完好。

(b)每月手动和联动测试防火卷帘门的启闭性能，抽检数不少于总数的30％。

(e)每月检查防火卷帘门前通道的畅通性。

11)消防广播和消防通讯系统

(a)消防控制室进行选区广播，进行扩音机控制功能试验。每月测试一次。

(b)共用扬声器运行切换试验，每月测试一次。

(c)消防控制室进行消防紧急电话通话试验，每月测试一次。

(d)现场电话插孔进行消防紧急电话通话，每季度按总量的100%抽检测试，全年完成四次100%测试。

消防主要设备定期检测要求标准:

烟、温探测器。喷烟、加温、主机地址码与实地相符，指示灯闪，主控室报警、每回路抽测2点以上。

手动报警按钮。插钥匙或卸玻璃、联动功能能实现，主控室报警，地址码正确，可分区测全部或部分联动功能。

控制信号模块。实地检测试验、输入输出接线端无松动脱落、元件动作灵敏 配合联动功能测试进行。

报警主机。查阅信息 消音、复位键灵敏、信息准确、不漏报、网络通讯正常。

消防电话。与主控室通话 通话质量好、清晰。

应急疏散灯。断市电转换，应急转换正常，照度符合要求。

消防泵。手动盘、点动二次回路切换。泵无阻卡、故障、切换正常，绝缘电阻达标。

水力警铃。放水试验。警铃正常工作，报警阀信号反馈。

水流指示器。末端放水。喷淋系统正常工作，信号反馈主控室各分区系统抽查1-2处。

防火卷帘门。点相应区域烟感 消防通道：消防联动后分二次下降，上下限位工作正常防火分隔：消防联动后一次性降到底，上下限位工作正常。

试验消火栓。放水试验消火栓充实水柱≥7米，试顶层或地下室。

室外消防栓。查看外观 接口帽完好，周围无障碍。

室内消防栓。打开查看，设施齐全、完好、栓口不漏水。

消火栓按钮。卸玻璃，指示灯亮、直接启泵功能正常分区在某层抽查。

水泵接合器。查看外观，接口帽完好，周围无障碍。

消防水系统压力表。查看读数，压力符合要求。

送、排烟风机。主控室点动启、停正常。联动测试启、停正常。

送、排烟风阀。手动开、关 开、闭灵活，无卡阻现象，反馈信号抽查可结合联动测试进行。

消防系统维保实施方法:

1）消火栓灭火系统

对消防水池、消火栓、水泵组、压力控制器、水泵接合器等消防设施进行外观检查，以确保符合规范要求。

观察压力表指针读数是否符合规范要求。

检查消防设备、部件是否完好。

相关消防配电柜控制功能是否完好。

巡查主要控制阀是否渗漏。

测试消火栓主、备泵的运行及手、自动启停功能，同时测试运行状态的信号是否正常。

用消火栓按钮检查能否联动消防水泵。

每年对消火栓系统放水实验一次(最不利点),验证充实水柱长度是否符合要求。

检查水泵结合器接口是否有杂物堆积。

2）水喷淋系统

检查区域内所有供水总控制阀、湿式报警控制阀组、压力控制器、补压泵、水流指示器、信号阀及其它阀门管道是否正常（包括设备外观）以确保系统处于正常状态。

观察压力表等仪表是否正常，确保系统正常。

对相关控制系统、配电柜系统功能进行检查、测试。

检查消防水池是否符合消防规范。

进行末端放水试验、检查湿式报警阀组、水流指示器是否正常，管网压力变化是否符合要求，并记录压力开关、水流指示器反馈至报警控制器的报警信号。

巡查喷头的损坏、缺少等情况若发现有漏水、腐蚀、液体变色等情况应更换。

检查水泵接合器的附件是否齐全，接口是否完好。

测试喷淋主、备泵的运行及手、自动启停功能，同时测试运行状态的信号是否正常。

每年对喷淋水泵进行一次绝缘检测。

对所有减压阀进行检查。

3）火灾自动报警系统

对报警控制主机进行自检测试，确认自检功能是否正常

火警测试：通过对探测器进行测试（或按下手动按钮），此时探测器应动作并有确认灯显示，同时控制主机应接收到火警信号。

故障报警测试：拆下探测器、切断回路传输线路以及主备电源故障，控制主机应有故障显示，故障指示灯并正常显示。

消音测试：自动报警系统出现火警或故障报警，控制主机发出声光报警时，按下“消音”键，响声停止，消音指示灯点亮，如再有新的火警或故障时仍能继续进行报警为正常。

复位测试：在火警或故障报警状态下，按“复位”键，能消除火警或故障信息。

打印测试：对报警系统所发生的火警、故障及反馈信号进行打印。

校时检查：时钟应记录火警发生的时间，无火警时，时钟应显示运行时间。

联动测试：利用末端报警设备联动相关消防设备是否正常运行。

接地检查: 每年对报警主机及联动控制柜进行一次绝缘、接地检查。

检查报警主机及联动控制柜的主、备电源输入是否完好。

对各种报警装置进行抽检、抽检数量应为系统探测器总是的3%-5%。

4）防排烟系统

检测防排烟设备及防火阀的功能，启动设备使其运转，观察有无异常现象。

检查排烟口的开启状况及操作是否灵活。

检查排烟风机、加压风机及风阀的联动控制及控制信号反馈情况。

对排烟风机、加压风机的相关部件进行检查。

启动防排烟系统使之工作，测量其送风口、排烟口风量是否符合规范要求。

5）防火卷帘系统

巡查各卷帘门状态，手动开关是否完好，卷帘门下是否堆放杂物。

卷帘门控制器有无故障信号，联动控制有否故障报警。

检查卷帘门驱动电机及链条传动机构状况，定期加注润滑油。

手动测试卷帘门开启，关闭功能。

检查消防控制中心有否卷帘门自动关闭的信号反馈。

检查报警联动控制系统对卷帘门的控制功能是否正常。

6）防火卷帘系统

对系统各设备组件的外观、压力进行检查。

对系统进行模拟报警、点灯试验，检查系统联动是否正常。

对储气瓶称重系统或压力表进行检查是否符合规范。

7）消防广播、消防电话

检查音源、功放、分区选择器功能是否正常。

抽检分区播音测试，监听现场广播运行是否符合要求。

用插孔电话现场试打消防电话通话检查是否正常。

对各设备房分机电话进行通话检查是否正常。

模拟火灾状态下进行紧急广播。

8）气体自动灭火系统

对系统各设备组件的外观、压力进行检查。

对系统进行模拟报警、点灯试验，检查系统联动是否正常。

对储气瓶称重系统或压力表进行检查是否符合规范。

9）疏散出口指示灯

检查出口指示灯玻璃面板有无划伤或破裂现象。

检查电源指示灯应常亮，当断开交流电而采用备用电池供电时，也应能亮，否则应检查修复。

出口指示灯在交流电供电时应能常亮，若不亮，则检查修复。

检查灯具安装是否牢固可靠。

清洁灯箱外壳及显示屏表面。

每月每盏灯用备用电池亮灯半小时，使电池放电后再充电，延长电池使用寿命。

消防联动切断非消防电源后，检测应急灯和指示灯是否能正常及时的投入使用。

紧急故障处理方法：

1）电系统相关

当收到消防中心监控人员紧急情况通知起，2小时内（市区内）赶赴现场进行抢修及恢复工作。

乙方维保技术人员赶到现场后，首先确认引起故障的原因，根据现场实际情况来迅速断定故障大概位置并排除故障。

系统出现短路、断路、接地等故障：

通知专业维修技术人员在第一时间内对故障进行排除，保证系统尽快恢复；

如故障由硬件引起，暂时又无法修复，乙方将使用常用备品替代故障器件；

系统联动功能失效

如系统联动功能失效，乙方应在最短时间内进行修复，如无法修复，应该加强对该公司内检查的频率；

如在系统联动功能失效期间出现险情，消防值班人员应手动启动相应联动设备；

雷电对系统造成破坏时，应备好器件、维修工具，及时赶赴现场进行抢修。

2）水系统相关

如消防水系统出现漏水，乙方将对漏水下方四周的成品进行保护，使用彩条布等防水遮避物将无法移动的成品或设备进行遮挡，将可以移动的成品或设备进行转移或垫高；

乙方将迅速关闭漏水区域阀门（如为消火栓管网，应关闭环路进、出两端环网阀门），停掉稳压泵，并将远程自动控制开关由“自动”转换为“手动”避免因水压过低而自动启泵影响救援效果；

使用最近的水袋，将漏水引至排水处，安排人员及时进行修复，待修复好后，及时对关闭阀门、转换开关、电源进行恢复。

十二、附则

1、合同经双方签字、盖章后生效，合同履行完毕后终止。

2、合同签定后，该消防系统维护保养项目不得转包。

3、本合同一式肆份，甲、乙双方各贰份，具有同等效力。

4、项目专人专管。

乙方专门为甲方的本项目设立24小时开机的

维护、报故障专线：                       ；

技术服务支持专线：                       ；

投诉、回访专线：                         。

5、完善的售后服务、质量追踪系统：

①完成一年期的维护保养服务后，乙方将所有的交接报告、维修报价单、工作单等资料装订成册，以备有关部门检查；

②每月做完维护保养工作后，会有专职人员回访，对本司技术人员方方面面进行监督，以便提供更加高质量的服务。

甲方：（盖章）                           乙方：（盖章）

联系人：       　　　　　　　　　　　   联系人：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

签订日期：   年    月    日              签订日期：    年    月     日