施

工

合

同

项目名称：广东江门国家农业科技园区核心区

提升抗灾防灾能力项目

建设单位：   江门市农业科技创新中心

施工单位：

合同签订时间：         年     月    日

广东江门国家农业科技园区核心区

提升抗灾防灾能力项目工程合同

建设单位（甲方）： 江门市农业科技创新中心

施工单位（乙方）：

为做好 	工程项目，经双方协商，确定如下条款：

- 工程名称：

- 建设地点：

- 工程内容及范围：

四、工程费用：

1、本工程为按实结算合同。甲、乙双方确认的工程量清单范围内的项目暂定合同总价为人民币（大写）： 	 ，（小写：元）。

2、本工程工程量按实际完成并应于计量的工程量进行结算，工程计价套用 2018 年广东省建设工程计价办法及相应的定额，人工及主要材料价格套用工程施工时江门工程造价信息的平均价，信息价缺项的套用广东省内城市同期信息价或本地市场价，最终估算价以财政部门对工程竣工结算审核定案金额为准。

五、工程工期：

从甲方签发开工通知后第二日起 120 个日历天内完工，每迟延一日，乙方需向甲方支付工程总价的万分之五作为迟延违约金，且甲方有权在结算工程款时先行扣除。如遇台风、暴雨等天气或不可抗力造成的工期延误，甲乙双方协商工期顺延。

六、施工及质量验收要求：

1、乙方必须按设计文件及相关施工工艺标准、施工质量验收规 范要求进行施工。

2、乙方必须按规范要求做好文明施工措施；包括设置足够的安 全维护设施及标志，确保施工安全及行人安全，自行负责施工人员的人身安全，因乙方原因造成他人损失由其自行承担责任等。

3、乙方施工人员保证遵守甲方的有关规章制度进行安全施工。

4、甲方负责提供临时水电，但施工过程使用的临时用电线缆、 灯具、水电费用由乙方自行负责承担。

5、乙方完成施工后，由甲、乙双方按照国家及行业标准进行联  合验收，如未能验收合格，由乙方负责返工，相应返工费用由乙方承  担，且乙方还需按照本协议第五条向甲方承担工期延误的相应违约责任。

6、工程完工后 5 天内乙方向甲方提出验收申请，甲方在收到验

收申请后 7 天内会同乙方办理竣工验收和工程移交接管事宜。七、保修期：

自本工程竣工之日起十二个月，在保修期内乙方履行免费保修责任范围内的责任。保修期责任范围包括：由于施工质量不良造成的损坏等。

保修期过后或人为、自然灾害等造成损坏的，乙方有义务完成维 修工作，并收取适当的维修费用。

八、结算办法：

工程完成后，乙方必须在 5 日内办妥工程竣工验收手续；工程竣

工验收后 5 天内，乙方必须向甲方提交完整齐全的工程结算资料。九、付款方式：

1.合同签订乙方进场后， 甲方预付30%工程款，即￥ 	    元给乙方，作为工程材料款；

2.当乙方完成工程后，三天内甲方支付合同价的50% 工程款，即￥ 	 元给乙方，作为工程进度款；

3.乙方完工并通过竣工验收后，则乙方按要求编制工程结算项目报送甲方审核，乙方结算金额以甲方结算审核定案为准，审核定案单确认后，三天内甲方应向乙方支付余下的所有工程款给乙方。

十、乙方存在下列情形的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失：

1.工期无故延误超过10日的；

2.无故停工超过 5 日的；

3.经验收不符合验收标准，返工后仍不符合验收标准的。

十一、本合同一式叁份，甲方持二份、乙方一份，均具法律效力。 未尽事宜，甲、乙方双方友好协商解决。

十二、在合同履行过程中若发生争议，由江门市仲裁委员会仲裁。 十三、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签字并盖章后生效。

甲方（公章）：	乙方（公章）：

甲方委托代理人：	委托代理人：

签订日期：	 年   月	日