附件

恩平市那吉河治理工程初步设计概算审核对比表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程或费用名称** | **上报概算** | **审核概算** | **核增（减）** |
|  | 总投资 | 3203.74 | 3078.59 | -125.15 |
| 一 | 第一部分 建筑工程 | 2341.53 | 2244.13 | -97.4 |
| 1 | 一 那吉河 | 1405.48 | 1349.29 | -56.19 |
| 2 | 二 潭角河 | 496.83 | 471.21 | -25.62 |
| 3 | 三 石及河 | 32.3 | 32.3 | 0 |
| 4 | 四 景观节点工程 | 164.87 | 155.87 | -9 |
| 5 | 五 那吉水陂 | 106.61 | 103.31 | -3.3 |
| 6 | 六 金山水陂 | 105.38 | 102.08 | -3.3 |
| 7 | 七 界桩及标示牌部分 | 30.07 | 30.07 | 0 |
| 二 | 第二部分 机电设备及安装工程 | 6.11 | 6.11 | 0 |
| 1 | 一 机电设备及安装工程 | 6.11 | 6.11 | 0 |
| 三 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 | 5.61 | 5.61 | 0 |
| 1 | 一 水闸工程 | 5.61 | 5.61 | 0 |
| 四 | 第四部分 施工临时工程 | 218.84 | 211.98 | -6.86 |
| 1 | 一 临时围堰工程 | 117.87 | 114.37 | -3.5 |
| 2 | 二 施工交通工程 | 0.44 | 0.44 | 0 |
| 3 | 三 施工房屋建筑工程 | 18. | 18 | 0 |
| 4 | 十 安全生产措施费 | 49.63 | 47.61 | -2.02 |
| 5 | 十一 其他施工临时工程 | 32.9 | 31.56 | -1.34 |
| 五 | 第五部分 独立费用 | 381.26 | 366.33 | -14.93 |
| 1 | 建设管理费 | 36.84 | 35.47 | -1.37 |
| 2 | 招标业务费 | 12.05 | 11.69 | -0.36 |
| 3 | 经济技术咨询费 | 38.01 | 36.55 | -1.46 |
| 4 | 工程建设监理费 | 51.89 | 49.98 | -1.91 |
| 5 | 工程造价咨询服务费 | 29.7 | 28.57 | -1.13 |
| 8 | 科研勘测设计费 | 137.54 | 132.35 | -5.19 |
| 9 | 其他 | 75.24 | 71.72 | -3.52 |
| 9.1 | 工程质量检测费 | 25.64 | 24.6 | -1.04 |
| 9.2 | 工程保险费 | 11.58 | 11.1 | -0.48 |
| 9.3 | 防汛物资备料 | 38.02 | 36.02 | -2 |
|  | 一至五部分投资合计 | 2953.35 | 2834.16 | -119.19 |
|  | 基本预备费 | 147.67 | 141.71 | -5.96 |
| I | 静态投资 | 3101.02 | 2975.87 | -125.15 |
| II | 建设征地移民补偿静态投资 | 32.89 | 32.89 | 0 |
| III | 水土保持工程静态投资 | 57.49 | 57.49 | 0 |
| IV | 环境保护工程静态投资 | 12.34 | 12.34 | 0 |