江门市深化社会投资简易低风险等工程建设项目审批分类改革实施方案

为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》(国办发〔2020〕24号)、《住房和城乡建设部关于进一步深化工程建设项目审批制度改革推进全流程在线审批的通知》（建办〔2020〕97号）和《国务院办公厅关于服务“六稳”“六保”进一步做好“放管服”改革有关工作的意见》（国办发〔2021〕10号）有关精神，进一步提高我市工程建设项目审批效率和服务质量，持续优化和改善我市营商环境，根据《广东省工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室关于深化社会投资简易低风险等工程建设项目审批分类改革的指导意见》（粤建改办〔2021〕3号）的要求，结合我市实际情况，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚持以“市场主体真实感受评价改革成效”为导向，通过深化工程建设项目审批分类改革，广泛推行“清单制+告知承诺制”等改革措施，精准优化审批流程，构建科学、便捷、高效的工程建设项目审批和管理体系。

二、分类改革实施范围

本市行政区域内以下类型工程建设项目适用于本方案，其中涉及有毒有害、易燃易爆、危险物品、人员密集场所和消防特殊建设工程、国家安全事项、不可移动文物及文物保护单位保护范围和建设控制地带、环境敏感区、永久性保持生态区、轨道交通保护区、风貌保护、历史文化街区和历史文化名镇名村保护范围和建设控制地带的项目除外。

（一）社会投资简易低风险项目。指社会投资单体建筑面积不大于10000平方米，建筑高度不超过24米且功能单一、技术要求简单的新建、改扩建仓库和厂房等工业建筑。

（二）带方案出让工业用地项目。指在工业用地出让前已完成规划设计方案的编制及审查或者进一步完成施工图设计及审查的工程建设项目，以及规划建设条件明确、建筑结构相对简单或采用标准化方案设计的工业用地项目。

（三）城镇老旧小区改造项目。指在保持用地现状和建设格局基本不变的前提下，以“微改造”和“混合改造”模式进行的建筑本体修缮、基础设施改造、小区环境整治和服务设施提升的城镇老旧小区改造项目。

（四）市政公用基础设施外线接入工程项目。指因房屋建筑及城市基础设施项目建设需要而实施的供水、供电、燃气、排水、通信等市政公用基础设施外线接入工程项目。

三、改革措施

（一）分类细化项目审批流程。

针对项目的实施特点，重新梳理并公布社会投资简易低风险项目、带方案出让工业用地项目、城镇老旧小区改造项目、市政公用基础设施外线接入工程项目审批流程图。

（二）公布审批事项清单和告知承诺制事项清单。

根据项目特点和风险等级，建立并公布不同类型项目的审批事项清单和告知承诺制审批事项清单。对于实行告知承诺制审批的事项，相关部门制定并公布具体要求，申请人按照要求作出书面承诺，审批部门可以根据申请人的信用情况直接作出审批决定。

（三）深化落实区域评估。

相关审批部门对我市各经济技术开发区、高新技术产业开发区、产业转移园区、产业集聚区等功能区或其他特殊区域进一步明确开展区域评估的事项清单，由园区管委会等区域管理机构牵头组织有关部门或者委托第三方专业技术服务机构按照事项清单开展区域评估工作，及时公开区域评估结果。

（四）优化社会投资简易低风险项目审批。

1.加强用地清单制成果运用，在用地清单中已明确相关指标要求或已开展区域评估，项目符合国土空间规划（城乡规划）或本市建筑用途管理相关规定的，无需开展交通影响评价、地震安全性评价等评估评价工作。

2.不纳入建设项目环境影响评价管理，无需办理建设项目环境影响登记表备案手续。

3.仓库和工业生产厂房及其配套设施等生产性建筑，无需修建防空地下室。

4.建设、勘察、设计单位承诺项目建设工程设计方案符合现行的国家及地方有关法律、法规、规范、标准、政策及规划条件要求，承诺按实际建设建筑面积补缴城市基础设施配套费的，在核发建设工程规划许可证时无需进行设计方案审查；建设、勘察、设计单位对施工图设计文件作出符合质量安全和消防安全性要求承诺并在省施工图审查管理系统上传了施工图设计文件的，在办理建筑工程施工许可证时无需提交施工图设计文件审查合格书。实施工程建设许可与施工许可两阶段合并办理。

5.推行城市建筑垃圾处置(排放、受纳)核准、污水排入排水管网许可证核发告知承诺制，并与施工许可并联办理，城管部门依法落实事中事后监管工作。

6.建设单位具备工程项目管理能力的，可以不委托工程监理单位实施监理，实行自行管理，并承担工程监理的法定责任和义务。

7.把公安门牌编订纳入施工许可阶段并行办理，竣工联合验收时不动产登记部门同步开展权籍调查，竣工联合验收通过后将验收结果推送不动产登记部门，实行“验收即发证”。

（五）优化带方案出让工业用地项目审批。

1.带方案出让工业用地项目，由自然资源部门在签订土地出让合同时一并核发建设用地规划许可证和建设工程规划许可证。

2.规划建设条件明确、建筑结构相对简单或釆用标准化方案设计的工业用地项目，以施工图设计深度编制设计方案的，可同步进行设计方案审查和施工图审查。已依法签订施工合同，并具备开工条件的，实施工程建设许可与施工许可两阶段合并办理。

（六）优化城镇老旧小区改造项目审批。

1.由市、县（市、区）两级人民政府负责城镇老旧小区改造工作的主管部门牵头组织相关审批部门和供水、供电、燃气、排水、通信等市政公用服务单位对改造方案进行联合审查，对项目可行性以及各项技术指标一次性出具联合审查意见，一次性告知项目组织实施单位需要办理的审批事项。

2.项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算可依据联合审查通过的改造方案合并进行审批。免于办理环境影响评价手续。

3.项目改造不涉及土地权属变化、规划条件调整的，无需再办理用地规划许可。

4.不改变建筑面积、总高度、层数、外立面，不改变建筑功能，不影响建筑安全的既有房屋建筑改造项目，无需办理建设工程规划许可证。对不涉及建筑主体结构变动的低风险项目，实行项目建设单位告知承诺制的，可不进行施工图审查。

5.项目因新建、改建、扩建而增加建筑面积或者改变建筑功能及结构的，应根据联合审查意见，同步办理建设工程规划许可和建筑工程施工许可。

（七）简化市政公用基础设施外线接入工程项目审批。

1.将市政公用基础设施报装提前到工程建设许可阶段办理，推行“一站式”集中服务、主动服务。市政公用服务单位通过江门市工程建设项目审批管理平台实时获取市政公用基础设施接入需求及项目规划设计方案、施工图等相关信息，实现与项目主体工程同步设计、同步建设、竣工验收后直接办理接入事宜。

2.外线工程建设项目涉及的规划、占用挖掘道路、砍伐迁移城市树木、临时占用城市绿地等相关审批事项实行并联审批。

3.市政公用服务企业办理以下范围内小型市政公用设施接入服务，涉及规划、施工、占用挖掘道路、砍伐迁移城市树木等行政许可的，推行告知承诺制审批。

小型市政公用设施范围：

供水：连接水管的管径不大于DN300，且距离现有供水水源接口不大于200米。

排水：日排水量不大于50吨，连接排水管的管径不大于DN400，且距离现有下水道接口不大于200米。

供电：电压等级在10千伏以下(不含10千伏)，报装容量不大于200千瓦，管线长度不大于200米。

燃气：用气接入管线设计压力400千帕（含400千帕）以下的中低压燃气管线，管线长度不超过200米的供气设施；

通信：管线长度不超过200米的通信设施。

（八）推行全流程一站式网上办理。

1.大力推广工程建设项目“一网通办”主题集成服务系统应用，全面实现工程建设项目“一个入口、一张表单、一套材料、并联审批”，分阶段全流程“一网通办”。企业可通过自行上网下载、邮寄服务等方式获取审批结果，各相关审批部门不得强制要求企业通过其他网站（系统）、线下实体窗口申报或领取审批结果。

2.推动电子证照、电子印章、电子签名等措施在市工程建设项目审批管理平台“应用尽用”，加快实现工程建设项目审批服务“四免”(政府部门核发的材料可用电子证照的原则上免提交纸质证照、政府部门形成的业务表单数据可数据共享的原则上免填写，可用电子印章的免用实物印章，可用电子签名的免用手写签名)。

3.统一全市工程建设项目审批事项申请材料清单和审查要点，完善工程审批管理平台跨层级审批功能，实现工程建设项目无差别服务“市内通办”。市县两级政务服务中心或政府指定机构对工程建设项目开展全流程无偿代办、帮办服务。

（九）实施质量安全分级管控。

对纳入工程质量安全监督范围的建设项目，根据质量安全风险等级情况，工程监督机构在施工过程中开展差别化监管。根据实际项目检查情况，决定是否增加抽查次数。按规定属于质量安全低风险的建设项目，建设管理部门可不组织质量安全监督交底会议，将质量安全监督交底事项书面告知建设单位，建设单位组织建设各方落实相关要求。

四、保障措施

（一）加强责任落实。

市工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室充分发挥统筹协调作用，各县（市、区）政府、各责任单位按照工作分工认真落实各项改革任务。

（二）加强事中事后监管。

各相关审批部门建立健全与审批改革相适应的事中事后监管办法，对申请人违反承诺内容的情况，采取责令限期整改、依法撤销行政许可等措施，并追究申请人的相应责任。深化信用信息在江门市工程建设项目审批管理平台中的应用，对不履行承诺的企业，各相关审批部门不允许其通过告知承诺制、容缺审批等方式办理有关手续，依法从严审批，实现“一处失信，处处受限”。

（三）加强沟通培训。

市级部门针对重点难点问题做好对各县（市、区）相关部门的培训指导工作，全面提高政策传导效能。各审批部门对综窗人员的业务咨询要建立快速反应机制，全面提升服务效能。建立月报制度，责任单位和各县（市、区）工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室指定专人负责，每月2日前向市工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室报送上月改革基本情况、存在问题、宣传培训等情况。

（四）加强宣传引导。

通过多种形式和载体宣传报道改革进展和成效，为改革措施落地营造良好的舆论氛围。做好服务对象的政策指导，确保改革取得实效。挖掘改革工作中的创新点、闪光点，总结好、推广好先进经验。