附件1：

项目需求

一、项目概述

（一）项目名称：实验室信息管理系统（LIMS）研发项目

（二）采购项目预算金额：人民币29万元（贰拾玖万元）

（三）最高限价：人民币29万元（贰拾玖万元）

（四）采购数量：1套

（五）项目实施周期：平台建设周期3个月，提供免费运行维护周期1年。

（六）项目建设目标及内容

通过应用现代信息和通信技术，以实现实验室检验业务信息化作为切入点，结合动物疫病检验业务的特点，进行整体性的统一规划，研制建设一套面向应用、安全可靠、操作便捷、技术先进、规范统一、灵活可扩展、适合江门市动物疫病预防控制中心使用的信息管理系统。系统可以最大限度地使用网络手段模拟现实中的实验室检验业务流程，并且利用计算机系统的强大计算能力，可以进行检验数据处理和过程的跟踪、统计分析。

1.提供工作流、工作表单的设计功能，解决应用中需求不确定的问题。

2.提供完善的文档资料管理功能，解决各种技术文档、检验标准资料形成处理完毕后的立卷归档，同时提供强大的检索与查找功能。

3.所有功能都基于Internet/Intranet浏览器技术，从而降低系统的维护成本，提高实用效果。

4.系统可以根据国产化需要进行适应性升级改造，实现将应用软件系统、中间件及数据库完整迁移并适配到配置有国产操作系统的国产服务器上，同时前端也需要支持国产操作系统及浏览器访问，以具备全面的国产化兼容能力。

建设范围：遵照实验室管理和评审的通用标准要求，对动物疫病诊断建立从采样、样品受理、检测任务的分配、检验受理、检测结果登记，原始记录的自动分析计算，结果的校核、审核、检验报告的汇总生成，报告的审批、签发以及发送归档记录等全过程业务处理流程，并提供相应的业务表单及处理操作，实现实验室各项检测业务的业务操作、流转、审批、记录。

二、项目需求

（一）项目功能需求清单

| 序号 | 产品名称 | 功能及内容说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）检验检测管理系统 |  |  |  |
| 1 | 收样管理 | 包括收样登记、留样管理、样品的跟踪和快速查询以及相关的查询和统计功能。 | 1项 |
| 2 | 检验管理 | 包括样品的传递和检验状态的跟踪、各检验流程的跟踪管理、原始记录的填写和自动分析计算处理、原始记录的校核等。 | 1项 |
| 3 | 报告管理 | 包括检验报告的编写、检验报告的审核和批准、检验报告的编号及发送、检验报告的归档处理等。 | 1项 |
| 4 | 申述与投诉处理 | 客户如果对检验结果有异议，通过提交申述与投诉申请，包括申述与投诉的受理、申述与投诉的处理等内容。 | 1项 |
| 5 | 检验标准库 | 将国家有关动物防疫检验标准资料扫描后以PDF格式存入系统中，建立检验标准库。 | 1项 |
| 6 | 客户资料库管理 | 建立统一管理客户资料库，如客户资料归类管理，检验结果通知提醒功能，报批更批检验提醒，建立客户资料库保密与受控管理机制。 | 1项 |
| 7 | 原始记录表管理 | 用户可以根据要求设计自己需要的原始记录表，包括记录表中自动计算，比对和数据校验等功能的设计。 | 1项 |
| 8 | 仪器设备管理 | 包括仪器设备基础资料管理、使用管理、维修管理、计量管理和使用统计报表等功能。 | 1项 |
| 9 | 物资管理 | 建立实验试剂、耗材、标准品管理库，记录各种物资的采购使用情况，提供到期提醒、库存预警、使用统计等功能。 | 1项 |
| （二）数据统计分析 |  |  |  |
| 1 | 数据综合查询 | 提供按关键字匹配、模糊查询和组合条件查询等多种查询方式。 | 1项 |
| 2 | 检验结果统计 | 系统提供检验人员工作量的统计汇总表和工作的完成情况汇总表。 | 1项 |
| 3 | 报表分析 | 根据用户业务的具体情况，系统提供可定制的专业报表分析工具，具体将根据用户需求确定，并且提供各种报表数据的导出功能。 | 1项 |
| （三）系统管理 |  |  |  |
| 1 | 用户管理与权限分配 | 对系统用户进行统一的管理和系统资源的访问授权与认证的安全控制管理。 | 1项 |
| 2 | 工作流管理 | 提供流程的可视化界面定义、流程实例调用的接口和适时监控管理。 | 1项 |
| 3 | 日志管理 | 提供系统操作日志记录功能。 | 1项 |
| 4 | 数据导出 | 提供系统数据导出到Excel等格式的功能。 | 1项 |
| 5 | 数据备份 | 提供系统数据的备份和恢复功能。 | 1项 |

## 其他需求

## 1.性能需求

（1）保证信息采集、数据处理、报告发布的及时性及预测的超前性，保证监测和报告的定期化，具有对突发事件的快速反应能力。

（2）支持多项事务并行处理，24小时自动受理用户信息查询请求。

2.安全需求

（1）稳定性。系统必须提供足够的网络性能监测、合理的数据库结构、强容错能力等管理手段，提供拓扑管理、故障管理、配置管理、性能管理等功能；加强网络管理，及时发现网络故障，经过特定的程序解决故障。

（2）可靠性。对系统结构设计以及系统建设和管理的可靠性进行分析和检验，建立安全体系，提供系统级和应用级的安全控制手段。

（3）可信度。系统采取智能化处理程序对输入、输出数据进行分析。通过对不可信的数据加以标定，对有疑问的数据进行提醒，对输入数据加以对比和测试等技术手段来加强数据的可信度。

（4）用户隐私保护。一个重要而不能忽视的事实是用户总是在控制下的，并且在一定意义上都被监测和记录。系统会在注册时提醒用户以下几个显著的事实：1）预先通知用户，在任何网络环境下，所有行为都会被日志记录；2）信息推送系统的设计是在一个非干扰性环境和友好用户界面下进行的，包括最大限度地减少甚至截断与用户浏览或检索活动的联系；3）每位用户在最后的推送系统中都是完全匿名的，仅用代号表示。

三、商务需求

## （一）研发时间和地点要求

交货时间：合同签订后3个月内完成研发并交付使用。

交货地点：采购人指定地点。

## 验收标准及验收要求

1.验收标准

验收标准依次序对照适用标准为：A、符合中华人民共和国国家安全质量标准、行业标准及相关规定规范；B、符合招标文件中的各项要求、投标文件的承诺及合同的有关约定；C、货物来源国官方标准。相关适用标准及规定规范必须是有关官方部门或机构发布的现行最新版本标准及规定规范。

2.验收要求

（1）采购人组成验收小组按国家最新相关标准及规定规范、询价文件中的各项要求、响应文件的承诺及合同的有关约定对成交供应商所提供全部产品进行验收。

（2）中标供应商应负责在项目验收时将全部技术文件资料、验收报告、质保售后服务期等文档汇集成册交付采购人验收小组，作为验收依据。

## （三）报价要求

供应商所报总价应综合考虑完成本项目所发生的各项费用，应包括成本、利润、税金、合同条款规定的保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及措施等费用，包含全部实物工作和技术服务工作以及可能发生的各种费用；本项目合同单价在合同执行过程中是固定的，不因情况变化而调整。

（四）培训及售后服务要求

1.售后服务要求

（1）本项目采购的所有系统均需提供1年免费维保服务，保修期自经验收合格之日起计算。

（2）故障报修的响应时间：工作日 8：30～18：00期间进行语音、视频等方式报修。若电话中无法解决，48小时内可到达现场进行维护。

（3）应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

（4）保修期内，若需要上门服务，由此产生的费用均不再收取。

（5）中标人提供24小时技术支持服务，永久性免费提供电话技术指导和咨询服务；免费对产品软件进行升级（如有的话）。

2.培训要求

投标人必需提供但不限于以下培训要求：

（1）投标人至少必须满足以下要求的培训服务；

（2）为本项目尽快为使用部门所熟悉，减少上手难度，中标人应为该项目准备好使用手册、培训PPT，系统软件部署完成后，在采购人指定地点提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；

（3）投标人必须根据标书采购的货物及采用的相关技术，在标书中提出全面的培训计划和课程内容安排，并在合同签定后征得客户同意后实施；

（4）投标人必须提供高水平的培训。培训地点、人数、天数，由中标人列出具体计划并安排实施；

（5）培训应包括本标书中所涉及的系统维护、常见故障现象及诊断、常见的问题及解决办法、操作系统软件、系统管理和应用软件、管理软件等。

## 3.人员要求

（1）拟派本项目经理需具备相关行业的项目管理经验。例如具有信息系统项目管理师证书、PMP项目管理资质证书、大数据分析师、硕士研究生证书等资质。

（2）拟派本项目组技术人员（项目经理除外）需具备相关行业的项目开发及实施经验。例如：项目组长具有信息系统项目管理师证书；团队技术人员具有PMP项目管理资质证书、中级职称证书、中级系统集成项目管理工程师、中级软件工程师证书等资质。

（3）应能提供综合服务支撑团队，并指派专人作为项目对接人，能及时快速的响应采购的服务需求。

四、付款方式

合同签订生效后5个工作日内，支付合同金额的60%；系统上线后5个工作日内支付合同金额的30%；项目完成并通过最终验收后5个工作日内支付合同金额的10%。中标供应商应向采购方提供费用金额的正式发票以作为采购方的支付凭证，采用对公银行转账方式付款。

附件2：

评审方案

- 评审方式

召开现场评审会，对投标人的标书进行现场开标、评审，确定中标供应商。

- 评审项目及控制价

江门市动物疫病预防控制中心实验室信息管理系统（LIMS）研发项目（编号：JMYK-202201）。控制价为人民币贰拾玖万元（290000元）。

三、评审标准和方法

（一）资格性和符合性审查：开标结束后，评标委员会对投标人的资格进行审查。未通过资格和符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。（见表1：资格性评审表、表2：符合性评审表）

（二）技术、商务评估：评标委员会对投标文件进行技术、商务评估，综合比较与评价。具体技术、商务、价格部分的评审因素详见表3：综合评分表。（投标人应如实提交《综合评分表》要求提交的相关各类证明、资料等并应加盖投标人公章，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分）

（三）价格评估：以投标总价作为评审的依据，满足项目需求且投标价格最低的为评标基准价，其价格为满分30分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重。

（四）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（五）综合得分=技术商务得分+价格得分。

表1：资格性评审表

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
|  | 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件： |
|  | 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。） |
|  | 提供2020年度财务状况报告或2021年至今任意1个月的财务状况报告复印件，或银行出具的资信证明材料复印件。 |
|  | 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。（提供《投标人资格声明函》） |
|  | 提供2021年至今任意1个月缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明。 |
|  | 提供2021年至今任意1个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。 |
|  | 提供参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供《投标人资格声明函》） |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件。（提供《投标人资格声明函》） |
|  | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。提供自查的网页截屏。 |

表2：符合性审查表

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
|  | 按照招标公告规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖个人名章（或签字人有法定代表人有效授权书）的。 |
|  | 投标函已提交并符合项目需求的，且投标有效期不少于需求文件中载明的投标有效期。 |
|  | 投标人提供“系统可以根据国产化需要进行适应性升级改造，实现将应用软件系统、中间件及数据库完整迁移并适配到配置有国产操作系统的国产服务器上，同时前端也需要支持国产操作系统及浏览器访问，以具备全面的国产化兼容能力”相关的承诺函的（加盖投标人公章）。 |
|  | 投标报价按照需求文件要求进行报价，没有删除品种、缺项、漏项（数量不符合将被视为漏项）的。 |
|  | 投标人的报价未高于上限价。 |
|  | 投标文件未出现选择性报价或有附加条件报价的情形。 |
|  | 投标文件没有招标公告中规定的其它无效投标条款的。 |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

表3：综合评分表

| 序号 | 评审因素 | 评 分 细 则 | 分值 （分） | 权重 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术商务部分（合计70分） |  |  |  |
|  | 项目的背景、目标及建设难点分析和应对策略 | 根据投标人对项目建设背景、建设目标、项目需求的理解和了解程度等内容进行评分： - 理解项目背景，有明确的目标，对项目建设难点的分析深刻，应对策略合理可行，得5分； - 较为理解项目背景，目标较为明确，对项目建设难点的分析较为深刻，应对策略比较合理可行，得4分； - 基本理解项目背景，目标基本明确，对项目建设难点的分析一般，应对策略基本合理可行，得2分； - 不理解项目背景，目标不明确，对项目建设难点的分析差，应对策略不合理可行，得1分。 | 5 | 5 |
|  | 总体方案设计 | 根据投标人项目需求理解、总体建设思路、架构设计、关键技术设计等方面进行评审： （1）总体建设方案思路清晰，内容完全且完全满足或优于技术需求的，得8分； （2）总体建设方案思路较清晰，内容较全，基本满足技术需求要求的，得5分； （3）总体方案思路一般，内容不全，一般满足技术需求的，得3分。 | 8 | 8 |
|  | LIMS系统功能设计（包括检验检测管理系统、数据统计分析、系统管理等） | 根据投标人技术方案是否真正满足采购人现有需求，满足采购文件要求，对系统功能优化设计的合理性、科学性、完整性进行评分： 1、软件技术方案能最高程度地满足采购人需求，提供的检验检测管理系统流程设计、功能设计最科学、合理、完整得6分； 2、软件系统功能能较好地满足采购人需求，提供的检验检测管理系统流程设计、功能设计较为科学、合理、完整得4分； 3、软件技术方案能一般程度地满足采购人需求，提供的检验检测管理系统流程设计、功能设计基本科学、合理、完整得2分； 4、软件技术方案不能满足采购人需求，不提供检验检测管理系统流程设计，且功能设计不科学、不合理、不完整得0分。 | 6 | 6 |
|  | 实施方案 | 根据投标人对建设实施过程中的项目管理方案、人员配备、测试方案、验收方案等方面进行评价： 1、投标人提供的项目实施方案详细完善，实施工作安排客观合理，项目工期完全满足要求，项目实施团队配备齐全，人员相关经验非常丰富，得5分；2、投标人提供的项目实施方案较详细，实施工作安排合理，项目工期能满足要求，项目实施团队配备较全，大多数人员有相关经验，得3分； 3、投标人提供的项目实施方案不够完善，实施工作安排相对合理，项目工期勉强能满足要求，项目实施团队配备差，少数人员有相关经验，得1分。 | 5 | 5 |
|  | 质量保证体系及措施 | 根据投标人对项目实施过程中的质量保证体系及措施的完整性、可行性等方面进行评价： - 体系及措施完整、完善、合理可行，得5分； - 体系及措施比较完整、完善、可行，得3分； - 体系及措施基本完整、完善、可行，得1分。 | 5 | 5 |
|  | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务的流程、售后服务内容、售后运维管理体系等）进行评分： - 方案内容完整、详细、表述清晰、科学合理、切实可行，得5分； - 方案内容比较完整、详细、表述比较清晰、合理、可行，得3分； - 方案内容基本完整、表述基本清晰基本合理可行，得1分。 | 5 | 5 |
|  | 软件专业技术能力 | 综合评估投标人建设软件开发相关实施经历，对LIMS系统建设具有相关实施经验，能够为项目建设提供专业支撑。根据需求，投标人提供与本项目内容相关的计算机软件著作权证书，如实验室信息管理系统、检验信息管理系统、实验室检验管理系统等，每提供一个证书得2分，最高得6分。 | 6 | 6 |
|  | 拟投入本项目的团队人员情况 | 1、项目经理：具有硕士研究生或以上学历及学位证书、PMP国际项目经理资质认证、高级信息系统项目管理师证书、大数据分析师证书；每提供一个得1分，本项最高得4分； 2、主要技术人员：拟配备人员中具有高级职称的每提供一个得1分，具有中级职称的，每提供一个得0.5分，同一人有多个证书只计最高得分项，不重复计分，本项最高得5分。 【提供资质证书扫描件、相关证明文件扫描件和在本公司任职的外部证明材料（加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前三个月以内任意一个月的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等的扫描件）。】 | 9 | 9 |
|  | 供应商资质 | 1、提供ISO9001管理体系认证证书得1分； 2、提供高新技术产品证书得1分； 3、提供软件企业认证得1分； 4、提供守合同重信用企业证书得1分。 5、在农业信息化成果建设方面，获得省级以上科学技术奖荣誉奖，得1分，获得市级科学技术奖荣誉奖，得1分。 6、经国家、省、市科技部门立项的已验收的农业相关的科研项目，每提供一个项目得0.5分，最高得5分。 【注：提供相关复印件并加盖投标人公章，否则不得分。】 | 11 | 11 |
|  | 2019年至今销售同类产品的项目业绩（包括运维项目） | 每提供一项得1分，本项最高得10分。 请附上合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件，以合同签订时间为准。 | 10 | 10 |
| 二 | 价格部分（合计30分） |  |  |  |
|  | 投标报价 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足项目需求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 备注：投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 | 30 | 30 |
| 合计 |  |  | 100分 | 100% |

四、评分方法

采用综合评分方法，投标人依据需求中的要求自做技术偏离表，评标委员会各成员根据评标办法并结合投标人实际情况分别就各项指标进行独立打分。

（一）达到3个投标人通过资格性和符合性评审即可进行综合评审。

（二）每个投标人的综合总得分＝技术商务部分得分+价格部分得分，每部分得分计算以四舍五入的方式精确到小数点后两位。

（三）评标委员会根据投标人综合得分进行排名（出现评标总得分并列时，投标总价低的投标人名次靠前；若评标总得分和投标总价都相同，按技术指标优劣顺序排列），综合得分最高者，拟定为中标供应商。

三、评审结果公示

评标工作结束后，在江门市农业农村局政府门户网站上公告中标结果，公示期为3个工作日。