附件

台山市汶村河（茭勒河段）治理工程初步设计概算审核对比表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 原报概算 | 初审概算 | 增减额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总投资 | 2838.05 | 2718.95 | -119.1 |  |
| 一 | 第一部分 建筑工程 | 2054.97 | 1943.66 | -111.31 |  |
| 1 | 一 清淤工程 | 187.58 | 187.58 | 0 |  |
| 2 | 二 护岸工程 | 1379.81 | 1268.5 | -111.31 |  |
| 3 | 三 建筑物工程 | 54.19 | 54.19 | 0 |  |
| 4 | 四 景观工程 | 433.39 | 433.39 | 0 |  |
| 二 | 第二部分 机电设备及安装工程 | 4.65 | 0 | -4.65 |  |
| 1 | 一 公用设备及安装工程 | 4.65 | 0 | -4.65 |  |
| 三 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 | 0 | 0 | 0 |  |
| 四 | 第四部分 施工临时工程 | 219.39 | 219.39 | 0 |  |
| 1 | 一 导流工程 | 55.61 | 55.61 | 0 |  |
| 2 | 二 施工交通工程 | 77.3 | 77.3 | 0 |  |
| 3 | 三 施工房屋建筑工程 | 19 | 19 | 0 |  |
| 4 | 四 施工降排水工程 | 2.91 | 2.91 | 0 |  |
| 5 | 十 安全生产措施费 | 40.92 | 40.92 | 0 |  |
| 6 | 十一 其他临时工程费 | 23.65 | 23.65 | 0 |  |
| 五 | 第五部分 独立费用 | 279.39 | 220.81 | -58.58 |  |
| 1 | 建设管理费 | 33.05 | 33.05 | 0 |  |
| 2 | 招标业务费 | 11.03 | 0 | -11.03 |  |
| 3 | 工程建设监理费 | 46.51 | 28.3 | -18.21 |  |
| 4 | 可研报告编制费 | 11.03 | 11.03 | 0 |  |
| 5 | 工程勘测费 | 59.85 | 59.85 | 0 |  |
| 6 | 工程设计费 | 89.47 | 60.11 | -29.36 |  |
| 7 | 其他 | 28.47 | 28.47 | 0 |  |
|  | 一至五部分投资合计 | 2558.41 | 2383.86 | -174.55 |  |
|  | 基本预备费 | 127.92 | 127.92 | 0 |  |
| I | 工程部分静态投资 | 2686.33 | 2511.78 | -174.55 |  |
| II | 环境保护工程静态投资 | 27.73 | 27.73 | 0 |  |
| III | 水土保持工程静态投资 | 33.38 | 33.38 | 0 |  |
| IV | 水雨情信息化工程 | 0 | 20 | 20 |  |
| V | 工程占地补偿投资 | 0 | 90.66 | 90.66 |  |
| VI | 运营管理费（两年） | 90.61 | 35.4 | -55.21 |  |