附件1

恩平市农村生活污水治理分年度攻坚任务表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市（区） | 自然村总数 | **2020年** | | **2021年** | | **2022年** | | **2023年** | | **2024年** | | **2025年** | |
| 自然村完成基数 | 完成率基数 | **目标**完成自然村数量 | 目标完成率 | **目标**完成自然村数量 | 目标完成率 | **目标**完成自然村数量 | 目标完成率 | **目标**完成自然村数量 | 目标完成率 | **目标**完成自然村数量 | 目标完成率 |
| 1 | 恩城街道办事处 | 173 | 99 | 57% | 37 | 79% | 6 | 82% | 12 | 89.02% | 6 | 92.49% | 1 | 93.06% |
| 2 | 横陂镇 | 178 | 65 | 37% | 42 | 60% | 5 | 63% | 5 | 65.73% | 2 | 66.85% | 2 | 67.98% |
| 3 | 圣堂镇 | 83 | 71 | 86% | 10 | 98% | 2 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% |
| 4 | 良西镇 | 119 | 77 | 65% | 22 | 83% | 3 | 86% | 2 | 87.39% | 1 | 88.24% | 4 | 91.60% |
| 5 | 沙湖镇 | 234 | 72 | 31% | 54 | 54% | 5 | 56% | 19 | 64.10% | 16 | 70.94% | 6 | 73.50% |
| 6 | 牛江镇 | 83 | 54 | 65% | 17 | 86% | 7 | 94% | 3 | 97.59% | % | 97.59% | 2 | 100.00% |
| 7 | 君堂镇 | 224 | 73 | 33% | 35 | 48% | 8 | 52% | 20 | 60.71% | 10 | 65.18% | 6 | 67.86% |
| 8 | 大田镇 | 153 | 81 | 53% | 27 | 71% | 13 | 79% | 7 | 83.66% | 1 | 84.31% | 1 | 84.97% |
| 9 | 那吉镇 | 111 | 33 | 30% | 21 | 49% | 23 | 69% | 1 | 70.27% | 1 | 71.17% | 2 | 72.97% |
| 10 | 大槐镇 | 120 | 32 | 27% | 25 | 48% | 6 | 53% | 8 | 59.17% | 2 | 60.83% | 2 | 62.50% |
| 11 | 东成镇 | 149 | 75 | 50% | 54 | 87% | 2 | 88% | 3 | 89.93% | 1 | 90.60% | 1 | 91.28% |
|  | **总计** | 1627 | 732 | 45% | 344 | 66% | 80 | 71% | 80 | 76% | 40 | 78% | 27 | 80% |

备注： 2020年数以省生态环境厅公布的数据为准。