江门市危险化学品重点企业安全风险

分级管控实施方案

根据《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》（粤应急规〔2019〕1号）要求，结合2023年危险化学品安全监管工作要点和危险化学品安全风险治理巩固提升行动方案要求，加强对重点企业的安全生产专家指导和风险管控力度，依照“分类监管”原则开展危险化学品重点企业安全风险分级，强化危险化学品企业安全生产监督管理，实施差异化监督管理，制定本实施方案。

一、工作内容

根据《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》要求，围绕可能导致人身伤害、健康伤害或财产损失的根源、状态或行为，组织专业技术力量进行风险分析，全面辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，在此基础上，选择适用的定性、定量或定性定量相结合等方法，对危险发生的可能性和后果严重性进行估计和预测，并开展风险评价，确定风险等级（风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个级别，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示）。

同时指导企业按照风险评价结果，针对风险特点，从组织、制度、技术、应急、操作、教育等方面对风险进行有效控制。对存在重大风险的生产经营系统、区域或岗位，设置明显的警示标志，强化危险源监测和预警，并及时制定措施，明确责任部门、人员，实施重点管控。对无法有效管控的重大风险，应当依法及时采取停产、停业等措施，撤离现场作业人员及影响范围内的人员，划定禁区，防止重大风险失控引发事故。督促企业高度关注危险源变化后的风险状况，及时依照《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》相关要求调整风险等级和控制措施。最终形成风险清单，风险清单应当按照《广东省安全生产领域风险点危险源排查管控工作指南》的要求制定，至少标明风险类别、名称、特征、位置、责任主体、控制措施等情况。风险特征应当至少标明风险概况、参数及发生事故可能影响的范围等情况。

二、项目总资金

18万元

三、实施方式及对象

（一）实施方式

委托第三方有资质的安全技术服务机构开展危险化学物品重点企业安全风险分级工作。

（二）实施对象

危险化学品重点企业18家（见附件，可根据实际协商调整）。

四、受委托第三方机构应具备的条件

（一）依法登记成立的有资质安全技术服务机构；

（二）具有健全的法人管理结构，完善的内部管理制度；

（三）没有被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（提供查询截图，加盖公章），没有被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询截图加盖公章）；

（四）有与申请本项目相适应的专业技术人员（如化工工艺、化工机械、电气、安全、自动化类专业背景或从事相关行业工作经历）、固定工作场所、仪器、设备、设施和环境条件；

（五）具有安全生产行业技术服务经验；

（六）相关法律、法规、规章设定的其他条件。

五、计划实施时间

自2023年5月起至 2023年9月底。

六、实施程序

（一）按相关工作要求，发布项目采购公告。

（二）与第三方机构签订委托服务协议或合同。

（三）受委托的第三方机构制定详尽的总体工作方案，明确具体工作任务和时间表。

（四）受委托的第三方机构按照工作内容，组织专家力量对实施对象的生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险开展辨识与风险评价，确定风险等级（风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个级别，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示），形成风险清单，风险清单应当按照《广东省安全生产领域风险点危险源排查管控工作指南》的要求制定，至少标明风险类别、名称、特征、位置、责任主体、控制措施等情况。风险特征应当至少标明风险概况、参数及发生事故可能影响的范围等情况。

（五）受委托的第三方机构根据风险辨识和评价结果，为每家企业出具安全风险分级管控报告，明确评价实施的过程、风险辨识和评价结果以及风险隐患管控和整治的具体工作措施，及时报市、县两级应急管理部门。

七、工作要求

（一）受委托的第三方机构须提供近三年以来（2020年起）在江门市开展安全评价的企业清单、本单位专家队伍、相关工作经验情况及其专业技术职称清单。

（二）受委托的第三方机构应当结合企业实际，制定“一企一案”，组织专业技术力量（至少3名专家），重点采取现场检查、查阅资料、实操演练、谈话询问等方式开展工作（相关工作照片及佐证材料须附在安全风险分级管控报告）。专家组要归纳、汇总并形成结论意见，出具专家组意见（并附专家组成员签名）。

（三）受委托的第三方机构应当按照相关安全生产法律法规、国家标准或行业标准及规范要求，并结合《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）》、《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》等开展安全风险分级管控，对企业本单位及其周边存在的各类安全风险，逐一列明相应依据，相应管控措施、整改措施和建议（附现场照片）；所提出措施意见必须准确无误、切实可行。

（四）受委托的第三方机构须结合重点企业的生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等，全面排查其现有管理制度、操作规程、风险管控措施及应急管理体系是否可行、是否符合企业实际情况，并指出存在问题、提出建议措施，清晰列明清单。

（五）受委托的第三方机构要向委托人和企业提交安全风险分级管控报告，并对报告的真实性承担法律责任。

（六）受委托的第三方机构对每家企业的现场工作时间不少于1天。

（七）受委托的第三方机构应加强与相关企业的沟通对接，提前做好准备工作。

（八）受委托的第三方机构应在项目实施前一周预告知江门市应急管理局危险化学品安全监管科，后者将视情况派员参与及监督指导，并结合实际情况及时采取措施，确保工作质量。

（九）受委托的第三方机构应在2023年10月底前完成实施范围内所有企业的风险分级管控，并总结项目工作中的的经验做法，形式书面报告提交江门市应急管理局。市局危化品安全监管科将同步开展本项目满意度问卷调查工作。

（十）受委托开展危险化学品重点企业安全风险分级管控工作的第三方机构或专家不得向企业收取费用，也不得同时向企业提供有偿的技术支撑和业务活动。项目实施过程中如发现受委托的第三方机构存在违法违规行为的，江门市应急管理局将作出相应处理。

附件：

| 序号 | 地区 | 企业名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓬江区 | 江门市金洲化工有限公司 |  |
| 2 |  | 江门市大华涂料有限公司 |  |
| 3 |  | 江门市肇和新材料科技有限公司 |  |
| 4 | 江海区 | 华福涂料（江门）有限公司 |  |
| 5 | 新会区 | 江门市大光明农化新会有限公司 |  |
| 6 |  | 江门富祥电子材料有限公司 |  |
| 7 |  | 江门欣泽晟涂料有限公司 |  |
| 8 |  | 江门市中新化工投资发展有限公司 |  |
| 9 |  | 广东赞宇科技有限公司 |  |
| 10 | 开平市 | 开平市金三田化工有限公司 |  |
| 11 |  | 开平市金日油墨化工有限公司 |  |
| 12 | 鹤山市 | 鹤山市国光塑料化工有限公司 |  |
| 13 |  | 鹤山市怡彩化工涂料有限公司 |  |
| 14 |  | 鹤山市骏盈化工有限公司 |  |
| 15 |  | 鹤山市河本聚脂化工有限公司 |  |
| 16 |  | 鹤山市永强化工涂料有限公司 |  |
| 17 |  | 鹤山市和利化工实业有限公司 |  |
| 18 |  | 江门市东江环保技术有限公司 |  |

江门市开展危险化学品重点企业安全风险分级管控名单