江门市工程建设项目联合测绘实施方案（试行）

根据《国务院办公厅关于工程建设项目审批制度改革试点的通知》（国办发[2018]33号）、《江门市投资及工程建设项目审批制度改革实施方案》（江府[2019]23号）等文件精神，为切实加快项目建设进程，有效构建测绘服务机构公平竞争平台，优化测绘环节和工作内容，维护测绘市场健康发展，按照“开放市场、加强监管、统一标准、共享成果、降低成本、提高效率”的目标，结合我市实际情况，制定本方案。

一、适用范围

联合测绘实施范围适用于江门市市区范围内新建、改建、扩建工程建设项目，在竣工验收阶段涉及的规划条件核实测量、人防测量、不动产测绘等。已实施部分测量的工程建设项目不纳入联合测绘范围。

二、工作内容

根据《江门市投资及工程建设项目审批制度改革实施方案》，工程建设项目联合测绘，特指工程建设项目竣工后由项目建设单位委托符合资质要求的测绘单位按照相关技术标准和规范一次性开展规划条件核实测量、人防测量、不动产测绘等工程建设项目所需的测绘技术服务工作。通过优化测绘流程，统一技术标准，实现工程建设项目测绘一次收件、平行推进、分时办结、成果共享，最大限度缩减测绘环节和时限，切实减少企业办事负担，助力工程建设项目行政审批效率的提升。

三、职责分工

市自然资源局：负责对拟从事联合测绘的测绘单位的资格进行审核，形成测绘机构名录；对工程建设项目中规划条件核实测量、不动产测绘的数据标准、格式等提出成果要求。

市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)：负责对工程建设项目中人防测量的成果格式等提出要求。

市行政服务中心：负责接收拟从事联合测绘的测绘单位申请，并对市自然资源局提供的测绘机构名录进行公布；负责设立窗口，受理市区范围内联合测绘项目的统一委托、资料分发、成果提交。

四、工作流程

（一）委托受理。项目建设单位在公布的联合测绘机构名录中自主选定测绘单位并到工程建设项目审批综合窗口办理委托时，窗口工作人员应指引其提交联合测绘必需资料和填写联合测绘事项委托书，并向委托方出具回执、收件清单等材料。联合测绘可根据联合测绘收件清单要求实行容缺受理。

（二）资料分发。工程建设项目审批综合窗口收件后，应在2个工作日将收件资料转给相应的测绘单位，告知测绘单位及时联系建设单位按照《中华人民共和国合同法》等法律法规依法依规签订合同,予以明确测绘时间、成果交付、付费和违约责任等事项。

（三）成果交付。在测绘单位按照与委托方的合同约定完成测绘业务并提交符合要求的测绘成果后，工程建设项目审批综合窗口应在2个工作日出件，将测绘成果交付至相应的委托人。

五、保障措施

（一）统一联合测绘基准及技术要求。联合测绘统一采用2000国家大地坐标系统。依据国家、省和市相关测绘技术标准、规定和联合测绘实施情况，按照各相关部门公布的数据标准及成果格式执行，开展联合测绘服务的收费标准可参考《测绘生产成本费用定额》（财建[2009]17号）。

（二）培育联合测绘队伍。鼓励符合资质的测绘机构通过技术合作、引进人才、增加设备等方式，提升资质条件和服务能力，满足联合测绘需求，并与工程建设项目联合审批形成联动，提升联合测绘综合服务能力。

（三）依法加强监管。对测绘单位开展的联合测绘活动加强监管，及时对发现的违反《中华人民共和国测绘法》等相关法律法规的行为依法处理。同时根据测绘成果质量监督检查情况、市场信用等级评价结果、项目单位及相关部门对测绘成果反馈的意见等，及时动态调整联合测绘服务机构名录。

六、实施时间

本方案自印发之日起试行两年，待广东省联合测绘方案印发后再作修订。台山、开平、鹤山、恩平等四市结合各地实际情况，参照江门市的方案制定各市的联合测绘实施方案。

附件：

1.江门市工程建设项目联合测绘申请表

2.江门市工程建设项目联合测绘收件清单

附件1：

江门市工程建设项目联合测绘申请表

| 建设单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经办人 |  | 联系电话 |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 项目地址 |  |  |  |
| 委托测绘机构 |  | 申请时间 |  |
| 申请服务事项用途及其他补充说明 |  |  |  |
| 申请人承诺： 本表填写的内容及所提供的所有材料（原件、复印件、电子版文件）及其内容真实，如因提供虚假材料引致的责任，由申请人承担。 申请单位（人）（签章）： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

江门市工程建设项目联合测绘收件清单

| 序号 | 资料名称 | 资料类型 | 内容 | 是否容缺受理 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 身份证明 | 扫描件复印件 | 1.委托代理人身份 2.单位授权委托书 3.单位营业执照 | 现场提供 |  |
| 2 | 联合测绘申请表 | 原件 |  | 现场提供 |  |
| 3 | 规划报建资料 |  |  | 现场提供 |  |
| 4 | 国有土地土地使用权证或不动产权证 | 扫描件复印件 |  | 现场提供 |  |
| 5 | 规划许可证 | 扫描件复印件 |  | 现场提供 |  |
| 6 | 规划意见书及附图 | 扫描件复印件 |  | 现场提供 |  |
| 7 | 经审批规划总平面图 | 扫描件复印件 | 纸质版、电子版各一份 | 现场提供 |  |
| 8 | 经审批的建筑设计图 | 原件 | 建筑平立剖面图（纸质版、电子版各一份） | 现场提供 |  |
| 9 | 规划放线验线表 | 扫描件复印件 |  | 现场提供 | 规划条件核实测量阶段提供 |
| 10 | 人防工程平时建筑平面图 | 扫描件复印件 |  | 可容缺受理 | 人防测量阶段提供 |
| 11 | 防空地下室建设意见书 | 扫描件复印件 |  | 可容缺受理 |  |
| 12 | 公安门牌 | 扫描件复印件 |  | 可容缺受理 | 房产预测阶段提供 |