2022年江门市市场监督管理局财政专项经费

（大型修缮）

绩效自评报告

填报日期：2023年4月6日

一、项目基本情况

**（一）单位简要情况**

江门市市场监督管理局是主管全市市场监督管理、知识产权工作的职能部门。主要职能：**一是**负责市场综合监督管理和知识产权管理；**二是**负责市场主体统一登记注册；**三是**负责组织和指导市场监督管理和知识产权综合执法工作；**四是**负责监督管理市场秩序；**五是**负责统一管理标准化工作；**六是**负责促进知识产权运用；**七是**负责保护知识产权；**八是**负责宏观质量管理；**九是**负责产品质量安全监督管理；**十是**负责食品、药品等安全监督管理综合协调；**十一是**负责食品安全监督管理；**十二是**负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理、质量管理和监督检查；**十三是**负责特种设备安全监督管理；**十四是**负责统一管理计量工作；**十五是**负责监督管理认证认可与检验检测工作；**十六是**负责市场监督管理、知识产权领域的科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作；**十七是**完成市委、市政府和省市场监管局、省药品监管局交办的其他任务。

**（二）****专项经费基本情况**

2022年大型修缮专项年初预算数为284.05万元，决算数为136.01万元。该经费主要用于十二楼多功能室改造项目、玻璃幕墙等修缮工程。

**（三）专项经费绩效目标**

完成十二楼办公区和玻璃幕墙等修缮工程，有效消除办公楼存在的安全隐患，进一步改善办公条件，为依法履职和机关有序高效运转提供了良好保障。

二、项目绩效情况

**（一）自评分数**

按照《江门市财政局关于开展2022年度市级财政资金绩效自评工作的通知》相关要求，大型修缮专项的实施取得良好的效益。综合考量，本专项经费的自评得分为98.96分，绩效等级为优。

**（二）绩效目标完成情况**

一是完成东华办公区十二楼约466平方米的修缮工程，进一步改善办公条件，为依法履职和机关有序高效运转提供了良好保障。二是完成玻璃幕墙等修缮工程，有效消除办公楼存在的安全隐患。

**（三）存在问题**

预算编制前瞻性不足，未能预测发展趋势，导致项目支出预算存在退回情况。

三、改进措施

合理准确地编制预算，充分考虑各方面因素，进一步提高年度工作计划制定的科学性、合理性，提升预算编制水平。