建筑工程质量安全和文明施工量化评价表
	序号
	评价项目
	评价标准
	分值
	评价方式

	1
	项目考勤更新率
	项目每个月的考勤更新率（更新率=项目有人打卡天数/应出勤天数×100%）为90%以上
	落实加1分，未落实扣1分
	智慧工地监管平台自动获取数据

	2
	项目经理到岗率
	每个月项目经理到岗率达80%以上
	落实加2分，未落实扣2分
	智慧工地监管平台自动获取数据

	3
	项目总监到岗率
	每个月项目总监到岗率达60%以上
	落实加2分，未落实扣2分
	智慧工地监管平台自动获取数据

	4
	项目专职安全员到岗率
	每个月专职安全员到岗率达80%以上
	落实加2分，未落实扣2分
	智慧工地监管平台自动获取数据

	5
	项目监理工程师到岗率
	每个月监理工程师到岗率达80%以上
	落实加2分，未落实扣2分
	智慧工地监管平台自动获取数据

	6
	项目监理员到岗率
	每个月监理员到岗率达80%以上
	落实加1分，未落实扣1分
	智慧工地监管平台自动获取数据

	7
	购买工资保证金保险
	购买工资保证金保险，并在智慧工地监管平台填报
	落实加1分，未落实扣1分
	项目需要在智慧工地监管平台【实名制监管】模块填报工资保证金保险信息

	8
	开设农民工工资专户
	开设农民工工资专户，并在智慧工地监管平台填报
	落实加1分，未落实扣1分
	项目需要在智慧工地监管平台【实名制监管】模块填报工资专户信息

	9
	设置电子围栏
	在智慧工地监管平台设置电子围栏
	落实加1分，未落实扣1分
	项目需要在智慧工地监管平台【实名制监管】模块设置电子围栏

	10
	视频设备接入
	项目有3路及以上视频接入智慧工地监管平台并在线
	落实加1分，未落实扣1分
	智慧工地监管平台自动获取数据

	11
	噪音扬尘监测设备接入
	项目噪音扬尘监测设备至少1路接入智慧工地监管平台并在线
	落实加1分，未落实扣1分
	智慧工地监管平台自动获取数据

	12
	危大工程填报更新
	在智慧工地监管平台填报危大工程并每月更新
	落实加2分，未落实扣2分
	项目需要在智慧工地监管平台【危大工程】填报危大工程信息，并每月更新

	13
	规范设置围挡
	按照《江门市建设工程安全文明施工规程（试行）》设置围挡
	落实加1分，未落实扣1分
	项目需要在智慧工地监管平台【量化评价】模块每月上传围挡照片

	14
	落实安全晨会制度
	项目落实每日安全晨会（每月落实天数80%以上）
	落实加2分，未落实扣2分
	项目需要在智慧工地监管平台【量化评价】模块每月上传安全晨会照片

	15
	落实安全员巡查
	安全员佩戴视频记录仪巡查，并保存记录（每月落实天数80%以上）
	落实加2分，未落实扣2分
	项目需要在智慧工地监管平台【量化评价】模块每月上传安全巡视记录

	16
	申请并通过分部工程验收
	在智慧工地监管平台及时申请并通过地基基础、主体结构、建筑节能分部验收
	落实每个分部加1分，未落实每个分部扣1分。共3分
	项目需要在智慧工地监管平台【监督执法监管】模块申请并通过分部工程验收

	17
	设置混凝土标准养护室
	工程现场设置混凝土标准养护室
	落实加2分，未落实扣2分
	项目需要在智慧工地监管平台【量化评价】模块每月上传养护室照片

	18
	桩基检测
	桩基检测达到设计要求
	落实加2分，未落实扣2分
	智慧工地监管平台自动获取数据

	19
	混凝土标准养护试件抗压性能检测
	标准抗压试块龄期为28天，且抗压强度达到设计强度
	落实加1分，未落实扣1分
	智慧工地监管平台自动获取数据

	20
	混凝土同条件养护试件养护
	混凝土同条件试块在现场养护
	落实加1分，未落实扣1分
	项目需要在智慧工地监管平台【量化评价】模块每月上传现场养护照片

	21
	建筑材料检测
	建筑材料检测合格的
	落实加2分，未落实扣2分
	智慧工地监管平台自动获取数据

	22
	混凝土强度钻芯法检测
	钻芯法检测混凝土强度达到设计要求
	落实加1分，未落实扣1分
	智慧工地监管平台自动获取数据

	23
	钢筋保护层检测
	钢筋保护层厚度满足规范要求
	落实加1分，未落实扣1分
	智慧工地监管平台自动获取数据

	24
	见证取样使用二维码
	使用智慧工地监管平台见证取样
	落实加2分，未落实扣2分
	智慧工地监管平台自动获取数据

	25
	制定质量检测方案
	制定质量检测方案，上传智慧工地监管平台，并经质量监督机构审核
	落实加1分，未落实扣1分
	项目需要在智慧工地监管平台【质量检测监管】模块填报质量检测方案

	26
	隐蔽工程举牌验收
	在智慧工地监管平台及时申请并通过隐蔽工程举牌验收
	落实加2分，未落实扣2分
	项目需要在智慧工地监管平台【监督执法监管】模块申请并通过隐蔽工程验收

	27
	违法行为处罚
	项目因质量安全、扬尘治理、工人工资支付等方面违法行为被立案处罚
	一个案件扣15分
	监管部门需要在智慧工地监管平台【量化评价】模块填报

	28
	安全生产情况
	项目出现安全生产事故
	一票否决，当期评价计0分
	监管部门需要在智慧工地监管平台【量化评价】模块填报
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