建筑工程质量安全和文明施工量化评价表

| 序号 | 评价项目 | 评价标准 | 分值 | 评价方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目考勤更新率 | 项目每个月的考勤更新率（更新率=项目有人打卡天数/应出勤天数×100%）为90%以上 | 落实加1分，未落实扣1分 | 智慧工地监管平台自动获取数据 |
| 2 | 项目经理到岗率 | 每个月项目经理到岗率达80%以上 | 落实加2分，未落实扣2分 | 智慧工地监管平台自动获取数据 |
| 3 | 项目总监到岗率 | 每个月项目总监到岗率达60%以上 | 落实加2分，未落实扣2分 | 智慧工地监管平台自动获取数据 |
| 4 | 项目专职安全员到岗率 | 每个月专职安全员到岗率达80%以上 | 落实加2分，未落实扣2分 | 智慧工地监管平台自动获取数据 |
| 5 | 项目监理工程师到岗率 | 每个月监理工程师到岗率达80%以上 | 落实加2分，未落实扣2分 | 智慧工地监管平台自动获取数据 |
| 6 | 项目监理员到岗率 | 每个月监理员到岗率达80%以上 | 落实加1分，未落实扣1分 | 智慧工地监管平台自动获取数据 |
| 7 | 购买工资保证金保险 | 购买工资保证金保险，并在智慧工地监管平台填报 | 落实加1分，未落实扣1分 | 项目需要在智慧工地监管平台【实名制监管】模块填报工资保证金保险信息 |
| 8 | 开设农民工工资专户 | 开设农民工工资专户，并在智慧工地监管平台填报 | 落实加1分，未落实扣1分 | 项目需要在智慧工地监管平台【实名制监管】模块填报工资专户信息 |
| 9 | 设置电子围栏 | 在智慧工地监管平台设置电子围栏 | 落实加1分，未落实扣1分 | 项目需要在智慧工地监管平台【实名制监管】模块设置电子围栏 |
| 10 | 视频设备接入 | 项目有3路及以上视频接入智慧工地监管平台并在线 | 落实加1分，未落实扣1分 | 智慧工地监管平台自动获取数据 |
| 11 | 噪音扬尘监测设备接入 | 项目噪音扬尘监测设备至少1路接入智慧工地监管平台并在线 | 落实加1分，未落实扣1分 | 智慧工地监管平台自动获取数据 |
| 12 | 危大工程填报更新 | 在智慧工地监管平台填报危大工程并每月更新 | 落实加2分，未落实扣2分 | 项目需要在智慧工地监管平台【危大工程】填报危大工程信息，并每月更新 |
| 13 | 规范设置围挡 | 按照《江门市建设工程安全文明施工规程（试行）》设置围挡 | 落实加1分，未落实扣1分 | 项目需要在智慧工地监管平台【量化评价】模块每月上传围挡照片 |
| 14 | 落实安全晨会制度 | 项目落实每日安全晨会（每月落实天数80%以上） | 落实加2分，未落实扣2分 | 项目需要在智慧工地监管平台【量化评价】模块每月上传安全晨会照片 |
| 15 | 落实安全员巡查 | 安全员佩戴视频记录仪巡查，并保存记录（每月落实天数80%以上） | 落实加2分，未落实扣2分 | 项目需要在智慧工地监管平台【量化评价】模块每月上传安全巡视记录 |
| 16 | 申请并通过分部工程验收 | 在智慧工地监管平台及时申请并通过地基基础、主体结构、建筑节能分部验收 | 落实每个分部加1分，未落实每个分部扣1分。共3分 | 项目需要在智慧工地监管平台【监督执法监管】模块申请并通过分部工程验收 |
| 17 | 设置混凝土标准养护室 | 工程现场设置混凝土标准养护室 | 落实加2分，未落实扣2分 | 项目需要在智慧工地监管平台【量化评价】模块每月上传养护室照片 |
| 18 | 桩基检测 | 桩基检测达到设计要求 | 落实加2分，未落实扣2分 | 智慧工地监管平台自动获取数据 |
| 19 | 混凝土标准养护试件抗压性能检测 | 标准抗压试块龄期为28天，且抗压强度达到设计强度 | 落实加1分，未落实扣1分 | 智慧工地监管平台自动获取数据 |
| 20 | 混凝土同条件养护试件养护 | 混凝土同条件试块在现场养护 | 落实加1分，未落实扣1分 | 项目需要在智慧工地监管平台【量化评价】模块每月上传现场养护照片 |
| 21 | 建筑材料检测 | 建筑材料检测合格的 | 落实加2分，未落实扣2分 | 智慧工地监管平台自动获取数据 |
| 22 | 混凝土强度钻芯法检测 | 钻芯法检测混凝土强度达到设计要求 | 落实加1分，未落实扣1分 | 智慧工地监管平台自动获取数据 |
| 23 | 钢筋保护层检测 | 钢筋保护层厚度满足规范要求 | 落实加1分，未落实扣1分 | 智慧工地监管平台自动获取数据 |
| 24 | 见证取样使用二维码 | 使用智慧工地监管平台见证取样 | 落实加2分，未落实扣2分 | 智慧工地监管平台自动获取数据 |
| 25 | 制定质量检测方案 | 制定质量检测方案，上传智慧工地监管平台，并经质量监督机构审核 | 落实加1分，未落实扣1分 | 项目需要在智慧工地监管平台【质量检测监管】模块填报质量检测方案 |
| 26 | 隐蔽工程举牌验收 | 在智慧工地监管平台及时申请并通过隐蔽工程举牌验收 | 落实加2分，未落实扣2分 | 项目需要在智慧工地监管平台【监督执法监管】模块申请并通过隐蔽工程验收 |
| 27 | 违法行为处罚 | 项目因质量安全、扬尘治理、工人工资支付等方面违法行为被立案处罚 | 一个案件扣15分 | 监管部门需要在智慧工地监管平台【量化评价】模块填报 |
| 28 | 安全生产情况 | 项目出现安全生产事故 | 一票否决，当期评价计0分 | 监管部门需要在智慧工地监管平台【量化评价】模块填报 |