附件2
江门市饮用水源保护区隔离防护栏新建及维修项目（台山市）评分表
	序号
	评审因素
	评分细则
	分值（分）
	得分（分）

	一、技术部分 （50分）

	1
	施工组织设计
总体方案
	①对项目概况、现场条件、施工重点难点的理解与分析全面、准确；
②总体施工部署、施工流程科学合理，具有针对性；
③施工总平面布置合理，临时设施安排得当。
优：10分；良：8分；中：5分；差：2分；未提供不得分。
	10
	

	2
	质量保证体系
与措施
	①质量管理体系健全，质量目标明确；
②原材料进场检验、工序质量控制、工程验收等措施具体可行；
③围蔽工程的质量措施有针对性。
优：10分；良：8分；中：5分；差：2分；未提供不得分。
	10
	

	3
	工期保证措施
	①施工总进度计划合理，关键线路清晰，工序衔接得当；
②工期保障措施具体，人员、设备、材料投入计划合理；
③雨季施工、交叉作业等特殊情况下的工期应对措施可行。
优：10分；良：8分；中：5分；差：2分；未提供不得分。
	10
	

	4
	质保期服务方案
	①质保期内维护方案详细可行；
②质保期内非人为损坏免费维修更换承诺明确。
优：10分；良：8分；中：5分；差：2分；未提供不得分。
	10
	

	5
	安全生产与文明施工措施
	①安全生产管理体系健全，安全责任制落实，安全风险辨识全面；
②临水作业、高处作业、用电安全等专项安全措施具体可行；
③文明施工措施完善，现场围挡、材料堆放、扬尘噪声控制到位。
优：10分；良：8分；中：5分；差：2分；未提供不得分。
	10
	

	二、商务部分 （30分）

	1
	服务商同类项目业绩
	近5年（自投标截止日往前推60个月）承担过水库围蔽或类似工程施工项目：每提供1项得2分；本项满分10分，同一项目不重复计分。
注：提供加盖公章的合同关键信息（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、服务内容与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件作为得分依据。以合同签订时间为准。
	10
	

	2
	项目管理机构
及人员配置

	[bookmark: OLE_LINK1]①项目负责人具有水利水电工程或市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格，且具有有效安全生产考核合格证书（B证）（本项5分，未提供不得分）；
②技术负责人具有水利水电或相关专业中级及以上技术职称（本项5分，未提供不得分）；
③项目部配备专职安全员（C证）、质检员、施工员、资料员、材料员等管理人员，人员配置齐全、持证上岗（每提供一类人员得1分，上述人员同时具备工程类工程师及以上职称的，每类人员加0.5分；上述人员同时还具备二级及以上建造师的，每类人员再加0.5分，本项最高分10分）。
注：须提供注册证书、职称证书、安全生产考核合格证及本项目投标截止日前3个月内任意1个月的由服务商为其购买的社保证明加盖服务商公章，无或缺项或未按要求递交证明材料的不得分
	20
	

	三、价格部分（20分）

	1
	价格得分
	[bookmark: OLE_LINK2]采用低价优先法计算：
投标报价得分=（评标基准价÷投标报价）×20
评标基准价=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。
[bookmark: _GoBack]注：对符合规定的小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）报价给予10%的价格扣除。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。价格得分四舍五入后保留小数点后两位有效数。
	20
	

	合计
	100分 
	



评审人签名：                                                评审日期：       年     月     日

