项目服务需求书

一、项目名称
广佛江快速通道江门段（K2+720～K44+100）工程凤凰山隧道群机电工程交工验收质量检测委托服务项目。
二、项目的工作范围
本项目共设有3座隧道，其中短隧道2座，中隧道1座，详见下表:
隧道设置一览表
	序号
	隧道名称
	起点桩号
	终点桩号
	长度（m）

	1
	凤凰山一号隧道
	ZK8+260
	ZK8+953
	693

	
	
	K8+282
	K8+944
	662

	2
	凤凰山二号隧道
	ZK9+088
	ZK9+560
	472

	
	
	K9+055
	K9+610
	555

	3
	凤凰山三号隧道
	ZK10+051
	ZK10+241
	190

	
	
	K10+025
	K10+255
	230


本项目隧道机电附属工程内容主要由《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》（JTG 2182—2020)中隧道机电设施部分组成。即本项目需完成《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》（JTG 2182—2020)中隧道机电设施部分的交工验收质量检测工作。
三、交工质量检测委托服务费预算
项目服务费用预算：报价为人民币含税全包价，服务费用最高限价为人民币80000元（捌万元整），报价不得超出最高限价。
四、项目服务内容、要求、验收标准、报告成果
（一）服务内容：
（1）1.对广佛江快速通道江门段（K2+720～K44+100）工程凤凰山隧道群(一号、二号、三号隧道)机电工程交工验收质量检测提供技术服务工作，对隧道机电设施所含分项工程进行交工验收质量检测以及出具相关检测报告。
（2）2.参与业主组织召开的凤凰山隧道机电工程交工验收会议。
（二） 工作要求
按照国家现行制度和规定要求完成隧道机电工程设施交工质量检测工作，出具检测报告后并经双方确认为通过验收，取得行政主管部门出具的验收报备回执。
（3） 验收标准
技术服务按交通部或国家标准，采用乙方向甲方提交检测报告方式验收。
（四）提供的成果：
提交《广佛江快速通道江门段（K2+720～K44+100）工程凤凰山隧道群机电工程交工验收质量检测报告》纸质材料各3份，及可编辑电子文件档1份。
五、服务单位资格条件及相关要求
为确保服务需求，服务单位应符合以下要求：
（一）资质要求：投标人应为独立法人机构，具有交通运输主管部门核发的在有效期内的公路水运试验检测机构等级证书公路工程交通工程专项资质或公路水运工程质量检测机构等级证书交通工程专项资质。
（二）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;服务单位在信用中国和信用广东存在近两年内有失信行为记录的，项目业主有权取消该中选服务机构的报名和中选资格。具有独立法人资格，持有有效的工商行政部门颁发的营业执照或事业单位法人证书。
（三）在中华人民共和国境内依法设立，具备独立承担民事责任能力的法人、其他组织等。
（四）近三年五年完成过一项及以上公路工程机电设施工程试验检测项目。
（四五）项目负责人须具有路桥相关专业中级（含）以上职称，并持有公路水运交通工程试验检测师证书，近3 年内作为项目负责人完成过一项及以上公路工程机电设施工程试验检测项目业绩。
（五六）本项目不接受联合投标。
六、服务期限
本项目应于合同签订后的三个月内，提交本合同约定的检测材料。
七、费用支付时点
（一）合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付合同款项的30%。
（二）乙方完成合同约定的检测任务，并提交完整的检测报告后30日内，甲方向乙方支付剩余合同款项。
（三）每次付款前乙方须向甲方提供等额、合格的税务发票。如乙方未能提供等额、合法有效的发票，甲方有权拒绝并延迟支付费用，且不构成违约。
（四）因本项目的资金来源是财政资金，甲方在合同规定的付款节点时间内向政府财政部门提出支付申请，即视为甲方已经按期履行办理支付义务，因财政部门审批及支付的时间延迟不在本合同约定时间范围内。
八、联系方式
联系人:韦小姐，联系电话:3858207，
电子邮箱：jtjjjk@jiangmen.gov.cn。
[bookmark: _GoBack]联系地址：江门市农林西路82号 市交通运输局401室（基建管理科）
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