- 附件1

- 土壤污染防治主要指标表

| 序号 | 控制指标 | 2020年完成指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 受污染耕地安全利用率 | 90%左右 |
| 2 | 污染地块安全利用率 | 90%以上 |
| 3 | 部分行业重点重金属排放量 | 完成省下达任务 |
| 4 | 化肥、农药利用率 | 40%以上 |
| 5 | 测土配方施肥技术推广覆盖率 | 90%以上 |
| 6 | 规模化养殖场（小区）配套建设废弃物处理设施比例 | 75%以上 |
| 7 | 污泥无害化处理处置率 | 90%以上 |
| 8 | 轻度和中度污染耕地安全利用面积 | 完成省下达任务 |
| 9 | 重度污染耕地种植结构调整或退耕还林还草面积 | 完成省下达任务 |
| 10 | 受污染耕地治理与修复面积 | 完成省下达任务 |

- 附件2

- 2016-2020年土壤污染防治重点任务分工表

| 序号 | 条 | 款 | 任务措施 | 牵头部门 | 参与部门 | 时限要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、开展土壤环境详查，查清土壤环境质量状况 | （一）开展农用地土壤环境质量详细调查 | 查明农用地土壤污染的面积、分布及其对农产品质量的影响，构建农用地土壤环境质量基础数据库。 | 市农业局 市环境保护局 | 市财政局 市国土资源局 市林业和园林局 市卫生计生局 各市、区人民政府 | 2018年底 |
| 2 |  |  | 建立农用地土壤环境质量状况定期调查制度，每10年开展一次。 |  |  | 持续实施 |
| 3 |  | （二）开展重点行业在产企业用地土壤环境质量调查 | 完成全市重点行业企业用地土壤环境质量调查。 | 市环境保护局 | 市发展改革局 市经济和信息化局 市财政局 市国土资源局 市卫生计生局 各市、区人民政府 | 2019年底 |
| 4 |  |  | 建立重点行业在产企业用地土壤环境质量状况定期调查制度，每10年开展一次。 |  |  | 持续实施 |
| 5 |  | （三）开展重点行业关闭搬迁企业地块环境排查 | 完成重点行业关闭搬迁企业地块排查工作，掌握潜在污染地块清单及其环境风险情况。 | 市环境保护局 | 市经济和信息化局 市财政局 市国土资源局 市城乡规划局 市卫生计生局 各市、区人民政府 | 2019年底 |
| 6 |  |  | 各市、区应对重点行业新增关闭搬迁企业地块及时进行环境排查。 |  |  | 持续实施 |
| 7 | 一、开展土壤环境详查，查清土壤环境质量状况 | （四）建立土壤环境质量监测网络 | 配合省确定我市土壤环境质量监测点位和风险监控点位。 | 市环境保护局 | 市发展改革局 市经济和信息化局 市国土资源局 市农业局 市林业和园林局 各市、区人民政府 | 2017年底 |
| 8 |  |  | 协助做好全省土壤环境质量监测网络建设工作。 |  |  | 2018年底 |
| 9 |  |  | 实现土壤环境质量监测点位市域内全覆盖。 |  |  | 2020年底 |
| 10 |  |  | 加大人才引进和培养力度，制定土壤环境监测技术人员培训计划。 |  | 市人力资源社会 保障局 市国土资源局 市农业局 市林业和园林局 各市、区人民政府 | 持续实施 |
| 11 |  | （五）提升土壤环境信息化管理水平 | 建立土壤环境基础数据库，提升土壤环境信息化管理水平，实现部门间土壤环境信息互通共享。 | 市环境保护局 | 市发展改革局 市经济和信息化局 市教育局 市科技局 市国土资源局 市农业局 市林业和园林局 市卫生计生局 市城乡规划局 各市、区人民政府 | 持续实施 |
| 12 | 二、加强源头监管，做好土壤污染预防工作 | （六）防范建设项目新增污染 | 严格审批排放铅、汞、镉、铬、砷、铜、锌、镍等重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物的建设项目；对排放铅、汞、镉、铬、砷5种重金属的新增产能和淘汰产能实行“等量置换”或“减量置换”。 | 市环境保护局 | 市发展改革局 市经济和信息化局 各市、区人民政府 | 持续实施 |
| 13 |  |  | 重点行业及排放重点污染物的其他行业建设项目，在开展环境影响评价时，要进行土壤环境调查，增加土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施。 |  |  |  |
| 14 |  | （七）强化空间布局管控 | 加强规划区划和建设项目布局论证，充分考虑土壤等环境承载能力，合理确定区域功能定位、空间布局和建设项目选址。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属矿采选、有色金属冶炼、焦化等行业企业。 | 市发展改革局 | 市经济和信息化局 市国土资源局 市环境保护局 市住房城乡建设局 市水务局 市农业局 市林业和园林局 市商务局 市城乡规划局 市供销社 各市、区人民政府 | 持续实施 |
| 15 | 二、加强源头监管，做好土壤污染预防工作 | （八）严防工矿企业污染 | 严防矿产资源开发污染。 | 市环境保护局 市安全监管局 | 市经济和信息化局 市国土资源局 各市、区人民政府 | 持续实施 |
| 16 |  |  | 实施重点监管企业名录制度，确定并公布土壤环境重点监管企业名单。 | 市环境保护局 | 市经济和信息化局 市安全监管局 各市、区人民政府 | 2018年起 |
| 17 |  |  | 加强涉重金属行业污染管控。有色金属矿采选、有色金属冶炼、电镀、铅酸蓄电池制造等行业的重点重金属排放量完成省下达任务。 | 市环境保护局 市经济和信 息化局 | 市发展改革局 市国土资源局 各市、区人民政府 | 2020年 |
| 18 |  |  | 加强工业废物处理处置。全面排查和整治固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。 | 市环境保护局 市发展改革局 | 市经济和信息化局 市国土资源局 各市、区人民政府 | 持续实施 |
| 19 |  |  | 加强企业关闭搬迁污染防治。 | 市环境保护局 市经济和信 息化局 | 市安全监管局 各市、区人民政府 | 持续实施 |
| 20 | 二、加强源头监管，做好土壤污染预防工作 | （九）严格控制农业污染 | 在台山市、开平市和恩平市开展农药包装废弃物回收处理试点。 | 市农业局 | 市发展改革局 市环境保护局 市住房城乡建设局 市质监局 市供销社 各市、区人民政府 | 2017年起 |
| 21 |  |  | 全市测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上，主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，利用率提高到40%以上。 |  |  | 2020年 |
| 22 |  |  | 推进废弃农膜回收利用。优先在农膜使用较多的台山市、开平市开展废弃农膜回收利用试点。 | 市农业局 | 市发展改革局 市经济和信息化局 市公安局 市工商局 市质监局 市供销社 各市、区人民政府 | 持续实施 |
| 23 |  |  | 强化畜禽养殖污染防治。规模化养殖场（小区）配套建设废弃物处理设施比例达到75%以上。 | 市农业局 | 市发展改革局 市环境保护局 各市、区人民政府 | 2020年 |
| 24 |  |  | 加强灌溉水水质管理。各市、区要加强对农田灌溉用水的水质监测，水质未达到农田灌溉用水水质标准的，应当采取措施予以改善。 | 市水务局 | 市环境保护局 市农业局 各市、区人民政府 | 持续实施 |
| 25 | 二、加强源头监管，做好土壤污染预防工作 | （十）减少生活污染 | 全市90%以上农村生活垃圾得到有效处理。 | 市住房城乡 建设局 | 市发展改革局 市经济和信息化局 市财政局 市环境保护局 各市、区人民政府 | 2017年 |
| 26 |  |  | 所有市、区基本建成生活垃圾无害化处理场，实现生活垃圾无害化处理场“一县一场”配置或统筹使用；完成重点生活垃圾简易处理场治理。 |  |  | 2018年底 |
| 27 |  |  | 城乡生活垃圾无害化收运处理范围实现全覆盖，所有建制镇实现生活垃圾无害化处理。 |  |  | 2020年 |
| 28 |  |  | 现有污泥处理处置设施完成达标改造。 | 市水务局 |  | 2017年底 |
| 29 |  |  | 全市生活污泥无害化处理处置率应达到90%以上。 |  |  | 2020年 |
| 30 |  | （十一）加强未利用地环境管理 | 严格未利用地土壤环境保护。对划入生态保护红线区内的未利用地，要严格按照法律法规和相关规划，实行强制性保护，严守生态安全底线。各市、区要加强纳入耕地后备资源的未利用地保护，定期开展巡查。 | 市环境保护局 市国土资源局 | 市发展改革局 市公安局 市水务局 市农业局 市林业和园林局 市海洋渔业局 各市、区人民政府 | 持续实施 |
| 31 |  |  | 加强未利用地开发管理。按照科学有序原则，合理开发未利用地，防止造成土壤污染。 |  |  | 持续实施 |
| 32 | 二、加强源头监管，做好土壤污染预防工作 | （十二）加强海岸带环境保护 | 新会区、台山市、恩平市要加强监视和监测能力建设，开展定期巡查，依法查处环境违法行为。 | 市海洋渔业局 市环境保护局 | 市发展改革局 市国土资源局 市交通运输局 市农业局 市林业和园林局 江门海事局 各市、区人民政府 | 持续实施 |
| 33 |  |  | 加强大广海湾等区域开发过程中生态环境保护，加大红树林等典型生态系统保护力度，禁止在海岸带从事有损防护林、红树林的开发和生产活动。 |  |  | 持续实施 |
| 34 | 三、实施农用地分类管理，保障农产品质量安全 | （十三）划定农用地土壤环境质量类别 | 开展耕地土壤和农产品协同监测与评价，有序推进耕地土壤环境质量类别划定。建立分类清单。 | 市农业局 市环境保护局 | 市国土资源局 市林业和园林局 各市、区人民政府 | 2020年底 |
| 35 |  | （十四）切实加大耕地保护力度 | 将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田。 | 市国土资源局 | 市发展改革局 市环境保护局 市农业局 各市、区人民政府 | 持续实施 |
| 36 |  |  | 高标准农田建设项目要向优先保护类耕地集中的地区倾斜。台山市、开平市等产粮（油）大县要制定土壤环境保护方案。 | 市农业局 市国土资源局 | 市水务局 市食品药品监管局 市粮食局 市供销社 各市、区人民政府 | 持续实施 |
| 37 |  |  | 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建重点行业企业，现有重点行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。 | 市环境保护局 市发展改革局 | 市经济和信息化局 各市、区人民政府 | 持续实施 |
| 38 | 三、实施农用地分类管理，保障农产品质量安全 | （十五）着力推进耕地安全利用 | 安全利用类耕地集中的市、区要结合本区域主要作物品种和种植习惯，制定实施受污染耕地安全利用方案。 | 市农业局 | 市国土资源局 各市、区人民政府 | 持续实施 |
| 39 |  |  | 完成省下达的受污染耕地安全利用任务。 |  |  | 2020年 |
| 40 |  | （十六）严格管控重度污染耕地 | 完成省下达的重度污染耕地种植结构调整或退耕还林还草任务。 | 市农业局 市国土资源局 | 市发展改革局 市财政局 市环境保护局 市水务局 市林业和园林局 各市、区人民政府 | 2020年 |
| 41 |  | （十七）加强园地林地草地土壤环境管理 | 严格控制园地、林地、草地的农药使用量，加强对重度污染园地、林地产出食用农（林）产品质量检测。 | 市农业局 市林业和园林局 各市、区人民政府 |  | 持续实施 |
| 42 | 四、强化建设用地风险管控，防范人居环境风险 | （十八）建立调查评估制度 | 对拟收回土地使用权的重点行业企业用地，重点垃圾填埋场、垃圾焚烧厂和污泥处理处置设施等公用设施用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的重点行业企业和公用设施用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估。 | 市环境保护局 | 市国土资源局 市农业局 市城乡规划局 市土地储备中心 各市、区人民政府 | 2017年起 |
| 43 |  |  | 在“三旧”改造中，加强对土壤环境质量控制要求。 |  |  | 持续实施 |
| 44 |  |  | 重度污染农用地转为城镇建设用地的，由所在市、区人民政府组织开展调查评估。 |  |  | 2018年起 |
| 45 |  | （十九）分用途明确管理措施 | 逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单。 | 市国土资源局 | 市环境保护局 市城乡规划局 各市、区人民政府 | 2017年起 |
| 46 |  |  | 符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，可进入用地程序。不符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，可通过修复达标或规划调整后进入用地程序。暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块，应当采取污染风险管控措施，防止污染扩散。 |  |  | 持续实施 |
| 47 | 四、强化建设用地风险管控，防范人居环境风险 | （二十）落实监管职责 | 加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动的环境监管。 | 市环境保护局 | 市国土资源局 市城乡规划局 各市、区人民政府 | 持续实施 |
| 48 |  |  | 将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。严格建设用地审批。 | 市国土资源局 | 市环境保护局 市城乡规划局 各市、区人民政府 | 持续实施 |
| 49 |  |  | 合理规划、科学论证功能布局和用地性质，加强城乡规划的实施、审批管理。 | 市城乡规划局 | 市环境保护局 各市、区人民政府 | 持续实施 |
| 50 |  |  | 结合土壤环境质量状况，加强污染地块再开发利用建设项目的施工审批管理。 | 市住房城乡建设局 | 市环境保护局 各市、区人民政府 | 持续实施 |
| 51 |  |  | 建立环境保护、国土资源、城乡规划、住房城乡建设等部门间的信息沟通机制，实行联动监管。 | 市环境保护局 市国土资源局 市城乡规划局 市住房城乡建设局 各市、区人民政府 |  | 2017年底 |
| 52 | 五、推进治理与修复，改善土壤环境质量 | （二十一）明确治理与修复主体 | 按照“谁污染，谁治理”原则，造成土壤污染的单位或个人要承担治理与修复的主体责任。 | 市环境保护局 | 市国土资源局 市城乡规划局 市农业局 各市、区人民政府 | 持续实施 |
| 53 |  | （二十二）编制治理与修复规划 | 编制完成全市土壤污染治理与修复规划报省环境保护厅备案。 | 市环境保护局 | 市国土资源局 市农业局 市城乡规划局 各市、区人民政府 | 2017年9月底 |
| 54 |  |  | 市环境保护局会同市国土资源局、农业局、城乡规划局等部门建立市级土壤污染治理与修复项目库，并根据土壤环境详查及各地土壤污染防治工作需要适时更新。 |  |  | 持续实施 |
| 55 |  | （二十三）有序开展治理与修复 | 开展1项以上工业污染地块环境调查、风险评估和治理修复试点示范工程。 | 市环境保护局 | 市国土资源局 市城乡规划局 各市、区人民政府 | 2018年底 |
| 56 |  |  | 完成省下达的受污染耕地治理与修复任务。 | 市农业局 | 市国土资源局 市环境保护局 各市、区人民政府 | 2020年底 |
| 57 | 五、推进治理与修复，改善土壤环境质量 | （二十四）强化治理与修复过程管理 | 科学编制治理与修复实施方案。 | 市环境保护局 | 市国土资源局 市农业局 市林业和园林局 市城乡规划局 各市、区人民政府 | 持续实施 |
| 58 |  |  | 严格控制二次污染。 | 市环境保护局 | 市国土资源局 市住房城乡建设局 市农业局 市林业和园林局 各市、区人民政府 | 持续实施 |
| 59 |  |  | 开展治理与修复效果评估。 |  |  | 持续实施 |
| 60 |  |  | 对有关责任主体在土壤环境状况调查评估、治理与修复实施方案制定、环境监理、修复效果评估等环节形成的报告，市、区级以上有关部门可以组织专家进行咨询论证。 | 市环境保护局 市国土资源局 市住房城乡建设局 市农业局 市林业和园林局 各市、区人民政府 |  | 持续实施 |
| 61 | 六、实行差异化防控，落实重点任务 | （二十五）分区分类管控 | 落实辖区内集中式饮用水水源地周边土壤环境保护。 | 各市、区人民政府 各市、区人民政府 |  | 持续实施 |
| 62 |  |  | 控制农业污染。 |  |  | 持续实施 |
| 63 |  |  | 逐步取缔简易填埋等不规范的垃圾处置方式，完成全市4个重点生活垃圾简易处理场治理。 |  |  | 2018年底 |
| 64 | 六、实行差异化防控，落实重点任务 | （二十五）分区分类管控 | 开展污染地块环境调查评估与治理修复。 |  |  | 持续实施 |
| 65 |  |  | 推进耕地土壤和农产品协同监测与评价。 |  |  | 持续实施 |
| 66 |  |  | 选择典型连片受污染耕地开展综合治理与修复试点示范。 |  |  | 持续实施 |
| 67 |  |  | 加强对围填海和开发利用海岸带资源的管理。 |  |  | 持续实施 |
| 68 |  | （二十六）统筹推进工作落实 | 各市、区人民政府制定并公布土壤污染防治工作方案。 |  |  | 2017年6月底 |
| 69 |  |  | 每年1月底前各市、区人民政府应将上年度土壤环境保护、土壤污染治理修复工作进展情况及当年工作计划报送市环境保护局。 |  |  | 持续实施 |
| 70 | 七、强化科技支撑，推动治理与修复产业发展 | （二十七）加强科技支撑与成果转化 | 推进土壤风险管控、治理与修复等共性关键技术研究，开展典型耕地、污染地块土壤污染成因分析，加强重点行业典型污染地块土壤污染治理修复技术研究。 | 市科技局 市环境保护局 | 市发展改革局 市经济和信息化局 市教育局 市财政局 市国土资源局 市住房城乡建设局 市农业局 市林业和园林局 市卫生计生局 各市、区人民政府 | 持续实施 |
| 71 |  |  | 完善土壤污染防治科技成果转化机制。 |  |  |  |
| 72 | 七、强化科技支撑，推动治理与修复产业发展 | （二十八）推动治理与修复产业发展 | 鼓励社会机构参与土壤环境监测等活动。规范土壤污染治理与修复从业单位和人员管理。 | 市发展改革局 | 市经济和信息化局 市科技局 市国土资源局 市环境保护局 市住房城乡建设局 市农业局 市商务局 市工商局 各市、区人民政府 | 持续实施 |
| 73 | 八、健全监管体系，强化土壤环境管理 | （二十九）完善管理制度 | 根据江门市污染地块再开发利用实际需求，加强污染地块再开发利用全过程风险管控，逐步建立完善的土壤环境管理体系。 | 市环境保护局 | 市经济和信息化局 市国土资源局 市住房城乡建设局 市水务局 市农业局 市林业和园林局 市质监局 市法制局 市城乡规划局 各市、区人民政府 | 持续实施 |
| 74 | 八、健全监管体系，强化土壤环境管理 | （三十）加大执法力度 | 将土壤污染防治作为环境执法的重要内容，充分利用环境监管网格，加强土壤环境日常监管执法。 | 市环境保护局 | 市经济和信息化局 市公安局 市国土资源局 市住房城乡建设局 市农业局 市林业和园林局 市安全监管局等 各市、区人民政府 | 持续实施 |
| 75 |  | （三十一）加强能力建设 | 加强土壤环境行政管理、技术保障和执法监管队伍建设，对各级相关人员每3年开展1轮土壤污染防治专业技术培训，为执法监管人员配备必要的土壤污染快速检测等执法装备。 |  | 市国土资源局 市农业局 市林业和园林局 各市、区人民政府 | 持续实施 |
| 76 |  |  | 将土壤环境保护内容纳入突发环境事件应急预案，完善各级突发环境事件应急预案。 |  | 市经济和信息化局 市公安局 市国土资源局 市住房城乡建设局 市农业局 市林业和园林局 市安全监管局 各市、区人民政府 | 2018年底 |
| 77 | 九、发挥政府主导作用，健全土壤环境防治体系 | （三十二）完善激励政策 | 做好资金保障。 | 市财政局 | 市发展改革局 市经济和信息化局 市国土资源局 市环境保护局 市水务局 市农业局 市林业和园林局 各市、区人民政府 | 持续实施 |
| 78 |  |  | 制定完善激励政策。 | 相关职能部门联合市财政局开展 |  | 持续实施 |
| 79 |  | （三十三）探索土壤污染防治市场机制 | 通过政府和社会资本合作（PPP）模式，发挥财政资金撬动功能，带动更多社会资本参与土壤污染防治。 | 市发展改革局 市环境保护局 | 市财政局 市金融局 各市、区人民政府 | 持续实施 |
| 80 |  | （三十四）加强社会监督 | 推进信息公开，引导公众参与。 | 市环境保护局 | 市国土资源局 市住房城乡建设局 市农业局 各市、区人民政府 | 持续实施 |
| 81 | 九、发挥政府主导作用，健全土壤环境防治体系 | （三十四）加强社会监督 | 推动环境公益诉讼。 | 市检察院 市中级法院 | 市国土资源局 市环境保护局 市住房城乡建设局 市水务局 市农业局 市林业和园林局 各市、区人民政府 | 持续实施 |
| 82 |  |  | 开展宣传教育。制定实施土壤环境保护宣传教育计划。 | 市环境保护局 | 市委宣传部 市教育局 市国土资源局 市住房城乡建设局 市农业局 市文广新局 市粮食局 各市、区人民政府 | 持续实施 |
| 83 | 十、加强目标考核，严格责任追究 | （三十五）强化政府主体责任 | 加强部门协调联动。建立市有关部门参加的工作协调机制。市国土资源局、农业局、住房城乡建设局、城乡规划局要按照职责分工，制定出台专项工作方案，抓好工作落实。 | 市环境保护局 | 市发展改革局 市经济和信息化局 市科技局 市财政局 市国土资源局 市住房城乡建设局 市水务局 市农业局 市林业和园林局 市城乡规划局 各市、区人民政府 | 2017年底 |
| 84 | 十、加强目标考核，严格责任追究 | （三十五）强化政府主体责任 | 每年1月底各专项工作牵头部门要将上年度进展情况报送市环境保护局汇总。 |  |  | 持续实施 |
| 85 |  | （三十六）落实企业责任 | 市、区人民政府与重点行业企业签订土壤污染防治责任书，明确相关措施和责任。 | 市环境保护局 | 市经济和信息化局 市国资委 各市、区人民政府 | 2017年起 |
| 86 |  |  | 有关企业要依法开展自行监测，落实环境风险预防和信息公开等责任。造成土壤污染的，应承担损害评估、治理与修复的法律责任。 |  |  | 持续实施 |
| 87 |  | （三十七）严格目标评估考核 | 江门市人民政府与各市、区人民政府签订土壤污染防治目标责任书。 | 市环境保护局 | 市委组织部 市财政局 市审计局 各市、区人民政府 | 按省要求 |
| 88 |  |  | 对本方案实施情况进行考核。 |  |  | 2020年 |
| 89 |  |  | 严格责任追究。 | 市环境保护局 | 市委组织部 市监察局 各市、区人民政府 | 持续实施 |

附件3

- 土壤污染防治重点工程项目表

| 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设内容 | 建设年限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤环境调查 | 农用地土壤环境调查 | 围绕已有调查发现的重点土壤污染区域和污染源影响区域，开展农用地土壤环境质量详细调查，并协同开展食用农产品质量调查。 | 2018年底 | 市农业局 市环境保护局 |
| 2 |  | 重点行业在产企业用地土壤环境调查 | 开展重点行业在产企业用地土壤环境调查，掌握污染地块分布及其环境风险情况，构建重点行业在产企业用地土壤环境质量基础数据库。 | 2019年底 | 市环境保护局 |
| 3 |  | 关闭搬迁工业企业地块环境排查 | 开展重点行业关闭搬迁工业企业地块排查工作，掌握潜在污染地块清单及其环境风险情况。 | 2019年底 | 市环境保护局 |
| 4 | 耕地安全利用 | 耕地安全利用 | 安全利用类耕地集中的市、区要结合本区域主要作物品种和种植习惯，制定实施受污染耕地安全利用方案，并开展耕地安全利用。 | 2020年底 | 市农业局 |
| 5 | 污染源头监管 | 简易填埋场整治工程 | 组织开展简易填埋场和无渗滤液处理的生活垃圾处理场排查工作，到2018年底完成新会区垃圾填埋场、台山市三娘迳垃圾填埋场、开平市梁金山生活垃圾填埋场、恩平市东安樟木坑垃圾填埋场等重点生活垃圾简易处理场治理。 | 2018年底 | 市住房城乡建设局 |
| 6 | 污染土壤治理与修复试点示范 | 典型污染耕地治理示范 | 以江海区、新会区和开平市为重点，结合农用地土壤环境质量详细调查数据，选择典型连片污染耕地开展综合治理与修复试点示范。 | 2020年底 | 属地政府 |
| 7 |  | 典型污染地块环境调查、风险评估和治理修复试点示范工程 | 开展1项以上工业污染地块环境调查、风险评估和治理修复试点示范工程。 | 2018年底 | 市环境保护局 |
| 8 | 监测网络建设 | 土壤环境监测网络建设 | 建设土壤环境质量监测网络，开展土壤环境质量监测。 | 2020年底 | 市环境保护局 |
| 9 | 能力建设 | 管理能力建设 | 加强土壤环境行政管理、技术保障和执法监管队伍建设。 | 2020年底 | 市环境保护局 |
| 10 |  | 监测能力建设 | 提升各级环境监测机构土壤监测能力，着重提升市、区基层土壤环境监测能力。加强土壤监测人才队伍建设。 | 2020年底 | 市环境保护局 |

附件4

- 产粮（油）大县清单

| 序号 | 市（区） | 作物种类 | 种植面积 | 产量（吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台山市 | 稻谷 | 65129 | 336375 |
| 2 | 开平市 | 稻谷 | 40238 | 208106 |

备注：产粮（油）大县要制定土壤环境质量保护方案，清单实行年度动态更新。

附件5

- 生猪调出大县清单

| 序号 | 市（区） | 出栏量（头） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蓬江区 | 522833 |
| 2 | 新会区 | 449695 |
| 3 | 开平市 | 590144 |
| 4 | 鹤山市 | 672980 |

备注：在部分生猪调出大县开展种养业有机结合、循环发展试点工作，清单实行年度动态更新。

附件6

- 部分重点生活垃圾简易处理场清单

| 序号 | 市（区） | 填埋场名称 | 设计规模（吨/日） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新会区 | 新会区垃圾填埋场 | 405 |
| 2 | 台山市 | 台山市三娘迳垃圾填埋场 | 220 |
| 3 | 开平市 | 开平市梁金山生活垃圾填埋场 | 300 |
| 4 | 恩平市 | 恩平市东安樟木坑垃圾填埋场 | 300 |

附件7

- 危险废物处理处置重点企业清单

| 序号 | 行政区 | 企业名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江海区 | 江门市高健环境科技有限公司 |
| 2 | 江海区 | 励福（江门）环保科技股份有限公司 |
| 3 | 江海区 | 江门市长优实业有限公司 |
| 4 | 新会区 | 广东芳源环保股份有限公司 |
| 5 | 新会区 | 江门市新会区绿洁油类清理有限公司 |
| 6 | 新会区 | 新会市西江石油广州清油专业队 |
| 7 | 开平市 | 开平市新龙回收加工厂有限公司 |
| 8 | 开平市 | 开平市月山镇昌发五金冶铸厂 |
| 9 | 鹤山市 | 江门市东江环保技术有限公司 |