附件

江门市城市地下综合管廊建设实施项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 建设规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 形象进度 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江门市滨江新区启动区基础设施项目综合管廊工程 | 龙腾路（丰盛大道—新南路）综合管廊，长约2.41公里，双仓，推进全部管线入廊。 丰乐大道（丰盛大道—新南路）缆线管廊，长2公里。 | 2016-2020 | 15480 |  | 市滨江新区管委会 |
| 2 | 江门大道（五洞至新南路段）辅道综合管廊 | 双仓B型断面，长1500m。容纳有110KV高压、220KV高压、10KV中压以及低压电力电力电缆、通信电缆、给水管线。 | 2015-2017 | 12750 | 已动工建设，建成长约640米综合管廊。 | 市建管中心 |
| 3 | 江门大道（龙湾路至新峰路段）辅道综合管廊 | 双仓B型断面，长2000m。容纳有110KV高压、220KV高压、10KV中压以及低压电力电力电缆、通信电缆。 | 2016-2017 | 12000 | 已完成可行性研究报告初步成果，下一步将开展施工图设计，需进行立项调增。 | 市建管中心 |
| 4 | 白石大道东段（丰乐路－甘棠路）综合管廊 | 单仓D型缆线管廊，长1700m。容纳有110KV高压、220KV高压、10KV中压以及低压电力电缆、通信管线。 | 2016-2017 | 883 | 已办理工程立项，正开展可研调整和设计工作。 | 市建管中心 |
| 5 | 江侨路（原北环路江沙路至江门大道段）综合管廊 | 单仓D型缆线管廊，长1500m。容纳有110KV高压、220KV高压、10KV中压以及低压电力电缆、通信电缆。 | 2016-2018 | 750 | 已完成可行性研究报告，正办理工程立项。 | 市建管中心 |
| 6 | 省道S364线江门五邑路（外海大桥-江门大道段）扩建工程缆线管廊 | 长8000m，工程投资费用为4000万元，拟采用PPP模式建设。 | 2017-2020 | 4000 | 已批复项目建议书。 | 市公路局 |
| 7 | 明德二路(三和大道-江门大道) | 双仓，长2200米，推进全部管线入廊。 | 2018-2020 | 13200 |  | 新会区政府 |
| 8 | 鹤山市十二号街道路工程 | 管廊截面净空2400×1750㎜（宽×高），总长1450米。 | 2016-2018 | 725 | 已完成立项，通过PPP模式招标并确定中标单位，现正开展施工图设计工作。 | 鹤山市政府 |
| 9 | 十一号街工程 | 管廊截面净空2400×1750㎜（宽×高），总长1380米。 | 2016-2018 | 690 | 已完成立项，通过PPP模式招标并确定中标单位，现正开展施工图设计工作。 | 鹤山市政府 |
| 10 | 滨江大道鹤山延伸工程 | 管廊截面净空2400×1750㎜（宽×高），总长2950米。 | 2017-2018 | 1475 |  | 鹤山市政府 |
| 11 | 鹤山大道北延伸段工程 | 管廊截面净空2400×1750㎜（宽×高），总长2330米。 | 2017-2020 | 1165 |  | 鹤山市政府 |
| 12 | 十六号街工程 | 管廊截面净空2400×1750㎜（宽×高），总长1368米。 | 2018-2019 | 684 |  | 鹤山市政府 |
| 13 | 雁宝路工程 | 管廊截面净空2400×1750㎜（宽×高），总长980米。 | 2018-2019 | 490 |  | 鹤山市政府 |
| 14 | 雁汇路工程 | 管廊截面净空2400×1750㎜（宽×高），总长1000米。 | 2018-2019 | 500 |  | 鹤山市政府 |
| 15 | 开平市赤坎新镇区地下综合管廊项目 | 建设赤坎新镇区地下管廊总长约4.5千米，断面类型采用单仓/双仓。推进全部管线入廊。 | 2017-2019 | 27000 | 开展有关征地工作。 | 开平市政府 |
| 16 | 开平市缆线管廊项目 | 缆线管廊5.5公里，入廊管线为中压电力、给水、通信。 | 2017-2020 | 2750 |  | 开平市政府 |
| 16 | 恩平市地下综合管廊建设项目 | 建设6.2公里的城市综合管廊，其中高铁路快速路段5公里，恩城高速口连接中心城区道路（电大至巨龙）路段1.2公里。推进全部管线入廊。 | 2016-2020 | 6200 |  | 恩平市政府 |
| 17 | 恩平市缆线管廊项目 | 缆线管廊3.8公里，入廊管线为中压电力、给水、通信。 | 2017-2020 | 1900 |  | 恩平市政府 |
| 18 | 台山市缆线管廊项目 | 缆线管廊10公里，入廊管线为中压电力、给水、通信。 | 2017-2020 | 5000 |  | 台山市政府 |

备注：根据2016年6月7日市建管中心组织召开的关于协调解决江侨路（江沙路—江门大道）和迎宾路（胜利北路—江门大道）改造工程总投资、实施范围和规模内容问题有关工作会议，受PPP项目包总投资规模限制，原第6项迎宾路（胜利北路-江门大道）综合管廊暂未实施。