2018年江门市城市品质提升行动第一期 “红黑榜”

| **红 榜** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **项目名称** | **责任单位** | | **上榜理由** |
| **牵头单位** | **协办单位** |
| 1 | 珠西枢纽新城城市设计及控制性详细规划 | 市城乡规划局 | 无 | 已经市政府批准，提前完成，完成质量较高。 |
| 2 | 桥南大道（蓬江大桥－江海一路） | 高新（江海）区政府 | 无 | 道路全要素提升，且效果较好 |
| 3 | 江海一路（东海路－白水带牌坊） | 高新（江海）区政府 | 无 | 道路全要素提升，且效果较好 |
| 4 | 高新（江海）区“厕所革命”项目（26座） | 高新（江海）区政府 | 市卫生计生局 | 完成效果较好，市领导转发相关信息报道 |
| 5 | 新会区“厕所革命”项目（26座） | 新会区政府 | 无 | 完成效果较好，市领导转发相关信息报道 |
| 6 | 景贤小学 | 高新（江海）区政府 | 无 | 原项目定于9月完工，目前已竣工验收，建议红榜 |
| 7 | 龙湾高速出入口提升 | 市建管中心  蓬江区政府  市林业和园林局  市交通运输局 | 无 | 完成效果较好 |

| **黑 榜** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **项目名称** | **责任单位** | | **上榜理由** |
| **牵头单位** | **协办单位** |
| 1 | 白石大道东（丰乐路-甘棠路）改造工程 | 市建管中心 | 无 | 进度严重滞后 |
| 2 | 迎宾路（胜利北路－江门大道） | 市建管中心 | 蓬江区政府 | 进度严重滞后 |
| 3 | 永盛二路 | 蓬江区政府 | 无 | 进度严重滞后 |
| 4 | 蓬江区厕所革命项目 | 蓬江区政府 | 市卫生计生局 | 进度严重滞后 |
| 5 | 江门市食品检（监）测能力建设规划项目 | 市食品药品监管局 | 无 | 进度严重滞后 |
| 6 | 五邑大学策文商学院大楼建设项目 | 五邑大学 | 无 | 该项目原定5月完工，未能按时完成项目 |
| 7 | 城镇污水处理厂提标改造工程丰乐污水厂提标改造 | 市滨江建设投资有限公司 | 无 | 进度严重滞后 |
| 8 | 潮连污水处理厂扩建工程（厂区工程） | 市滨江建设投资有限公司 | 蓬江区政府 | 进度严重滞后 |
| 9 | 金桐路 | 蓬江区政府 | 无 | 进度严重滞后 |
| 10 | 桐乐路 | 蓬江区政府 | 无 | 进度严重滞后 |
| 11 | 新会城北路、西门路 | 新会区政府 | 无 | 进度严重滞后 |