GF－2000－0203

建设工程勘察合同(一)

[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)

工程测量、工程物探]

工 程 名 称：市体校扩容提质项目

工 程 地 点：江门市蓬江区龙湾路北侧 		              合 同 编 号：

勘察证书等级：

发  包  人：（建设单位）江门市体育运动学校

（代建单位）江门市政府投资工程建设管理中心

勘 察	人： 	               签 订 日 期：    年   月    日

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人：（建设单位）江门市体育运动学校

（代建单位）江门市政府投资工程建设管理中心

勘察人：

发包人委托勘察人承担  市体校扩容提质项目勘察及物探  任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量， 经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条：工程概况

1.1工程名称: 市体校扩容提质项目

1.2工程建设地点: 江门市蓬江区龙湾路北侧

1.3工程规模、特征: 新建田径运动场、学校大门、门卫室和职工停车场，并对学校围墙、部分校道进行升级改造以及室外绿化。

1.4工程勘察任务委托文号、日期: 江发改社会〔2019〕115号

1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：按经发包人审核同意的勘察、物探要求及经审核过编制勘察方案和工作计划执行，勘察及物探工作必须严格按照现行国家标准包括《岩土工程勘察规范》（GB50021—2001）、《工程测量规范》（GB50026-2007）、《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2003）和《城市测量规范》（CJJ8-99）等执行。计算填、挖土方工程量；对大开挖部分要结合钻探的工作，提供土石比例及类别，作为编制标底的依据。详细勘察阶段应按单体建筑物和建筑群提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数，对建筑地基做出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议以及发包人要求的本项目其它勘察及物探任务。

1.6承接方式    直接委托

1.7预计勘察工作量:具体工作量以实际完成为准。

第二条:发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件（复印件）,以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

2.5发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条:勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料陆份,发包人要求增加的份数另行收费。

第四条:开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方

式。

4.1 开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1本工程的勘察工作定于 2019 年  2  月 25 日开工, 2019 年  3  月  17 日前提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。

4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时,工期顺延。

4.2 收费标准及付费方式

4.2.1本工程勘察费 综合单价152元/米 ，物探综合单价1元/平方米，本工程勘察费暂定为 80,000.00 元，（大写：  捌万圆   ），物探费暂定为28,825.84 元（详见附图），（大写：  贰万捌仟捌佰贰拾伍圆捌角四分   ）。金额若超过108,825.84万元（大写：  拾万捌仟捌佰贰拾伍圆捌角四分），则按市发改批复概算金额包干，若不超过，则实际工程量按市施工图审查机构审核后的勘察报告工程量为准，由此计得的勘察费不再进行结算送审。勘察人完成勘察物探任务并提供勘察物探报告并通过审核后，发包人在收到请款函后 30 天内向勘察人支付65%的勘察物探费；工程竣工验收且发包人在收到请款函后 30 天内向勘察人支付结算价 100%的勘察物探费。勘察人同时向建设单位开具与收款金额相等的发票，发票购买方为江门市体育运动学校。

第五条:发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.1.1发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区（段）,发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任。

5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。

5.1.4若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家的有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。

5.1.5工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应根据工程勘察人提出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场, 派人与勘察人的人员一起验收。

5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.7由于发包人原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外,发包人应支付停、窝工费（计算方法见 6.1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时,发包人应按每提前一天向勘察人支付 	/      元计算加班费。

5.1.8发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议, 未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔。

5.1.9本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

5.2勘察人责任

5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合

格的勘察成果资料,并对其负责。

5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善, 需另委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,根据损失程度向发包人支付赔偿金。

5.2.3在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5.2.4勘察过程中,根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求,向 发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并办理正式变更手续。

5.2.5在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。

5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

第六条:违约责任

6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算）,工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。

6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其返工勘察费用由勘察人承担。

6.3合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解

除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金；已进行勘察的,完成的工作量在 50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额 50%的勘察费；完成的工作量超过 50%时,则应向勘察人支付预算额 100%的勘察费。

6.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

6.5由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费千分之一。

6.6本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求返还定金； 勘察人不履行合同时,双倍返还定金。

第七条:本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补

充协议,补充协议与本合同具有同等效力。第八条:其它约定事项:

8.1按照江门市财政局《关于印发〈江门市本级财政性资金投资基本建设项目工程造价送审指引〉的通知》（江财建[2013]83 号） 进行造价审核。

8.2除勘察费由建设单位支付外，本合同约定发包人的职责或工作均由代建单位负责。

第九条:本合同发生争议,发包人、勘察人应及时协商解决,也

可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,发包人、勘察人同意向工程所在地的人民法院提起诉讼。

第十条:本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到

省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。

本合同一式 十 份,建设单位二份，代建单位 六 份,勘察人 二 份

发包人名称:建设单位            发包人名称:代建单位

江门市体育运动学校                   江门市政府投资工程建设

管理中心

（盖章）        　　　　　　　（盖章）

法定代表人:（签字）     　　　 法定代表人:（签字）

委托代理人:（签字）    　　　  委托代理人:（签字）

住　　所:                    　住    所:

邮政编码:                      邮政编码:

电    话:                      电    话:

传    真:                      传    真:

开户银行:                      开户银行:

银行帐号：                     银行帐号：

建设行政主管部门备案：         建设行政主管部门备案：

（盖章）             （盖章）

备 案 号：                     经 办 人：

备案日期：    年   月   日     鉴证日期：    年   月   日

勘察人名称:

（盖章）

法定代表人:（签字）

委托代理人:（签字）

住    所:

邮政编码:

电    话:

传    真:

开户银行:

银行帐号：

鉴证意见：

（盖章）

经 办 人：

鉴证日期：    年   月   日