房屋安全鉴定委托合同

甲方（委托方）：江门市政府投资工程建设管理中心

乙方（鉴定单位）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本鉴定工程事项协商一致，订立本合同。

一、房屋鉴定项目基本情况。

甲方委托乙方对距离甘棠路（江北路-发展大道）工程道路边线15米范围内的瓦房、平房进行鉴定。

甲方委派梁宣永同志为本事项的负责人，联系电话：0750-3273844。

乙方委派      同志为本事项的负责人，联系电话：       。

二、委托鉴定要求：

甲方委托乙方对距离甘棠路（江北路-发展大道）工程道路边线15米范围内的瓦房、平房进行路基开挖施工前的一般性安全性鉴定。

乙方将安排技术人员在路基开挖施工前对甲方所委托的房屋进行首次安全性鉴定，以便掌握房屋的安全状况。

三、委托鉴定内容：

1、对房屋结构类型、建筑层数、房屋地址及房屋用途进行调查及描述。

2、对房屋进行垂直度检查，对房屋四大角及部分竖向构件垂直度及倾斜率进行测量。

3、对房屋的地基基础、上部结构、围护结构、建筑装修及建筑设备目前出现开裂、变形、渗漏及破损等情况进行外观检查、测量，并对典型构件裂缝及损坏现状进行拍照及登记。

4、根据对房屋的现场检查、检测结果，依照现行国家、行业技术标准和规范对房屋的完损等级做出评定，对不满足安全性要求的房屋构件提出处理建议。

四、约定事项：

1、甲方应协助鉴定房屋业权人，如实提供鉴定房屋所需的相关材料，如实反映房屋的改造、维修及是否改变房屋用途等使用情况。因提供虚假情况而产生的后果，乙方概不负责。

2、若委托鉴定房屋涉及施工前、施工中、施工后等需多次鉴定的，首次安全性鉴定后，由甲方根据施工进度状况提出毎次鉴定的时间。乙方应按要求，安排技术人员对房屋进行鉴定，以便掌握房屋的变化状况。

3、在鉴定过程中，甲方可根据需要调整鉴定范围或数量，但需双方本事项的负责人签字确认。若减少鉴定范围或数量的，乙方已基本完成现场查勘的，甲方应当给予房屋鉴定费用结付。乙方未经甲方本事项的负责人签字确认，擅自增加的鉴定范围或数量，甲方可不予房屋鉴定费用结付。

五、甲方应配合做好如下工作：

负责协调鉴定现场属地居民委员会、村民委员会，确定专人负责鉴定现场组织协调工作。

六、协助现场安全生产：

1、乙方负责检测现场需要的构件粉层剥离及装潢拆除工作，提供检测作业面，并负责检测破损部位进行及时修复。

2、乙方在签订本合同之日起3个工作日内电话预约到现场查勘，作首次安全性鉴定。如因甲方或属地居民委员会、村民委员会原因造成乙方不能进驻现场，现场查勘时间顺延。

3、乙方应按照有关技术标准开展鉴定工作，客观、公正地出具鉴定文书。并向甲方提交一式4份鉴定文书。

七、鉴定标准：

房屋安全鉴定主要依据《危险房屋鉴定标准》《民用建筑可靠性鉴定标准》等现行国家、行业技术标准和规范。

八、收费标准、鉴定面积：

1、房屋鉴定费用：按鉴定房屋建筑面积5元/㎡/次计收，若出现多次鉴定的，则按实际发生鉴定次数计收（每次均应有鉴定文书）。

2、鉴定房屋总建筑面积，按实际鉴定建筑面积为准，并以此为计算房屋鉴定费用的建筑面积依据。

九：合同价款：

房屋鉴定费合同暂定价为￥7115.00 元。（大写人民币：柒仟壹佰壹拾伍元整）。收费标准以市财政局审核为准。

十、付款方式：

现场房屋鉴定完成并提交《鉴定报告书》后15天内，按双方认定的收费项目和按市财政局审核收费标准进行办理结算。乙方向甲方提交房屋鉴定报告，由甲方审核无误后签章确认，作为双方结算的依据。

十一、双方的责任：

1、甲方应当及时向乙方提供所鉴定房屋的相关材料。

2、甲方应当安排专人负责协助乙方开展现场查勘鉴定工作，并负责协调鉴定现场属地居民委员会、村民委员会，确定专人负责鉴定现场组织协调工作。

3、乙方应当安排人员做好房屋的现场查勘等工作，并对部分典型构件裂缝及损坏现状进行拍照及登记。

4、乙方应当依据现行国家、行业技术标准和规范进行鉴定。

十二、鉴定风险提示。

1、鉴定意见或结论属于专业性意见，其是否被采信取决于相关部门的审查和判断，鉴定人和鉴定单位无权干涉。

2、鉴定活动遵循独立、客观、公正的原则，因此，鉴定意见或结论可能对委托人有利，也可能不利。

十三、本合同一式捌份，甲方陆份、乙方贰份，自合同双方签章后生效。

附：甘棠路（江北路-发展大道）房屋鉴定计算说明

一、甘棠路（江北路-发展大道）房屋鉴定统计表

| 桩号 | 类型 | 面积 （平方米） | 离边线距离 | 备注（现状） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K0+060左 | 瓦房 | 51 | 7.5 | 有裂纹 |
| K0+080左 | 平房 | 41 | 2.5 | 有裂纹 |
| K0+010左 | 平房 | 16 | 4 | 有裂纹 |
| K0+010左 | 平房 | 710 | 1 | 有裂纹 |
| K1+660左 | 瓦房 | 40 | 8 | 有裂纹 |
| K1+660左 | 平房 | 104 | 15 | 2层有裂纹 |
| K1+690左 | 瓦房 | 160 | 2 | 有裂纹 |
| K1+700左 | 瓦房 | 20 | 5 | 有裂纹 |
| K1+830右 | 平房 | 108 | 8 | 3层有裂纹 |
| K1+820右 | 平房 | 80 | 15 | 2层有裂纹 |
| 面积合计 |  | 1423 |  |  |

二、费用合计：5元/平方米×1423平方米=7115元

（签署页）

甲方（盖章）：江门市政府投资工程建设管理中心

法定代表人：

委托代理人

电话：

日期:     年   月   日

乙方（盖章）：

法定代表人：

委托代理人：

开户银行：

银行账号：

日期：    年   月   日