附件2
2015年政府工作清单

（共203项）

注：标注*为2015市十件民生实事

一、黄悦胜同志分管工作（共38项）

	序号
	工作任务
	责任单位
	责任人

	1
	生产总值增长8%左右。
	市发展改革局

市统计局

各市、区政府
	潘创明

张其中

各市、区长

	2
	一般公共预算收入增长10%。市本级一般公共预算收入可比口径增长10%。各市、区政府按照同级人大审议通过的年度预算计划落实执行。
	市财政局

市国税局

市地税局

市环境保护局
市水务局

市发展改革局

各市、区政府
	汤惠红

林家庆

王  毅

陈  旻

梁君明

潘创明

各市、区长

	3
	人均生产总值增长7.5%。
	市发展改革局

市统计局

各市、区政府
	潘创明

张其中

各市、区长

	4
	全社会固定资产投资增长16.5%。
	市发展改革局

市统计局

各市、区政府
	潘创明

张其中

各市、区长

	5
	城乡居民人均收入增长与经济增长基本同步。
	市发展改革局

市农业局

市统计局

国家统计局江门调查队

各市、区政府
	潘创明

张景卓

张其中

石  忠

各市、区长

	6
	居民消费价格涨幅控制在3%以内。
	市发展改革局

国家统计局江门调查队

各市、区政府
	潘创明

石  忠

各市、区长

	7
	推动江门大道双Y架构建设工作，完成江门大道北线建设，基本完成江门大道中线蓬江段（五洞至五邑路）主道工程建设。
	市交通运输局

市建管中心

市经济和信息化局

市国土资源局

江门供电局

市建设集团有限公司

蓬江区政府

新会区政府

鹤山市政府
	曾雄伟

梁柏源

彭章瑞

利为民

李铭钧

陈中坚

温伟文

文  彦

谢锦波

	8
	实现江顺大桥竣工通车。
	市交通运输局

市经济和信息化局

蓬江区政府
	曾雄伟

彭章瑞

温伟文

	9
	加快广中江高速路建设。完成江门段的管线迁改，基本完成江门段路基工程填筑、桥梁基础及下部构造，跨西江特大桥各桥主桥箱梁悬浇约300米，年内完成投资额9亿元。
	市公路局

江门供电局

市建设集团有限公司
蓬江区政府

高新区及江海区

鹤山市政府
	许春绵

李铭钧

陈中坚
温伟文

周惠红

谢锦波

	10
	加快江罗高速路建设。完成电力线、通讯管线迁改，年内完成投资额11亿元。
	市交通运输局

市经济和信息化局

江门供电局

新会区政府

开平市政府

鹤山市政府
	曾雄伟

彭章瑞

李铭钧

文  彦

余雪俊

谢锦波

	11
	加快新台南延线高速路建设，年内实现通车。
	台山市政府
	张  磊

	12
	推动中开高速建设。确定项目业主，完成项目立项以及先行工程段施工图设计、全线初步设计的上报和审批，年内开工建设。
	市交通运输局

市发展改革局

市经济和信息化局

市国土资源局

市环境保护局
市水务局

市林业和园林局

市城乡规划局

新会区政府

台山市政府

开平市政府

恩平市政府
	曾雄伟

潘创明

彭章瑞

利为民

陈  旻

梁君明

谢超武

林健生

文  彦

张  磊

余雪俊

薛卫东

	13
	推动鹤开高速建设。确定项目业主，完成项目立项以及先行工程段初步设计和施工图设计的上报和审批，年内开工建设。
	市交通运输局

市发展改革局

市经济和信息化局

市城乡规划局

市环境保护局
市国土资源局

市水务局

开平市政府

恩平市政府
	曾雄伟

潘创明

彭章瑞

林健生

陈  旻

利为民

梁君明

余雪俊

薛卫东

	14
	推进佛开高速三堡至水口段扩建前期工作。
	市交通运输局

市发展改革局

市国土资源局

市环境保护局
市城乡规划局

新会区政府

开平市政府

鹤山市政府
	曾雄伟

潘创明

利为民

陈  旻

林健生

文  彦

余雪俊

谢锦波

	15
	启动台开快速路前期工作。完成项目立项、征地拆迁、施工图设计审批和用地资料上报。
	市公路局

市发展改革局

市交通运输局

市国土资源局

台山市政府

开平市政府
	许春绵

潘创明

曾雄伟

利为民

张  磊

余雪俊

	16
	加快推进国道G325鹤山段建设。完成项目立项、施工图设计及征地，年内全面完成拆迁工作，确保年底前动工建设。
	鹤山市政府
	谢锦波

	17
	加快冲恩线维修工程。完成28公里路面维修工程，完成投资额6000万元。
	市公路局

台山市政府

开平市政府

恩平市政府
	许春绵

张  磊

余雪俊

薛卫东

	18
	推进深茂铁路江门段建设前期工作。完成用地资料组卷上报；开展三电迁改工作；基本完成征地拆迁。
	市发展改革局

市经济和信息化局

市国土资源局

新会区政府

台山市政府

开平市政府

恩平市政府
	潘创明

彭章瑞

利为民

文  彦

张  磊

余雪俊

薛卫东

	19
	推进广佛江珠城轨前期工作。配合设计单位开展工程可行性研究。
	市发展改革局

市城乡规划局

市交通运输局

市国土资源局

市环境保护局
	潘创明

林健生

曾雄伟

利为民

陈  旻

	20
	加快推动江门枢纽站场规划建设，完成江门站规划。
	市发展改革局

市交通运输局

市城乡规划局

新会区政府
	潘创明

曾雄伟

林健生

文  彦

	*21
	启动实施东部公交一体工作方案，优化调整公交线网，推进东部公交互联互通。
	市交通运输局

市国资委

蓬江区政府

高新区及江海区
新会区政府

鹤山市政府
	曾雄伟

林伟勤

温伟文

周惠红

文  彦

谢锦波

	*22
	东部三区一市新增公交车120标台，建设改造100个候车亭。
	市交通运输局

市建设集团有限公司

蓬江区政府

高新区及江海区
新会区政府

鹤山市政府
	曾雄伟

陈中坚

温伟文

周惠红

文  彦

谢锦波

	23
	探索市场准入负面清单，进一步放开市场限制，降低门槛。
	市发展改革局

市直有关部门

各市、区政府
	潘创明

市直有关部门负责人

各市、区长

	24
	鼓励支持社会资本进入公共事业建设领域。
	市发展改革局

市财政局

市住房城乡建设局

各市、区政府
	潘创明

汤惠红

马克烈

各市、区长

	25
	公布涉企收费目录清单。完成涉企行政事业性收费项目清单和实行政府定价（或指导价）管理的经营服务性收费（或中介服务性收费）项目清单的对外公布工作。
	市发展改革局

市财政局
	潘创明

汤惠红

	26
	抓好诚信政府建设试点工作。制定试点工作方案，推进诚信政府试点建设。
	市发展改革局
	潘创明

	27
	建立黑名单制度，全面构建社会信用体系。
	市发展改革局

人民银行江门市中心支行

市法制局

市工商局

市人力资源社会保障局

市编办

市民政局

市委宣传部

市经济和信息化局

市质监局
	潘创明

潘  江

李  群

容新荣

顾达华

林贤进

陈  霞

李  纯

彭章瑞

谢少谋

	28
	继续推进国有资产整合运营。通过注入新的资产和调整原有资源结构，逐步建成专业的、可持续发展的不同国资板块。
	市国资委
	林伟勤

	29
	抓好市属国有林场改革，组建林业集团。
	市国资委

市林业和园林局

市编办

市财政局

市人力资源社会保障局
	林伟勤

谢超武

林贤进

汤惠红

顾达华

	30
	推进市场化节能减排机制。推动试点企业开展能管中心、能源体系和能效对标“三能”建设，力争1-2家企业成功申报行业能效“领跑者”，推动1-2家企业参加国家低碳产品认证。
	市发展改革局

市经济和信息化局

市环境保护局
	潘创明

彭章瑞

陈  旻

	31
	开展新能源汽车推广应用。
	市发展改革局

市财政局

市交通运输局

市国资委

市国土资源局

市城乡规划局

各市、区政府
	潘创明

汤惠红

曾雄伟

林伟勤

利为民

林健生

各市、区长

	32
	探索PPP合作模式项目。
	市财政局

市发展改革局

市水务局

市住房城乡建设局

市交通运输局

市公路局

市卫生计生局

市旅游局

市教育局

市科技局

市民政局

市文广新局

市体育局

市环境保护局
市林业和园林局

市农业局

市国资委

各市、区政府
	汤惠红

潘创明

梁君明

马克烈

曾雄伟

许春绵

宋  华

邵  建

赖燕芬

伍炜波

陈  霞

伍宇雄

候京新

陈  旻

谢超武

张景卓

林伟勤

各市、区长

	33
	完善投融还体制建设，健全投融资管理机构，确保重大基础设施项目建设资金及时到位、规范使用。成立投融资和债务管理中心，推进城建投融资管理体制和政府债务管理机制建设。
	市财政局

市编办
	汤惠红

林贤进

	34
	将政府债务纳入预算管理，强化风险防范。在债务限额管理下，探索建立债务风险预警和风险评估机制。
	市财政局
	汤惠红

	35
	按照省的部署完成公务用车制度改革。
	市发展改革局

市财政局

市人力资源社会保障局

市机关事务局

市委政法委

市编办

市纪委（市监察局）

市审计局

市国资委
	潘创明

汤惠红

顾达华

李日光
陈学敏

林贤进

陈允均

郭建红

林伟勤

	36
	“三公”经费和一般性工作经费支出均压减10%。
	市财政局
	汤惠红

	37
	积极改善农村交通条件，完成150公里农村公路建设。
	市交通运输局
	曾雄伟

	38
	坚决遏制较大以上事故发生。
	市安全监管局

负有安全监管职责部门

各市、区政府
	林子瑜

负有安全监管职责部门负责人

各市、区长


二、旷仁山同志分管工作（共5项）

	序号
	工作任务
	责任单位
	责任人

	1
	加快江门体育中心建设。完成主体结构建设的90%，年度投资额达到8亿元。
	市滨江新区管委会
	黄国常

	2
	滨江新区加快建设江门大数据产业园，推动先进制造业研发基地、建筑模块化研发基地项目，完善配套路网建设。
	市滨江新区管委会
	黄国常

	3
	推进多层次资本市场建设，实现今年1-2家企业在境内外上市，10家企业在新三板或股权交易中心挂牌，全力打造“江门板块”。
	市金融局

各市、区政府
	曾锦俊

各市、区长

	4
	深化全国小微企业信用体系试验区建设，加强金融第三方信用评级工作。年内力争评信企业数同比增加10%；加大宣传发动力度，引导各市（区）地方金融机构与评级机构进行合作。
	市金融局

人民银行江门市中心支行
	曾锦俊

潘  江

	5
	推动江门粤澳中小微企业金融服务创新试验区建设。推动粤澳跨境人民币互利合作，促进在额度内实现投融资直通车，降低江门澳资中小微企业的融资成本，探索试验通过澳门通道加快人民币国际化。
	市金融局

市港澳事务局

市滨江新区管委会

人民银行江门市中心支行
	曾锦俊

梁富鸣

黄国常

潘  江


三、邹家军同志分管工作（共5项）

	序号
	工作任务
	责任单位
	责任人

	1
	建立健全直联制度。建立市直各单位联系一个镇（街）、一个村（社区）、一户农户（居民）制度，以及分析研判制度。
	市委组织部
	杨健平

	2
	全面公布“1+3”清单。
	市编办

市府办公室

市委政研室
	林贤进

林飞鸣

郑文江

	3
	市、区县分别制定公布政府权责清单，厘清市、区县、镇街、村居责权利关系。
	市编办

市法制局

市委政研室

市直有关部门

各市、区政府
	林贤进

李  群

郑文江

市直有关部门负责人

各市、区长

	4
	列明行政审批清单。按照“法无禁止即可为”、“法无授权不可为”的原则，编制投资准入审批清单。对需要经过审批获得授权方可准入的投资经营活动，对应其领域、行业、产业列明准入审批的部门、审批事项名称、权属划分。
	市编办

市发展改革局

市行政服务中心
	林贤进

潘创明

赵瑞思

	5
	抓好老干部（老年）大学建设。研究办好舞蹈专业，扩大办学规模，完成教学电脑、网络等现代化教育设备更新。探索加强离退休干部“两项建设”新举措，加强义工、社团建设。
	市委老干部局
	赵雪琴


四、吴晓谋同志分管工作（共24项）

	序号
	工作任务
	责任单位
	责任人

	1
	加大潭江流域水环境综合整治力度，推行“河长制”。探索建立各级政府主要领导负责本辖区河涌水质保护的工作机制。
	市环境保护局
市水务局

各市、区政府
	陈  旻

梁君明

各市、区长

	2
	向社会公开空气质量和主要河涌水质等环保信息监测情况。定期发布全市及台山市、开平市、鹤山市、恩平市的空气质量和主要河涌水质情况。
	市环境保护局
台山市政府

开平市政府

鹤山市政府

恩平市政府
	陈  旻

张  磊

余雪俊

谢锦波

薛卫东

	3
	探索生态控制线划定工作。
	市城乡规划局

市环境保护局
	林健生

陈  旻

	4
	加大以PM2.5、工业粉尘和城市扬尘为重点的大气污染防治力度。推动重点行业企业完成清洁生产技术改造，完成北街联营发电厂和新会冠华针织厂高效除尘设施建设，落实各项扬尘污染防治措施，完成省下达的典型行业企业挥发性有机物治理任务。
	市环境保护局
市经济和信息化局

市住房城乡建设局

市交通运输局

市建管中心

市发展改革局

市财政局

各市、区政府
	陈  旻

彭章瑞

马克烈

曾雄伟

梁柏源

潘创明

汤惠红

各市、区长

	5
	重点控制工业燃煤锅炉污染。完成省下达的高污染燃料锅炉整治任务。
	市环境保护局
市质监局

各市、区政府
	陈  旻

谢少谋

各市、区长

	6
	完成省下达的“黄标车”及老旧车淘汰任务。
	市环境保护局
市公安局

市交通运输局

市商务局

市财政局

各市、区政府
	陈  旻

姚  亮

曾雄伟

周  文

汤惠红

各市、区长

	7
	启动医疗废物处理中心规划建设。完成项目选址比选工作，年内启动项目建设。
	市环境保护局
市建设集团有限公司

市卫生计生局

市国土资源局

市城乡规划局

市林业和园林局

各市、区政府
	陈  旻

陈中坚

宋  华

利为民

林健生

谢超武

各市、区长

	8
	减排约束性指标完成省下达的目标任务。
	市环境保护局
各市、区政府
	陈  旻

各市、区长

	9
	落实产业园区公交首末站、枢纽站、主要旅游点和公园等公共场所上落站的用地和规划建设。蓬江区落实江沙示范园区枢纽站选址。高新区及江海区完善光博汇临时首末站、连海路临时首末站公交线路配套；并配合市汽运集团推进光博汇、连海路两个公交首末站站场建设，开展前期工作。台山市落实工业新城园区公交站规划和选址。开平市改造完善公交线路上落点。鹤山市完成鹤山市汽车总站枢纽站升级改造，落实鹤山公园公交首末站、十里方圆首末站的用地和规划建设。恩平市完善现有公交站点建设。
	各市、区政府

市国土资源局

市城乡规划局

市国资委

市交通运输局
	各市、区长

利为民

林健生

林伟勤

曾雄伟

	10
	抓好停车场规划建设。完善《江门市中心、江海组团停车场规划》，编制公共停车场近期建设计划，结合人防工程，完成迎宾广场地下公共停车场建设。
	市住房城乡建设局

市城乡规划局

市国资委

市建管中心

市人防办
	马克烈

林健生

林伟勤

梁柏源

区达洪

	11
	全面完成29.86万亩和启动新建25.54万亩高标准基本农田建设任务。
	市国土资源局

市农业局

市财政局

市水务局

各市、区政府
	利为民

张景卓

汤惠红

梁君明

各市、区长

	12
	抓好各类规划编制，以规划引领产城振兴。启动市域发展战略规划，完成“三区一市”空间战略规划。
	市城乡规划局

各市、区政府
	林健生

各市、区长

	13
	启动慢行系统建设，推动沿江、沿河带状公园建设。重点完成2015年滨江绿道提升改造。
	市住房城乡建设局

市城乡规划局

市建管中心
	马克烈

林健生

梁柏源

	14
	抓好城乡生活垃圾无害化处理。全部建成“一镇一（转运）站”和“一村一（收集）点”，各市、区具备农村生活垃圾收运处理能力。全市城镇生活垃圾无害化处理率达到96.5%以上，其中蓬江区、江海区、台山市、开平市、鹤山市、恩平市达到100%，新会区达到95%以上。
	市住房城乡建设局

各市、区政府
	马克烈

各市、区长

	15
	抓好管道燃气设施规划建设。蓬江区、江海区新铺设燃气管道50公里，天然气供气量达到7000万立方米，新装管道燃气用户10000户（其中旧住宅3000户）。新会区新铺设45公里，天然气供气量力争达到3000万立方米，新装管道燃气用户3500户。台山市、鹤山市和开平市分别组建管道燃气企业，启动辖区内市政燃气管网建设，分别完成5公里燃气管道铺设。开平市新铺设25公里，天然气供气量力争达到900万立方米，新装管道燃气用户3000户。
	市住房城乡建设局

各市、区长
	马克烈

各市、区长

	16
	大力抓好宜居城乡创建工作。创建宜居城镇4个、宜居村庄14条。
	市住房城乡建设局

市城乡规划局

市卫生计生局

市环境保护局
市民政局

市农业局

市财政局
	马克烈

林健生

宋  华

陈  旻

陈  霞

张景卓

汤惠红

	*17
	村庄整治覆盖全市80%以上的行政村（年内新增63条村庄，累计达到841条）。创建市名村示范村8个以上。
	市住房城乡建设局

市农业局

市城乡规划局

市卫生计生局

市环境保护局
市水务局
	马克烈

张景卓

林健生

宋  华

陈  旻

梁君明

	*18
	加快推进保障性住房建设，新开工建设公共租赁住房1999套，基本建成1877套；棚户区改造新开工681套，改造完工150套。其中，华侨农场新开工危房改造124套，基本建成150套。
	市住房城乡建设局

市外侨局

各市、区政府
	马克烈

梁富鸣

各市、区长

	19
	推进重点片区“三旧”改造工作。完成宏达工业区地段城市设计规划方案。
	市城乡规划局

市“三旧”办

蓬江区政府
	林健生

马富强

温伟文

	20
	严格实行节约集约用地。2015年全市供地率达到60%以上；全面完成省下达的“三旧”改造考核任务。
	市国土资源局

市“三旧”办

各市、区政府
	利为民

马富强

各市、区长

	21
	启动城市建设档案馆规划建设。
	市国土资源局

市住房城乡建设局

市城乡规划局

市发展改革局

市财政局
	利为民

马克烈

林健生

潘创明

汤惠红

	22
	加快推进杜阮北路、迎宾西路建设。其中，杜阮北路年内完成征地拆迁，管线迁改完成70%，建安费完成1.46亿元。迎宾西路年内完成征地拆迁，管线迁改完成30%，建安费完成2.14亿元。
	市建管中心

市经济和信息化局

市国土资源局

江门供电局

市建设集团有限公司

蓬江区政府
	梁柏源

彭章瑞

利为民

李铭钧

陈中坚
温伟文

	23
	加快推进北环路、福泉路和篁庄大道西延线建设。其中，北环路完成投资额6200万元；福泉路完成投资额4200万元；篁庄大道西延线完成交地及全部管线迁改，年内完成投资额5345万元。
	市建管中心

市国土资源局

江门供电局

市建设集团有限公司

蓬江区政府
	梁柏源

利为民

李铭钧

陈中坚

温伟文

	24
	加快推进胜利南路延长线、连海路（新港路-南环路）一期和南山路建设。其中，胜利南路延长线年内完成征地拆迁和管线迁改，建安费完成1.42亿元。连海路（新港路-南环路一期）年内完成征地拆迁和管线迁改，建安费完成7140万元。南山路（江海路-五邑路）年内完成隧道工程征地拆迁和管线迁改，建安费完成6000万元。
	市建管中心

市经济和信息化局

江门供电局

市建设集团有限公司

高新区及江海区
	梁柏源

彭章瑞

李铭钧

陈中坚

周惠红


五、柯文仲同志分管工作（共12项）

	序号
	工作任务
	责任单位
	责任人

	1
	制定和启动2015-2020年文化强市规划及行动方案。
	市委宣传部

市文广新局
	李  纯

伍宇雄

	2
	着力加强微博群和微信公众号建设，实行市县镇三级政务微博全覆盖。完善政府新闻发布制度，扩大公众知晓权和参与权。
	市府办公室

市委宣传部
	张  璐

陆黛云

	3
	支持“侨”题材文艺作品创作。完成绘制陈白沙、陈少白、陈宜禧江门五邑名人民俗系列连环画。
	市文广新局
	伍宇雄

	4
	做好北京新会会馆保护复建工作。开展调研摸底，做好前期沟通协商工作。
	市驻京联络处

市文广新局

市城乡规划局

市教育局
	余卓杰

伍宇雄

林健生

赖燕芬

	5
	推进我市海上丝绸之路史迹点申遗。提交申遗文本和保护规划纲要。
	市文广新局

新会区政府

台山市政府
	伍宇雄

文  彦

张  磊

	*6
	加快推进“四馆”整合提升，年底前完成文化馆和美术馆改造，启动图书馆改造。
	市文广新局

市建管中心
	伍宇雄

梁柏源

	*7
	三区四市公共图书馆、文化馆达到国家一级馆标准，镇（街）综合文化站80%达到省一级站标准。
	市文广新局

各市、区政府
	伍宇雄

各市、区长

	8
	打响“四个一”活动品牌，打造“中国舞蹈之城”。
	市委宣传部

市体育局

市文广新局

市文联
	李  纯

侯京新

伍宇雄

尹继红

	9
	提高公共文化服务水平，深入开展文化下乡、进社区、进校园活动。放映农村公益电影12540场，全市完成送戏下乡、进社区300场（市直70场、蓬江区20场、江海区20场、新会区40场、台山市40场、开平市40场、鹤山市40场、恩平市30场）。
	市文广新局

各市、区政府
	伍宇雄

各市、区长

	10
	完善“10分钟体育健身圈”设施布局。全市各街道（社区）维护、更新现有健身活动设施。
	市体育局

各市、区政府
	侯京新

各市、区长

	*11
	实施大型体育场免费或低收费开放，具备开放条件的学校体育场馆向公众开放率达到50%以上。
	市体育局

市教育局

各市、区政府
	侯京新

赖燕芬

各市、区长

	12
	加快江门演艺中心建设。完善A、B区内部装修及项目配套工程，年内进行试运营。

推进江门河南岸道路（半岛华庭段）工程建设。
	高新区及江海区

市文广新局

市建管中心

江门供电局

江门融浩水业股份有限公司
	周惠红

伍宇雄

梁柏源

李铭钧

司徒铁


六、钟军同志分管工作（共15项）

	序号
	工作任务
	责任单位
	责任人

	1
	推进市风投基金首期运作，年内成立第二期基金。加强基金规范管理运作，完成首期基金投资并全面实施项目跟踪管理；年内实现第二期基金首期资金落实到位。
	市科技局
	伍炜波

	2
	创新江门高新区体制机制，加快科技创新创业园、总部科技园等建设，做好第二期发债。
	高新区及江海区

市国资委

市科技局

市发展改革局

市国土资源局

市经济和信息化局
	梁许赞

林伟勤

伍炜波

潘创明

利为民

彭章瑞

	3
	协助市委健全决策机制，充分发挥市决咨委的作用，筹划建立江门“智库”。
	市委政研室

（市决咨委办公室）

市府办公室

市委组织部

市人力资源社会保障局

市发展改革局

市委宣传部

市科技局

市财政局

市社科联

市委党校

五邑大学

江门职业技术学院
	郑文江

张  璐

顾达华

潘创明

李  纯

伍炜波

汤惠红

谭乐生

张忠林

张运华

刘智勇

	4
	推动将侨乡教育作为学校教学内容。完成江门侨乡乡土教材——《江门五邑历史》的编写工作。
	市教育局
	赖燕芬

	5
	规划新建扩建一批中小学校。蓬江区启动紫茶学校初中部、双龙-东风片区学校建设。抓好蓬江区木朗小学、桐井小学，江海区滘头小学、礼乐第二初中，新会区新会一中、实验中学、机电职业技术学校、圭峰小学，台山市李星衢纪念学校、特殊教育中心，开平市宝源小学、谭氏中学、教伦中学，鹤山市桃源中学、连南小学，恩平市中等职业技术学校改造建设。
	市教育局

各市、区政府
	赖燕芬

各市、区长

	6
	年内基本建立普惠性学前教育体系。出台并实施第二期学前教育三年行动计划（2014-2016）。
	市教育局
	赖燕芬

	7
	做好台山、开平、鹤山申报广东省推进教育现代化先进市（区）工作。做好各市推进教育现代化先进市的申报和迎评工作。
	市教育局

台山市政府

开平市政府

鹤山市政府
	赖燕芬

张  磊

余雪俊

谢锦波

	8
	推动校企共建现代职业教育实训基地。年内建设2个现代职业教育实训基地。
	市教育局
	赖燕芬

	9
	建设中等职业教育改革发展示范学校。推进1所国家中等职业教育改革发展示范学校建设。
	市教育局
	赖燕芬

	*10
	实施教育优先，推动教育资源公平配置。城乡免费义务教育生均公用经费补助标准小学从950元提高到1150元，初中从1550元提高到1950元，残疾学生提高到不低于每年6000元。实施高中阶段残疾学生免学费政策。中等职业学校和普通高中国家助学金标准从每生每年1500元提高到2000元。市县属中等职业学校免学费补助标准从每生每年2500元提高到3000元。农村义务教育阶段在校学生营养改善计划试点补助从每人每学年600元提高到800元。
	市教育局

市财政局

各市、区政府
	赖燕芬

汤惠红

各市、区长

	11
	抓好社区大学建设。增设江门市社区教育指导服务中心，推动各市、区建立社区学院，初步建成江门终身教育学习网。
	市教育局

江门广播电视大学

市编办

市财政局

各市、区政府
	赖燕芬

蓝  斌

林贤进

汤惠红

各市、区长

	12
	抓好特殊教育学校改造建设。完成项目施工招标和主体工程的30%。
	市教育局

市建管中心
	赖燕芬

梁柏源

	13
	开展创新型城市建设和国家知识产权试点城市创建工作。制定创新型城市建设方案；大力发展高新技术产业和战略性新兴产业，加强企业研发机构建设。完成省下达的创新型城市和《珠三角发展规划纲要》“九年大跨越”科技（知识产权）考核目标任务。
	市科技局

市财政局
	伍炜波

汤惠红

	14
	组织实施100项市级以上重点科技计划项目，新培育35家国家级和市级高新技术企业，开展产学研项目80项，创建10家市级以上企业工程技术研究中心。
	市科技局
	伍炜波

	15
	江门高新区加快高新区科技创新创业园（二、三期）、总部科技园（首期）建设，培育扶持企业上市，组建市级以上工程研发中心，打造创业创新乐园。
	高新区及江海区

市科技局

市金融局
	周惠红

伍炜波

曾锦俊


七、易中强同志分管工作（共21项）

	序号
	工作任务
	责任单位
	责任人

	1
	印发实施《江门市旅游强市建设三年实施方案（2015-2017年）》以及全域旅游发展规划和实施方案。
	市旅游局
	邵  建

	2
	组建全市侨务工作协调小组，制定和启动2015-2020年全市侨务工作规划及行动方案。
	市外侨局

市直相关部门

各市、区政府
	梁富鸣

市直相关部门负责人

各市、区长

	3
	加强便民服务平台建设。提高政府服务热线“智能化”建设水平，以大数据服务大民生，推进行政服务标准化、便民化。推动12345政府服务热线信息系统升级改造，探索把台山市、开平市、鹤山市、恩平市四市政府服务热线统一纳入12345政府服务热线。实现行政服务窗口前移到镇（街）、村（居）。
	市行政服务中心

市财政局

市经济和信息化局

市人力资源社会保障局

市民政局

市工商局

各市、区政府
	赵瑞思

汤惠红

彭章瑞

顾达华

陈  霞

容新荣

各市、区长

	4
	推进行政服务中心资源整合。
	市行政服务中心

市经济和信息化局

市财政局
	赵瑞思

彭章瑞

汤惠红

	5
	完善提升集政府采购、工程招投标、土地招拍挂、产权交易、物业招租、集体经济交易等功能于一体的市公共资源交易中心建设水平，实现公共资源交易标准化、公平化、规范化。
	市公共资源交易中心

市公共资源交易工作委员会办公室

市编办

市经济和信息化局

市建管中心
	李勇战

潘创明

林贤进

彭章瑞

梁柏源

	6
	加快江门高新区公共码头首期项目建设。完成合作协议签署和施工招标，开展码头疏浚等工程建设，年内完成投资额2亿元。
	高新区及江海区

市国土资源局

市住房城乡建设局

市交通运输局

市国资委
	梁许赞

利为民

马克烈

曾雄伟

林伟勤

	7
	华博馆、新会陈皮村、大雁山加快创建国家4A级景区。
	市旅游局

市文广新局

蓬江区政府

新会区政府

鹤山市政府
	邵  建

伍宇雄

温伟文

文  彦

谢锦波

	8
	多形式多渠道引导、鼓励建设魅力小镇、生态乡村及“农家乐”示范点。发展乡村旅游，打造一批乡村旅游示范点、示范村、示范镇。其中，蓬江区建成示范点3个、示范村2个、示范镇1个；江海区建成示范点1个、示范村1个、示范镇1个；其他市（区）建成示范点3个、示范村2个、示范镇1个。
	市旅游局

市农业局

各市、区政府
	邵  建

张景卓

各市、区长

	9
	推动西部台开恩建立旅游联盟。
	市旅游局

台山市政府

开平市政府

恩平市政府
	邵  建

张  磊

余雪俊

薛卫东

	10
	台山重点探索全域旅游，推进滨海和川岛旅游规划编制，年内实现“川岛游一票通”，建设“广东第一步行径”。
	台山市政府
	张  磊

	11
	加快赤坎古镇项目建设。建好赤坎古镇房屋电子数据库管理系统；完成概念性规划和安置区规划初稿；全面推进征地工作。
	开平市政府
	余雪俊

	12
	开平碉楼与村落力争成功创建国家5A级旅游景区。
	开平市政府

市旅游局
	余雪俊

邵  建

	13
	恩平重点发展温泉旅游和航空题材。加快恒大泉都八国温泉小镇、泉林度假区华侨公馆二期以及山泉湾温泉稻草人主体农场建设，加快航空主题旅游产品招商。
	恩平市政府
	薛卫东

	14
	全市旅游总收入增长15%以上，突破300亿元。
	市旅游局
	邵  建

	15
	城镇登记失业率控制在3.2%以内。
	市人力资源社会保障局
	顾达华

	*16
	全市城镇新增就业4.5万人以上，城镇失业人员再就业3万人，应届高校毕业生就业率达到90%以上。
	市人力资源社会保障局
	顾达华

	*17
	进一步提高社会保险各项待遇。提高城乡医保基金在定点医疗机构就医支付比例；及时做好企业职工养老保险待遇调整工作；落实失业保险金及城乡居保养老保险基础养老金标准调整；提高工伤职工住院床位费工伤保险基金支付标准。城乡居民基本医疗保险财政补助标准从每人每年320元提高到380元；救助对象政策范围内住院自负医疗费用的救助比例提高到70%以上。城乡居民基本养老保险基础养老金标准从每人每月80元提高到100元。
	市人力资源社会保障局

市民政局

市财政局

市社保局

市地税局

各市、区政府
	顾达华

陈  霞

汤惠红

陈新汉

王  毅

各市、区长

	18
	深入实施全征地农民养老保障政策，完善社会保险基金预警机制。
	市人力资源社会保障局

市社保局

市财政局

市国土资源局

市农业局

各市、区政府
	顾达华

陈新汉

汤惠红

利为民

张景卓

各市、区长

	19
	稳步推进机关事业单位养老制度改革。根据国家、省的相关政策文件，逐步出台符合我市机关事业单位实际的各项改革执行规定和措施。
	市人力资源社会保障局

市财政局

市社保局
	顾达华

汤惠红

陈新汉

	20
	实施县以下机关公务员职务与职级并行制度。
	市人力资源社会保障局

各市、区政府
	顾达华

各市、区长

	21
	深入推进华侨农场改革发展，确保2015年底前彻底实现体制融入地方、管理融入社会、经济融入市场的“三融入”。
	市外侨局

台山市政府

鹤山市政府

恩平市政府
	梁富鸣

张  磊

谢锦波

薛卫东


八、陈佳林同志分管工作（共21项）

	序号
	工作任务
	责任单位
	责任人

	1
	进一步激发社会组织活力，规范社会组织，发展壮大社工人才队伍。推进社会组织等级评估，出台具备承接政府职能转移和购买服务资质社会组织目录；开展社工员培训，广泛动员社会各界参加社工资格考试。
	市民政局

市社工委
	陈  霞

李长才

	2
	继续推动社区网格化管理试点工作。台山市、开平市、鹤山市、恩平市各选择1个社区进行试点。
	市民政局

市经济和信息化局

台山市政府
开平市政府

鹤山市政府

恩平市政府
	陈  霞

彭章瑞

张  磊
余雪俊

谢锦波

薛卫东

	*3
	在全市所有村（居）建立统一的社区公共服务站，落实103项基本公共服务项目。
	市社工委

市编办

市民政局

市行政服务中心

各市、区政府
	李长才

林贤进

陈  霞

赵瑞思

各市、区长

	4
	大力扶持养老服务发展。年内实现每千名老人拥有床位30张；每个镇（街）建有1所以上日间照料服务设施，每个镇建有1个以上农村居家养老服务站或农村幸福院；养老护理员持证上岗率达到90%。
	市民政局

市财政局

市人力资源社会保障局

各市、区政府
	陈  霞

汤惠红

顾达华

各市、区长

	5
	引导社会养老机构与医疗机构合作。年内实现蓬江区、江海区、新会区15%的养老机构配有医疗服务，台山市、开平市、鹤山市和恩平市10%的养老机构配有医疗服务。
	市民政局

市卫生计生局

市人力资源社会保障局

各市、区政府
	陈  霞

宋  华

顾达华

各市、区长

	*6
	整合镇级计生服务机构与卫生院职能，基本实现农村卫生站全覆盖，提高基层卫生服务水平。
	市卫生计生局

各市、区政府
	宋  华

各市、区长

	7
	稳步推进县级公立医院综合改革，进一步优化整合市、县两级医疗资源配置。所有试点医院取消药品加成，实施药品零差率销售。改革完善补偿机制，做好医疗服务价格调整与医保支付和财政补偿政策相互衔接。
	市卫生计生局

市编办

市发展改革局

市财政局

市人力资源社会保障局

市社保局

台山市政府

开平市政府

鹤山市政府

恩平市政府
	宋  华

林贤进

潘创明

汤惠红

顾达华

陈新汉

张  磊

余雪俊

谢锦波

薛卫东

	8
	鼓励发展优质民营医疗机构。协助成立民营医疗机构社会组织，加强行业自律；继续支持名（中）医高级医疗专家进社区开办诊所。
	市卫生计生局

各市、区政府
	宋  华

各市、区长

	*9
	东部城镇低保月人均补差达到384元以上，农村达到186元以上；西部城镇低保月人均补差达到374元以上，农村达到172元以上。
	市民政局

市财政局

各市、区政府
	陈  霞

汤惠红

各市、区长

	*10
	确保五保供养标准达到上年度农村居民人均纯收入的65%以上。
	市民政局

市财政局

各市、区政府
	陈  霞

汤惠红

各市、区长

	11
	全面建立临时救助制度。台山市、开平市、恩平市出台低收入家庭认定办法和优惠措施。鹤山市启动低收入家庭救助机制。
	市民政局

市财政局

各市、区政府
	陈  霞

汤惠红

各市、区长

	*12
	统筹城乡政府救助。政府救助覆盖到全市城乡贫困家庭6509户19748人（其中城市贫困家庭约2630户6821人，农村贫困家庭3879户12927人）。
	市民政局

市农业局（市扶贫办）
	陈  霞

张景卓

	*13
	实现低保残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴分别提高到1200元／年和1800元／年。
	市残联

市财政局

各市、区政府
	林露华

汤惠红

各市、区长

	*14
	进一步提高孤儿供养水平。各市、区执行新的孤儿基本生活费标准，孤儿集中供养水平由1150元/月提高到1240元/月，分散供养水平由700元/月提高到760元/月。
	市民政局

市财政局

各市、区政府
	陈  霞

汤惠红

各市、区长

	15
	设立政府法律顾问室，推行法律顾问制度。落实法律顾问室主任及相关人员选聘工作。
	市法制局

市财政局

市编办
	李  群

汤惠红

林贤进

	16
	确保完成省下达的人口计生任务。
	市卫生计生局

各市、区政府
	宋  华

各市、区长

	17
	推进广东银葵医院建设。完成规划设计、报建及施工设计。支护工程和地下室基坑施工完工。
	市卫生计生局

市发展改革局

市国土资源局

市环境保护局
市水务局

市住房城乡建设局

市安全监管局

市城乡规划局

市人防办

人民银行江门市中心支行

江门供电局

市滨江新区管委会
蓬江区政府
	宋  华

潘创明

利为民

陈  旻

梁君明

马克烈

林子瑜

林健生

区达洪

潘  江

李铭钧

黄国常

温伟文

	18
	国家卫生城市病媒生物防治“四项”考核达标。
	市卫生计生局

蓬江区政府

高新区及江海区

新会区政府
	宋  华

温伟文

周惠红

文  彦

	19
	迎接广东省卫生城市复审，完成考核任务。
	市卫生计生局

台山市政府

开平市政府
	宋  华

张  磊

余雪俊

	20
	蓬江区荷塘镇通过国家卫生镇复审。蓬江区杜阮镇，新会区双水镇，开平市水口镇、月山镇，鹤山市共和镇通过省卫生镇复审。
	市卫生计生局

蓬江区政府

高新区及江海区

新会区政府

开平市政府

鹤山市政府
	宋  华

温伟文

周惠红

文  彦

余雪俊

谢锦波

	21
	推进农村户厕建设。全市完成新建或改建农村卫生户厕10000户。
	市卫生计生局

各市、区政府
	宋  华

各市、区长


九、蓝华同志分管工作（共6项）

	序号
	工作任务
	责任单位
	责任人

	*1
	继续深化社区警务建设，推动便民业务前移到基层所队、社区警务室或社区公共服务站办理。制定便民业务实施方案，建立长效运行机制。
	市公安局
	姚  亮

	2
	启动智慧江门建设，建立“一张网”、“一块屏”、“一点通”的统一的政务服务系统。构建全市政务信息数据服务平台。
	市府办公室

市经济和信息化局

市公安局

市直有关部门
	梁启华

彭章瑞

姚  亮

市直有关部门负责人

	3
	探索推动全市数据统筹机构建设工作。
	市府办公室

市编办

市经济和信息化局
	林飞鸣
林贤进

彭章瑞

	4
	加强公安指挥中心平台建设。完成110接处警系统升级改造。深入开展“3+2”专项打击整治行动。
	市公安局
	姚  亮

	5
	探索成立专门打击食品药品安全和环境保护违法犯罪行为的执法机构，加大执法监管力度。
	市公安局
	姚  亮

	6
	建立完善医患纠纷第三方协调处理机制。市医调委试运作。
	市司法局

市卫生计生局

市财政局

市住房城乡建设局
	梁进海

宋  华

汤惠红

马克烈


十、吴国杰同志分管工作（共25项）

	序号
	工作任务
	责任单位
	责任人

	1
	社会消费品零售总额增长11.5%。
	市商务局

市统计局

各市、区政府
	周  文

张其中

各市、区长

	2
	外贸进出口总额增长3.5%。
	市商务局

各市、区政府
	周  文

各市、区长

	3
	制定政府监管清单。按照“谁负责审批、谁负责监管”与行业综合监管相结合的原则，分别制定出台市场监管、分级分类管理、质量技术和服务标准等领域的市、县两级市场监管清单。
	市工商局

市编办

市质监局

市行政服务中心
	容新荣

林贤进

谢少谋

赵瑞思

	4
	深化商事制度改革，强化商事登记后续监管。施行全市工商登记同城通办管理模式，完善我市后续监管清单，实行年报内容和即时信息抽查制度，建立经营异常名录。
	市工商局

市编办
	容新荣

林贤进

	5
	做好商事主体信息管理和公示平台、联合征信系统、电子政务云计算中心、地理信息共享平台等一批政务信息化重点项目的建设和完善。
	市经济和信息化局

市发展改革局

市工商局

市民政局

市林业和园林局

市公安交管局

市科技局（市地震局）

市直有关部门

各市、区政府
	彭章瑞

潘创明

容新荣

陈  霞

谢超武

吴  辉

伍炜波

市直有关部门负责人

各市、区长

	*6
	着力加强政务网站建设。市政府门户网站升级完善网站移动版；市政府门户网站、政府部门网站和市残疾人公众网站信息无障碍改造升级。
	市府办公室

市经济和信息化局

市残联

市委宣传部
	梁启华

彭章瑞

林露华

李  纯

	7
	紧盯项目产出率，着力推动138项、年度投资331亿元的产业重点项目建设，重点落实33个年度投资超亿元项目。
	市发展改革局

市经济和信息化局

市商务局
	潘创明

彭章瑞

周  文

	8
	全力整合提升银洲湖产业新城，成为江门先进（装备）制造业主力军。完善轨道交通产业园园区配套设施建设，新引进配套企业2家；广东南奥建设综合楼主体工程，完成投资额5000万元；富华重工开展厂房建设，完成投资额4亿元。
	新会区政府
	文  彦

	9
	鹤山工业城（共和—鹤城—址山）加紧整合提质，成为江门先进制造业的生力军。2015年底前园区闲置土地、空置厂房处置率达到50%；推进一批园区基础设施建设；推动一批优质企业项目动工建设；启动富华重工项目前期工作。
	鹤山市政府
	谢锦波

	10
	促进台山工业新城加快崛起。年内实现台山富华重工系列项目及汽车零部件产业产值达到70亿元。
	台山市政府
	张  磊

	11
	促进开平翠山湖工业园加快崛起。抓好高美空调二期、庆铃车厢等项目投产，年内引进亿元以上先进装备制造业项目2家。
	开平市政府
	余雪俊

	12
	促进恩平（米仓—大槐）工业园加快崛起。开展产业集聚区申报工作，争取落实相关区域用地指标；加强先进装备制造产业链招商引资。
	恩平市政府
	薛卫东

	13
	激励引导工业企业开展新一轮技术改造，切实抓好全市亿元以上技术改造投资项目建设，重点推动全市年主营收入超5000万元以上的工业企业开展技术改造，完成技改投资65亿元、增长30%以上。
	市经济和信息化局

市财政局

市统计局

各市、区政府
	彭章瑞

汤惠红

张其中

各市、区长

	14
	加快推动传统产业转型升级，实施智能化改造。组织无限极等龙头企业上马智能装备成套应用和示范项目，推动健康食品、水暖卫浴等传统产业转型升级，带动企业直接投资2亿元。
	市经济和信息化局

市财政局

各市、区政府
	彭章瑞

汤惠红

各市、区长

	15
	开展企业家培训。
	市经济和信息化局

市工商联
	彭章瑞

陈健伟

	16
	探索建立民营融资服务联盟和民营企业“体检中心”。
	市工商联
	陈健伟

	17
	完善国家半导体光电产品检测重点实验室，进一步增强检测能力、扩大检测范围，加大为企业提供技术培训、标准信息、技术咨询的服务力度。
	江门出入境检验检疫局
	张永红

	18
	完善广东工业设计城江门基地建设。加快基地公共设施建设改造，推动工业设计走进产业集群，加强工业设计与产业链对接。
	市经济和信息化局

蓬江区政府
	彭章瑞

温伟文

	19
	培育广东省智能制造示范基地。促进广东海信电子“新一代液晶电视显示技术研发及产业化”重大项目快速上马；省市联手推动江门江沙示范园智能制造基地发展。
	市经济和信息化局

蓬江区政府
	彭章瑞

温伟文

	20
	支持互联网经济发展，加大对电子商务运营服务企业引进、培育。奖励一批开展电子商务成绩显著的企业；为200家以上企业开展电子商务实务培训；引进一批国内知名电商平台和电商运营服务企业，引导企业上线经营。
	市商务局

市经济和信息化局
	周  文

彭章瑞

	21
	建立市、区两级高效招商协作机制，组建专业招商队伍。成立五大龙头企业招商专责小组，召开全市招商培训班，在各市、区招商部门及“一区六园”推广使用投资促进系统。
	市商务局

各市、区政府
	周  文

各市、区长

	22
	节能约束性指标完成省下达的目标任务。
	市经济和信息化局

市发展改革局

市统计局

各市、区政府
	彭章瑞

潘创明

张其中

各市、区长

	23
	抓好珠中江区域合作，2016年春节前举办第七届珠中江进出口商品展销会。
	市商务局
	周  文

	24
	推进办公自动化系统应用和升级，实现市本级与三区四市电子公文交换系统互联互通。
	市经济和信息化局

市直有关部门
	彭章瑞

市直有关部门负责人

	25
	推进服务便民，优化农村供电服务。加快农村地区供电营业厅规范化建设，实现城乡一体化、同质化供电服务，远程服务比例达到90%以上。
	江门供电局

各市、区政府
	李铭钧

各市、区长


十一、容福华同志分管工作（共31项）

	序号
	工作任务
	责任单位
	责任人

	1
	制定实施建设现代农业强市工作纲要（2015-2020年）及行动方案。
	市农业局

市水务局

市海洋渔业局

市林业和园林局

市气象局

市供销社

市旅游局

市财政局
	张景卓

梁君明

张杜明

谢超武

徐安高

苏国明

邵  建

汤惠红

	2
	深化农村集体“三资”管理。实现市农村党风廉政建设信息公开平台、农村财务监管平台和农村集体资产管理交易平台功能覆盖，完善农村集体“三资”管理制度。
	市农业局

市财政局

市民政局
	张景卓

汤惠红

陈  霞

	3
	稳妥推进农村土地承包经营权确权登记工作。
	市农业局

市财政局

市国土资源局

各市、区政府
	张景卓

汤惠红

利为民

各市、区长

	*4
	精准扶贫，落实《关于统筹推进我市城乡扶贫开发工作的方案》。试行资源激励型财政奖励政策，鼓励农村积极保护基本农田、公益林和水源地等自然资源。通过财政奖补，使全市村委会集体收入达到10万元以上，全面消灭贫困村。
	市农业局（市扶贫办）

市社工委

市财政局

市国土资源局

市林业和园林局

市水务局

市民政局
	张景卓

李长才

汤惠红

利为民

谢超武

梁君明

陈  霞

	5
	研究制定全市公园城市建设工作纲要及行动方案。
	市林业和园林局

市城乡规划局

市旅游局
	谢超武

林健生

邵  建

	*6
	圭峰山着力打造“冈州第一峰”南粤文化名山。推动圭峰山茶花园·名卉谷项目建设和玉台寺建设改造。
	新会区政府

市城乡规划局

市林业和园林局
	文  彦

林健生

谢超武

	*7
	抓好龙舟山建设，做好龙舟山风景区规划。
	蓬江区政府

市林业和园林局

市城乡规划局
	温伟文

谢超武

林健生

	*8
	抓好白水带建设。逐步完善配套设施，推动桃源浦景观带建设工程和景区监控改造工程；推进景观路工程，完成林相改造100亩。
	高新区及江海区

市林业和园林局
	周惠红

谢超武

	*9
	抓好石花山建设，完成石花山第四期323亩林相改造工程。
	台山市政府
	张  磊

	*10
	抓好梁金山建设。推进金山公园景观改造工程。
	开平市政府
	余雪俊

	*11
	抓好鳌峰山建设。加快山顶休闲区、桃花园、百树园林升级改造工程建设。
	恩平市政府
	薛卫东

	*12
	新建、改建村（社区）公园330个，分期分批逐步推动全市所有村（社区）公园全覆盖。其中，蓬江区35个、江海区15个、新会区56个、台山市79个、开平市67个、鹤山市34个、恩平市44个。
	市林业和园林局

各市、区政府
	谢超武

各市、区长

	13
	做好江门大道等主干道沿线绿化景观建设。完成滨江新区规划二路、北环路扩建、金鸥路主道、江睦路、天沙河景观带和滨江大道健步马拉松赛道景观建设，以及杜阮北一路、胜利南路、丰乐路北延线、江门大道、丰盛大道、篁庄大道西延线、迎宾西路、白石大道东段景观规划设计。
	市林业和园林局

市交通运输局

市住房城乡建设局

市建管中心

新会区政府

鹤山市政府
	谢超武

曾雄伟

马克烈

梁柏源

文  彦

谢锦波

	14
	继续深入开展种树绿化活动，年内种树250万株。其中，市属林场4万株、蓬江区5万株、江海区5万株、新会区60万株、台山市50万株、开平市58万株、鹤山市38万株、恩平市30万株。
	市林业和园林局

各市、区政府
	谢超武

各市、区长

	15
	强化饮用水源保护，加快推进应急备用水源建设。
	市水务局

市建设集团有限公司

市滨江新区管委会

蓬江区政府

新会区政府
	梁君明

陈中坚
黄国常
温伟文

文  彦

	16
	依法明确全市禁养限养区，扎实推进农业面源污染治理。出台《江门市畜禽养殖管理办法》。各市、区完成本地区畜禽禁养区限养区划定及公告工作。按照省工作部署，落实世行贷款示范工程建设任务。
	市农业局

市环境保护局
各市、区政府
	张景卓

陈  旻

各市、区长

	*17
	加快建设恩平污水厂二期。年内实现项目完工。
	恩平市政府
	薛卫东

	*18
	加快建设开平迳头污水处理厂二期。年内实现项目完工。
	开平市政府
	余雪俊

	*19
	加快建设杜阮、棠下污水处理厂再生水利用工程。年内实现项目完工。
	市建设集团有限公司

市水务局

市环境保护局
	陈中坚

梁君明

陈  旻

	*20
	全市城镇污水处理率达到90%，污水处理再生水利用率超过10%。
	市水务局

各市、区政府
	梁君明

各市、区长

	21
	抓好各级水利设施工程建设。完成台山市高标准农田水利建设示范县（2014年度）工程、鹤山市沙坪河河道整治工程（二期）以及2014年鹤山市小型农田水利重点县项目。
	市水务局

各市、区政府
	梁君明

各市、区长

	22
	有序推进全市饮用水源水库第一重山转为生态林计划。制定《江门市饮用水源水库第一重山商品林调整为生态公益林规划方案》，推动各市、区及市属国有林场开展相关工作。
	市林业和园林局

市财政局

各市、区政府
	谢超武

汤惠红

各市、区长

	23
	完善和扩大农业“政银保”项目。
	市农业局

市金融局

市财政局

各市、区政府
	张景卓

曾锦俊

汤惠红

各市、区长

	24
	新增市级以上农业龙头企业5家，市级示范家庭农场10家，农民专业合作社发展到1500家。
	市农业局

各市、区政府
	张景卓

各市、区长

	25
	开展家禽“集中屠宰、冷链配送、生鲜上市”工作。
	市食安办
市农业局

市发展改革局

市财政局

市环境保护局
市住房城乡建设局

市商务局

市卫生计生局

蓬江区政府
高新区及江海区

新会区政府
	方国平

张景卓

潘创明

汤惠红

陈  旻

马克烈

周  文

宋  华

温伟文
周惠红

文  彦

	26
	加快推动气象现代化。完成三区四市气象现代化基础建设；健全完善三区四市突发事件预警信息发布体系。
	市气象局

各市、区政府
	徐安高

各市、区长

	27
	推进现代渔港建设。推进台山市沙堤渔港申报国家中心渔港、横山渔港申报国家一级渔港的前期工作；广海国家二类渔港建设项目年内动工。
	台山市政府

市海洋渔业局
	张  磊

张杜明

	28
	完善公共突发事件应急处置体系建设，提高应急管理能力。推进第三届应急管理专家换届，落实评聘工作。开展应急预案桌面演练和“双盲”演练。
	市政府应急办

市应急委成员单位

各市、区政府
	何坚民

市应急委成员单位负责人

各市、区长

	29
	加快应急指挥中心资源整合，建立健全对重大突发事件的快速反应和应急机制。督促市有关单位进一步修订市级专项预案及专项应急操作手册；完善修订信息报送情况通报机制。
	市政府应急办

市经济和信息化局

市财政局
	何坚民

彭章瑞

汤惠红

	30
	依规推进广海湾填海工程。年内完成处置量800万吨，新增土地1000亩。
	台山市政府
	张  磊

	31
	完成集中集约用海规划编制。形成规划报批稿，报市政府审批。
	市海洋渔业局

市发展改革局

市交通运输局

市国土资源局

市城乡规划局

新会区政府

台山市政府

恩平市政府
	张杜明

潘创明

曾雄伟

利为民

林健生

文  彦

张  磊

薛卫东


12
—  —
— 44 —

