附件

关于依托银洲湖纸业基地加快打造千亿造纸产业实施方案工作任务分解表

| 序号 | 重点工作 | 主要任务 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时间及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）大力促进银洲湖纸业基地基础设施建设 | （1）加快推进江新高速、中山至开平高速有关路段的建设，对南门公路沿线的黄克兢大桥、黄宣充大桥、南坦大桥、小冈大桥、双水大桥抓紧落实扩建改造计划。加快市公路网纵三线大泽至罗坑（小冈）公路、新台高速新会连接线建设。在广珠、沿海铁路站场规划时要充分考虑纸业基地的发展需要。 | 市交通局 | 市公路局、市规划局、新会区政府 | 2009年底前，制订具体实施方案。 |
|  |  | （2）充分利用好银洲湖岸线有利条件，尽快在基地内按江门港口总体规划建设若干个万吨级综合功能码头。加快推进崖门3万吨级航道整治工程。 | 市交通局 | 市发展改革局、市公路局、市水利局、江门航道局、市规划局、新会区政府 | 2009年底前，制订具体实施方案。 |
| 2 | （二）积极引导造纸企业向纸业基地聚集发展 | （1）制订促进市区造纸企业搬迁方案。 | 市发展改革局 | 市经贸局、市财政局、市环保局、市规划局、市国土资源局和蓬江区、江海区、新会区政府 | 2010年3月前，制订市区造纸企业搬迁方案。 |
|  |  | （2）出台相关政策，支持市区造纸企业迁入基地发展。 | 市委政研室 | 市经贸局、市财政局、市环保局、市规划局、市国土资源局和蓬江区、江海区、新会区政府 | 2010年3月前，出台具体支持市区造纸企业搬迁的相关政策 |
| 3 | （三）努力推进电厂向纸业基地企业直供电试点工作 | 积极推进双水发电厂向银洲湖纸业基地企业开展直供电试点工作。 | 市经贸局 | 市发展改革局、江门供电局、新会区政府、新会双水发电厂 | 2009年底前，报告直供电试点工作有关情况。 |
| 4 | （四）进一步加大造纸产业招商引资力度 | 通过“江门市招商网”推介银洲湖纸业基地投资环境，进一步提升银洲湖纸业基地知名度和影响力。 要以国际造纸巨头、国内造纸龙头企业为重点招商对象，主动与其沟通联系，抓好以商引商，通过已落户企业牵线搭桥，吸引新项目投资落户，探索开展委托招商。 | 市外经贸局 | 市发展改革局、市经贸局、市环保局、市规划局、市国土资源局、新会区政府、新会双水发电厂 | 2009年底前，制订造纸产业具体招商方案 |
| 5 | （五）加快出台支持纸业基地发展优惠政策 | 出台支持银洲湖纸业基地发展优惠政策，要在税费、环保指标、土地指标等方面对纸业基地给予更大支持。 | 市委政研室 | 市财政局、市国税局、市地税局、市环保局、市国土资源局、市金融办、市经贸局、新会双水发电厂 | 2010年3月前，出台具体支持银洲湖纸业基地发展的优惠政策 |
| 6 | （六）建立健全相关领导组织架构 | （1）成立“江门市银洲湖纸业基地建设协调专责小组”。 | 市经贸局 | 各相关单位 | 2009年底前，制订成立“江门市银洲湖纸业基地建设协调专责小组”相关文件，按程序上报市政府。 |
|  |  | （2）新会区要相应成立“银洲湖纸业基地建设协调工作小组”。 | 新会区政府 | 各相关单位 | 2009年底前，制订成立“银洲湖纸业基地工作小组”相关文件。 |