附件

台山市汶村河（七〇河段）治理工程初步设计概算审核对比表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 原报概算 | 初审概算 | 增减额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总投资 | 3933.48 | 3726.28 | -207.20 |  |
| 一 | 第一部分 建筑工程 | 2828.86 | 2663.52 | -165.34 |  |
| 1 | 一 清淤工程 | 107.92 | 107.92 | 0 |  |
| 2 | 二 护岸工程 | 2166.15 | 2000.80 | -165.35 |  |
| 3 | 三 建筑物工程 | 197.91 | 197.91 | 0 |  |
| 4 | 四 景观工程 | 354.49 | 354.49 | 0 |  |
| 5 | 五 其他建筑工程 | 2.40 | 2.40 | 0 |  |
| 二 | 第二部分 机电设备及安装工程 | 60.06 | 55.41 | -4.65 |  |
| 1 | 一 电气设备及安装工程 | 55.41 | 55.41 | 0 |  |
| 2 | 二 公用设备及安装工程 | 4.65 | 0 | -4.65 |  |
| 三 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 | 83.18 | 83.18 | 0 |  |
| 1 | 一 水闸工程 | 81.58 | 81.58 | 0 |  |
| 2 | 二 新建穿堤涵管工程 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |
| 四 | 第四部分 施工临时工程 | 239.01 | 239.01 | 0 |  |
| 1 | 一 导流工程 | 71.25 | 71.25 | 0 |  |
| 2 | 二 施工交通工程 | 57.02 | 57.02 | 0 |  |
| 3 | 三 施工房屋建筑工程 | 19.00 | 19.00 | 0 |  |
| 4 | 四 施工降排水工程 | 3.23 | 3.23 | 0 |  |
| 5 | 十 安全生产措施费 | 56.09 | 56.09 | 0 |  |
| 6 | 十一 其他临时工程费 | 32.42 | 32.42 | 0 |  |
| 五 | 第五部分 独立费用 | 379.31 | 309.26 | -70.05 |  |
| 1 | 建设管理费 | 44.19 | 44.19 | 0 |  |
| 2 | 招标业务费 | 14.29 | 0 | -14.29 |  |
| 3 | 工程建设监理费 | 63.19 | 39.78 | -23.41 |  |
| 4 | 可研报告编制费 | 13.54 | 13.54 | 0 |  |
| 5 | 工程勘测费 | 82.07 | 82.07 | 0 |  |
| 6 | 工程设计费 | 122.61 | 90.27 | -32.34 |  |
| 7 | 其他 | 39.41 | 39.41 | 0 |  |
|  | 一至五部分投资合计 | 3590.42 | 3350.38 | -240.04 |  |
|  | 基本预备费 | 179.52 | 179.52 | 0 |  |
| I | 工程部分静态投资 | 3769.94 | 3529.9 | -240.04 |  |
| II | 环境保护工程静态投资 | 28.51 | 28.51 | 0 |  |
| III | 水土保持工程静态投资 | 33.82 | 33.82 | 0 |  |
| IV | 水雨情信息化工程 | 0 | 20.00 | 20.00 |  |
| V | 工程占地补偿投资 | 0 | 93.38 | 93.38 |  |
| VI | 运营管理费（两年） | 101.21 | 40.67 | -60.54 |  |