附件

江门市2009年主要污染物总量减排项目表

表1  2009年城镇污水处理厂建设任务

| 序号 | 企业名称 | 拟建规模 （万吨/日） | 完成时间 | 责任单位 | 跟踪监督部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江门市荷塘镇生活污水处理厂 | 0.3 | 2008年10月 | 蓬江区政府 | 市市政局 | 结转 |
| 2 | 江门市丰乐污水处理厂完善管网 | 4 | 2009年2月 | 市市政局 |  | 增加处理量 |
| 3 | 江门市潮连污水处理厂 | 0.5 | 2009年12月 |  |  |  |
| 4 | 江门市文昌沙污水处理厂二期 | 15 | 2009年12月 |  |  |  |
| 5 | 江门市江海污水处理厂首期 | 2.5 | 2009年12月 |  |  |  |
| 6 | 新会区东郊污水处理厂二期（含扩建） | 6 | 扩建2008年9月 | 新会区政府 |  | 结转 |
| 7 | 开平市迳头污水处理厂完善管网 | 5 | 2009年11月 | 开平市政府 |  | 提高进水浓度 |
| 8 | 鹤山市第二污水处理厂 | 8 | 2009年1月 | 鹤山市政府 |  | 验收 |
| 9 | 恩平市污水处理厂 | 2 | 2009年6月 | 恩平市政府 |  |  |
| 10 | 新会区双水镇污水处理厂完善管网 | 0.5 | 2009年12月 | 新会区政府 |  |  |
| 11 | 新会区司前镇污水处理厂 | 0.5 | 2009年12月 |  |  |  |
| 12 | 新会区古井镇污水处理厂 | 0.5 | 2009年12月 |  |  |  |
| 13 | 台山市王府洲污水处理厂 | 0.2 | 2008年3月 | 台山市政府 | 市建设局 | 结转 |
| 14 | 台山市斗山镇污水处理厂 | 0.4 | 2009年12月 |  |  |  |
| 15 | 台山市广海镇污水处理厂 | 0.4 | 2009年12月 |  |  | 生活污水部分 |
| 16 | 台山市海宴镇污水处理厂 | 0.2 | 2009年12月 | 台山市政府 | 市建设局 |  |
| 17 | 开平市水口镇污水处理厂 | 0.5 | 2009年5月 | 开平市政府 |  |  |
| 18 | 开平市赤坎镇污水处理厂 | 0.5 | 2009年12月 |  |  |  |
| 19 | 开平市苍城镇污水处理厂 | 0.5 | 2009年12月 |  |  |  |
| 20 | 鹤山市址山镇污水处理厂 | 0.3 | 2009年12月 | 鹤山市政府 |  |  |
| 21 | 鹤山市雅瑶镇污水处理厂 | 0.3 | 2009年12月 |  |  |  |
| 22 | 鹤山市共和镇污水处理厂完善管网 | 1 | 2009年12月 |  |  |  |
| 23 | 恩平市沙湖镇污水处理厂 | 0.3 | 2009年12月 | 恩平市政府 |  |  |

表2  2009年关停小火电机组任务

| 序号 | 电厂名称 | 总装机容量 （万千瓦） | 完成时间 | 责任单位 | 跟踪监督部门 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西江发电厂 | 5 | 2009年8月 | 江海区政府 | 市发展改革局 |  |
| 2 | 双水发电A厂 | 10 | 2008年6月 | 新会区政府 |  |  |
| 3 | 江门荷塘发电厂 | 2.43 | 2007年5月 | 蓬江区政府 |  | 未确认 |
| 4 | 江门市外海发电厂 | 2.54 | 2007年2月 | 江海区政府 |  | 未确认 |
| 5 | 开平市发电厂 | 6.528 | 2007年12月 | 开平市政府 |  | 未确认 |
| 6 | 恩平市火力发电厂 | 2.688 | 2007年12月 | 恩平市政府 |  | 未确认 |
| 7 | 恩平市广联泰发电厂 | 1.7 | 2007年12月 |  |  | 未确认 |

表3  2009年淘汰水泥落后产能任务

| 序号 | 企业详细名称 | 设计产能 （万吨） | 完成时间 | 责任单位 | 跟踪监督部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江门市新昌水泥厂 | 10 | 2009年6月 | 蓬江区政府 | 市经贸局 |  |
| 2 | 江山建材厂 | 20 | 2008年12月 | 江海区政府 |  | 未确认 |
| 3 | 鹤山市佳宝建材有限公司 | 22 | 2008年11月 | 鹤山市政府 |  | 结转 |
| 4 | 鹤山市大雁水泥有限公司 | 20 | 2009年10月 |  |  |  |
| 5 | 恩平市雄鹰建材有限公司 | 20 | 2009年6月 | 恩平市政府 |  |  |
| 6 | 恩平市天王星建材有限公司 | 20 | 2009年6月 |  |  |  |
| 7 | 恩平市乾隆建材有限公司 | 20 | 2009年12月 |  |  |  |
| 8 | 恩平市长野建材有限公司 | 20 | 2009年12月 |  |  |  |
| 9 | 恩平市天南建材有限公司 | 20 | 2009年12月 |  |  |  |
| 10 | 恩平市金刚石水泥厂建材有限公司 | 30 | 2009年12月 |  |  |  |
| 11 | 恩平市宏力建材有限公司 | 10 | 2009年12月 |  |  |  |
| 12 | 恩平市骏昌建材有限公司 | 10 | 2009年12月 |  |  |  |
| 13 | 恩平市恒力实业有限公司 | 20 | 2009年12月 |  |  |  |
| 14 | 恩平市恩庭建材有限公司 | 20 | 2009年12月 |  |  |  |
| 15 | 恩平市诚辉实业有限公司 | 10 | 2009年12月 |  |  |  |
| 16 | 恩平市金龙建材有限公司 | 20 | 2009年12月 |  |  |  |
| 17 | 恩平市镇海湾水泥有限公司 | 20 | 2009年6月 |  |  |  |
| 18 | 恩平市恩庭建材有限公司二区 | 10 | 2009年12月 |  |  |  |
| 19 | 恩平市恒利实业有限公司 | 30 | 2009年12月 |  |  |  |
| 20 | 恩平市银城建材有限公司 | 20 | 2009年12月 |  |  |  |
|  | 合 计 | 372 |  |  |  |  |

表4  2009年工业污染源治理任务（COD）

| 序号 | 企业名称 | 工程内容 | 完成时间 |  | 责任单位 | 跟踪监督部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江门市华联制皮有限公司 | 废水治理 | 2008年1月 |  | 蓬江区政府 | 市环保局 市环保局 | 未确认 |
| 2 | 江门嘉成纺织服装有限公司 | 废水治理 | 2007年8月 |  |  |  | 未确认 |
| 3 | 江门市蓬江皮革有限公司 | 废水深度治理 |  | 2008年10月 |  |  | 结转 |
| 4 | 江门市荷塘洪盛工业园 | 中水回用 | 2008年12月 |  |  |  | 未确认 |
| 5 | 江门市顺龙制衣洗水发展有限公司 | 中水回用 | 2008年12月 |  |  |  | 未确认 |
| 6 | 赫克力士化工（江门）有限公司 | 废水治理 | 2007年12月 |  | 江海区政府 |  | 未确认 |
| 7 | 江门谦信化工发展有限公司 | 废水治理 | 2008年5月 |  |  |  | 未确认 |
| 8 | 广东江门生物技术开发中心有限公司 | 废水治理 | 2008年4月 |  |  |  | 未确认 |
| 9 | 江门市隆盛纺织印染有限公司 | 废水治理 | 2007年7月 |  |  |  | 未确认 |
| 10 | 江门诺华电子有限公司 | 废水治理 | 2009年9月 |  |  |  |  |
| 11 | 江门市外海仕春针织染整厂有限公司 | 废水治理 | 2009年9月 |  |  |  |  |
| 12 | 江门市新华造纸厂 | 废水治理 | 2009年3月 |  |  |  |  |
| 13 | 江门市蓬江纸厂有限公司 | 造纸用水短流程改造 | 2009年3月 |  |  |  |  |
| 14 | 广东江门益胜浮法玻璃有限公司 | 废水治理 | 2009年9月 |  |  |  |  |
| 15 | 江门市礼乐新民腊味园废水处理站 | 废水治理 | 2009年9月 |  |  |  |  |
| 16 | 广东春燕纺织有限公司 | 废水治理 | 2009年3月 |  |  |  |  |
| 17 | 冠华针织厂有限公司 | 废水治理 | 2008年3月 |  | 新会区政府 |  | 未确认 |
| 18 | 江门市旭日陶瓷有限公司 | 废水治理 | 2008年2月 |  |  |  | 未确认 |
| 19 | 江门市新会彩艳实业有限公司 | 废水治理 | 2008年1月 |  |  |  | 未确认 |
| 20 | 广东彩艳股份有限公司 | 废水治理 | 2009年6月 |  |  |  |  |
| 21 | 江门市鼎丰皮饰有限公司 | 废水治理 | 2009年6月 |  |  |  |  |
| 22 | 台澳铝业（台山）有限公司 | 废水治理 | 2008年10月 |  | 台山市政府 |  | 未确认 |
| 23 | 台山市金桥铝型材厂有限公司 | 废水治理 | 2008年10月 |  |  |  | 未确认 |
| 24 | 台山市海宴华侨农场糖厂 | 关停酒精车间和制糖车间技改 | 2008年7月 |  | 台山市政府 |  | 结转 |
| 25 | 台山宝捷弹性织物厂 | 废水治理 | 2009年1月 |  |  |  |  |
| 26 | 香港润成（开平）整染厂 | 废水治理 | 2008年6月 |  | 开平市政府 |  | 结转 |
| 27 | 开平市奔腾服装企业有限公司 | 废水治理 | 2008年3月 |  |  |  | 结转 |
| 28 | 开平市永顺包装造纸有限公司 | 废水治理 | 2008年5月 |  |  |  | 结转 |
| 29 | 开平依利安达电子有限公司 | 废水治理 | 2008年1月 |  |  |  | 未确认 |
| 30 | 开平广合腐乳有限公司 | 废水治理 | 2009年6月 |  |  |  |  |
| 31 | 开平市广中皇食品有限公司 | 废水治理 | 2009年6月 |  |  |  |  |
| 32 | 鹤山市太平染厂有限公司 | 废水治理 | 2006年10月 |  | 鹤山市政府 |  | 未确认 |
| 33 | 鹤山市德柏纸袋包装品有限公司 | 废水治理 | 2008年10月 |  |  |  | 未确认 |

表5  2009年工业污染源治理任务（SO2）

| 序号 | 企业名称 | 工程内容 | 完成时间 | 责任单位 | 跟踪监督部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江门市顺龙制衣洗水发展有限公司 | 锅炉脱硫工程 | 2009年1月 | 蓬江区政府 | 市环保局 |  |
| 2 | 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 | 锅炉脱硫工程 | 2009年6月 |  |  |  |
| 3 | 江门汇辉漂染有限公司 | 锅炉脱硫工程 | 2009年4月 |  |  |  |
| 4 | 江门华尔润玻璃有限公司 | 脱硫工程全通过 | 2009年10月 |  |  |  |
| 5 | 江门华沣特种玻璃有限公司 | 脱硫工程全通过 | 2009年10月 |  |  |  |
| 6 | 北街（联营）发电厂 | 锅炉脱硫工程 | 2008年5月 | 江海区政府 |  | 未确认 |
| 7 | 广东江门益胜浮法玻璃有限公司一线 | 脱硫工程 | 2008年9月 |  |  | 未确认 |
| 8 | 广东江门益胜浮法玻璃有限公司二线 | 脱硫工程 | 2009年12月 | 江海区政府 | 市环保局 |  |
| 9 | 江门市新华造纸厂 | 锅炉脱硫工程 | 2009年8月 |  |  |  |
| 10 | 江门市广悦电化有限公司 | 锅炉脱硫工程 | 2009年8月 |  |  |  |
| 11 | 赫克力士化工（江门）有限公司 | 锅炉脱硫工程 | 2009年6月 |  |  |  |
| 12 | 台山市化学制药有限公司 | 脱硫工程（验收） | 2008年10月 | 台山市政府 |  | 未确认 |
| 13 | 台山市磷肥厂 | 改造硫酸车间和停用燃煤锅炉 | 2009年1月 |  |  |  |
| 14 | 台山市海棠陶瓷有限公司 | 搬迁技改 | 2009年7月 |  |  |  |
| 15 | 江门市新会区冠华针织厂有限公司 |  | 2008年9月 | 新会区政府 |  | 未确认 |
| 16 | 开平奔达纺织有限公司 |  | 2008年7月 | 开平市政府 |  | 未确认 |
| 17 | 开平市信迪染整厂有限公司 |  | 2008年11月 |  |  | 未确认 |
| 18 | 开平富琳纺织制衣有限公司 |  | 2008年11月 |  |  | 未确认 |
| 19 | 开平市中源纺织染整二厂有限公司 |  | 2008年11月 |  |  | 未确认 |
| 20 | 鹤山冠东洗染有限公司 |  | 2008年9月 | 鹤山市政府 |  | 未确认 |
| 21 | 恩平市利得丰纺织企业有限公司 |  | 2009年6月 | 恩平市政府 |  |  |
| 22 | 恩平立一洗水服装厂 |  | 2009年6月 |  |  |  |
| 23 | 恩平市盈丰整染有限公司 |  | 2009年6月 |  |  |  |
| 24 | 恩平金丰染织实业有限公司 |  | 2009年6月 |  |  |  |
| 25 | 恩平市俊晖服装洗水有限公司 |  | 2009年6月 |  |  |  |
| 26 | 恩平梁氏纺织制衣有限公司 |  | 2009年6月 |  |  |  |