江门市2008年主要污染物总量减排工程任务表

附表1  2008年城镇污水处理厂建设任务

| 项目名称 | 所属市、区 | 设计能力(万吨/日) | 建设任务 |  |  |  | 责任单位 | 跟踪监督部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建成 | 续建 | 动工 | 完善管网 |  |  |
| 蓬江区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江门丰乐污水处理厂截污干管配套工程 | 蓬江区 | 4 |  |  |  | 2008年8月 | 市市政局 | 市市政局 |
| 潮连镇污水处理厂 | 蓬江区 | 0.5 |  |  | √ |  | 市市政局 | 市市政局 |
| 荷塘镇污水处理厂 | 蓬江区 | 0.3 | 2008年7月 |  |  |  | 蓬江区政府 | 市市政局 |
| 江海区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江门文昌沙水质净化厂二期工程 | 江海区 | 15 |  | √ |  |  | 市市政局 | 市市政局 |
| 江海污水处理厂 | 江海区 | 2.5 |  |  | √ |  | 市市政局 | 市市政局 |
| 新会区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新会区东郊污水处理厂二期工程 | 新会区 | 4 | 2008年7月 |  |  |  | 新会区政府 | 市市政局 |
| 司前镇污水处理厂 | 新会区 | 0.3 |  |  | √ |  | 新会区政府 | 市市政局 |
| 双水镇污水处理厂截污干管配套工程 | 新会区 | 0.5 |  |  |  | 2008年12月 | 新会区政府 | 市市政局 |
| 台山市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 川岛镇污水处理厂 | 台山市 | 0.2 | 2008年7月 |  |  |  | 台山市政府 | 市建设局 |
| 开平市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开平市正元水务有限公司 | 开平市 | 5 |  |  |  | 2008年12月 | 开平市政府 | 市市政局 |
| 水口镇污水处理厂 | 开平市 | 0.3 | 2008年10月 |  |  |  | 开平市政府 | 市建设局 |
| 鹤山市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鹤山市第二污水处理厂 | 鹤山市 | 5 | 2008年10月 |  |  |  | 鹤山市政府 | 市市政局 |
| 鹤山真明丽灯饰有限公司生活污水处理厂 | 鹤山市 | 0.15 | 2008年8月 |  |  |  | 鹤山市政府 | 市市政局 |
| 雅瑶镇污水处理厂 | 鹤山市 | 1 |  |  | √ |  | 鹤山市政府 | 市建设局 |
| 址山镇污水处理厂 | 鹤山市 | 1 |  |  | √ |  | 鹤山市政府 | 市建设局 |
| 恩平市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 恩平市污水处理厂 | 恩平市 | 2 | 2008年9月 |  |  |  | 恩平市政府 | 市市政局 |
| 沙湖镇污水处理厂 | 恩平市 | 0.3 |  |  | √ |  | 恩平市政府 | 市建设局 |

备注：建成指在2008年底前进水试运行；续建指在2008年1月1日前已经动工建设，应于2009年底前建成；动工指在2008年内完成环评审批并进行厂区“三通一平”施工；完善管网指完成配套管网并经过验收后投入使用。

附表2  2008年关停小火电机组任务

| 序号 | 电厂名称 | 所属市、区 | 总装机容量 | 完成时间 | 责任单位 | 跟踪监督部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓬江区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 荷塘发电厂 | 蓬江区 | 2.43 | 2008年1月 | 蓬江区政府 | 市发展改革局 | 已完成 |
| 江海区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 外海发电厂 | 江海区 | 2.54 | 2008年1月 | 江海区政府 | 市发展改革局 | 已完成 |
| 开平市 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | *开平柴油机电厂 | 开平市 | 6.528 | 2008年1月 | 开平市政府 | 市发展改革局 | 已完成 |
| 恩平市 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 恩平发电厂 | 恩平市 | 2.688 | 2008年1月 | 恩平市政府 | 市发展改革局 | 已完成 |
| 5 | 广联泰发电厂 | 恩平市 | 1.7 | 2008年1月 | 恩平市政府 | 市发展改革局 | 已完成 |

备注：*开平柴油机电厂共有3.7376万千瓦的关停机组已经计入了2007年的SO2减排量，因此，不再将其列入

2008年的关停任务。

附表3  2008年淘汰钢铁落后产能任务

| 序号 | 企业详细名称 | 所属市、区 | 生产规模 | 完成时间 | 责任单位 | 跟踪监督部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台山市 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 台山市台哈轧钢厂 | 台山市 | 轧钢50万吨/年 | 2008年3月 | 台山市政府 | 市发展改革局 | 已完成 |
| 2 | 台山市大新钢铁有限公司 | 台山市 | 轧钢10万吨/年 | 2008年3月 | 台山市政府 | 市发展改革局 | 已完成 |
| 3 | 台山市金桥钢厂有限公司 | 台山市 | 轧钢35万吨/年 | 2008年3月 | 台山市政府 | 市发展改革局 | 已完成 |

附表4  2008年淘汰水泥落后产能任务

| 序号 | 企业详细名称 | 所属市、区 | 设计生产能力（万吨） | 完成时间 | 责任单位 | 跟踪监督 部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓬江区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 棠下水泥厂 | 蓬江区 | 10 | 2008年1月 | 蓬江区政府 | 市经贸局 | 已拆除 |
| 2 | 江门市新昌水泥厂 | 蓬江区 | 10 | 2008年9月 | 蓬江区政府 | 市经贸局 |  |
| 江海区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 江山建材厂（江门市新桥水泥有限公司） | 江海区 | 20 | 2008年9月 | 江海区政府 | 市经贸局 |  |
| 新会区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 新会云鹏特种水泥厂 | 新会区 | 6 | 2008年6月 | 新会区政府 | 市经贸局 |  |
| 台山市 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 台山市深井水泥厂 | 台山市 | 9 | 2008年9月 | 台山市政府 | 市经贸局 |  |
| 6 | 台山市白沙德润建材水泥有限公司 | 台山市 |  | 2007年12月 | 台山市政府 | 市经贸局 |  |
| 恩平市 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 恩平市第三水泥厂一区（华英建材公司） | 恩平市 | 10 | 2008年3月 | 恩平市政府 | 市经贸局 |  |
| 8 | 恩平市源利建材有限公司（原恩平市第三水泥厂二区） | 恩平市 | 10 | 2008年3月 | 恩平市政府 | 市经贸局 |  |
| 9 | 恩平市雄鹰建材有限公司1、2号立窑 | 恩平市 | 20 | 2008年9月 | 恩平市政府 | 市经贸局 |  |
| 10 | 恩平市熊猫水泥有限公司4号立窑 | 恩平市 |  | 2008年1月 | 恩平市政府 | 市经贸局 |  |

附表5  2008年淘汰实心粘土砖厂任务

| 序号 | 企业详细名称 | 所属市、区 | 完成时间 | 责任单位 | 跟踪监督部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江海区（17家） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 江门市江海区直冲砖厂 | 江海区 | 2008年9月 | 江海区政府 | 市建设局、市国土资源局、 市工商局 |  |
| 2 | 外海中东新联机砖厂 | 江海区 | 2008年9月 | 江海区政府 | 市建设局、市国土资源局、 市工商局 |  |
| 3 | 潘兆基厂 | 江海区 | 2008年9月 | 江海区政府 | 市建设局、市国土资源局、 市工商局 |  |
| 4 | 外海中路前进砖厂 | 江海区 | 2008年9月 | 江海区政府 | 市建设局、市国土资源局、 市工商局 |  |
| 5 | 江门市江海区中东新型环保空心砖厂 | 江海区 | 2008年9月 | 江海区政府 | 市建设局、市国土资源局、 市工商局 |  |
| 6 | 江门市江海区礼乐乌沙联窑机砖厂 | 江海区 | 2008年9月 | 江海区政府 | 市建设局、市国土资源局、 市工商局 |  |
| 7 | 江门市江海区礼乐向东新型墙体材料厂 | 江海区 | 2008年9月 | 江海区政府 | 市建设局、市国土资源局、 市工商局 |  |
| 8 | 礼乐乌沙空心砖厂 | 江海区 | 2008年9月 | 江海区政府 | 市建设局、市国土资源局、 市工商局 |  |
| 9 | 礼乐五星砖厂 | 江海区 | 2008年9月 | 江海区政府 | 市建设局、市国土资源局、 市工商局 |  |
| 10 | 礼乐跨龙空心砖厂 | 江海区 | 2008年9月 | 江海区政府 | 市建设局、市国土资源局、 市工商局 |  |
| 11 | 礼乐雄乡空心砖一厂 | 江海区 | 2008年9月 | 江海区政府 | 市建设局、市国土资源局、 市工商局 |  |
| 12 | 礼乐雄乡空心砖二厂 | 江海区 | 2008年9月 | 江海区政府 | 市建设局、市国土资源局、 市工商局 |  |
| 13 | 礼乐六冲砖厂 | 江海区 | 2008年9月 | 江海区政府 | 市建设局、市国土资源局、 市工商局 |  |
| 14 | 江门市江海区盈信环保砖厂 | 江海区 | 2008年9月 | 江海区政府 | 市建设局、市国土资源局、 市工商局 |  |
| 15 | 江门市江海区礼乐新民空心砖厂 | 江海区 | 2008年9月 | 江海区政府 | 市建设局、市国土资源局、 市工商局 |  |
| 16 | 江门市江海区五四空心砖厂 | 江海区 | 2008年9月 | 江海区政府 | 市建设局、市国土资源局、 市工商局 |  |
| 17 | 江门市江海区永成耐火材料厂 | 江海区 | 2008年9月 | 江海区政府 | 市建设局、市国土资源局、 市工商局 |  |
| 台山市（2家） |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 台山市长岭东湖砖厂 | 台山市 | 2008年9月 | 台山市政府 | 市建设局、市国土资源局、 市工商局 |  |
| 19 | 台山市香雁湖管区航发砖厂 | 台山市 | 2008年9月 | 台山市政府 | 市建设局、市国土资源局、 市工商局 |  |
| 开平市（11家） |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 开平市月山镇金村天平砖厂 | 开平市 | 2008年9月 | 开平市政府 | 市建设局、市国土资源局、 市工商局 |  |
| 21 | 开平市月山镇水井机砖厂 | 开平市 | 2008年9月 | 开平市政府 | 市建设局、市国土资源局、 市工商局 |  |
| 22 | 开平市月山镇北二机砖厂 | 开平市 | 2008年9月 | 开平市政府 | 市建设局、市国土资源局、 市工商局 |  |
| 23 | 开平市沙塘镇 | 开平市 | 2008年9月 | 开平市政府 | 市建设局、市国土资源局、 市工商局 |  |
| 24 | 开平市三埠仁亲砖厂 | 开平市 | 2008年9月 | 开平市政府 | 市建设局、市国土资源局、 市工商局 |  |
| 25 | 开平市苍城镇楼田砖厂 | 开平市 | 2008年9月 | 开平市政府 | 市建设局、市国土资源局、 市工商局 |  |
| 26 | 开平市赤水镇机砖厂 | 开平市 | 2008年9月 | 开平市政府 | 市建设局、市国土资源局、 市工商局 |  |
| 27 | 开平市百合镇茅冈砖厂 | 开平市 | 2008年9月 | 开平市政府 | 市建设局、市国土资源局、 市工商局 |  |
| 28 | 开平市月山镇麦三砖厂 | 开平市 | 2008年9月 | 开平市政府 | 市建设局、市国土资源局、 市工商局 |  |
| 29 | 开平市沙塘镇丽群砖厂 | 开平市 | 2008年9月 | 开平市政府 | 市建设局、市国土资源局、 市工商局 |  |
| 30 | 开平市月山镇北一砖厂 | 开平市 | 2008年9月 | 开平市政府 | 市建设局、市国土资源局、 市工商局 |  |
| 鹤山市（1家） |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 鹤山市雅瑶镇新星机砖厂 | 鹤山市 | 2008年9月 | 鹤山市政府 | 市建设局、市国土资源局、 市工商局 |  |

备注：市建设局负责对建筑施工现场禁止使用实心粘土砖执法及全市实心粘土砖厂关停情况的整理汇总；市国土资源局

和市工商局按照本部门职责跟踪监督各市、区做好对无采矿证、无营业执照企业的执法管理工作。

附表6  2008年关停其它企业任务

| 序号 | 企业详细名称 | 所属市、区 | 完成时间 | 责任单位 | 跟踪监督部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新会区（1家） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新会金州染整厂 | 新会区 | 2008年6月 | 新会区政府 | 市环保局 |  |
| 鹤山市（1家） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 鹤山市健美针棉织造总厂 | 鹤山市 | 2007年12月 | 鹤山市政府 | 市环保局 |  |
| 恩平市（2家） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 恩平市良西淀粉食品厂 | 恩平市 | 2008年1月 | 恩平市政府 | 市环保局 |  |
| 4 | 恩平市精细化工厂 | 恩平市 | 2008年1月 | 恩平市政府 | 市环保局 |  |

附表7  2008年工业污染源治理任务

| 序号 | 企业名称 | 所属市、区 | 治理项目 |  | 完成时间 | 责任单位 | 跟踪监督部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | SO2 |  |  |  |  |
| 蓬江区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 | 蓬江区 | √ |  | 2007年9月 | 蓬江区政府 | 市环保局 | 2007年接转 |
| 2 | 江门嘉成服装纺织有限公司 | 蓬江区 | √ |  | 2007年8月 | 蓬江区政府 | 市环保局 | 2007年接转 |
| 3 | 江门市蓬江皮革有限公司 | 蓬江区 | √ |  | 2008年9月 | 蓬江区政府 | 市环保局 |  |
| 4 | 江门市华联制皮工业有限公司 | 蓬江区 | √ |  | 2008年1月 | 蓬江区政府 | 市环保局 |  |
| 5 | 江门市顺龙制衣洗水发展有限公司 | 蓬江区 | √ |  | 2008年7月 | 蓬江区政府 | 市环保局 |  |
| 6 | 江门市荷塘洪盛工业园 | 蓬江区 | √ |  | 2008年9月 | 蓬江区政府 | 市环保局 |  |
| 7 | 江门华尔润玻璃有限责任公司 | 蓬江区 |  | √ | 2008年8月 | 蓬江区政府 | 市环保局 | PPCP法 |
| 8 | 江门华沣特种玻璃有限责任公司 | 蓬江区 |  | √ | 2008年8月 | 蓬江区政府 | 市环保局 | 部分烟气脱硫 |
| 9 | 江门市顺龙制衣洗水发展有限公司 | 蓬江区 |  | √ | 2008年6月 | 蓬江区政府 | 市环保局 |  |
| 10 | 江门裕华皮革有限公司 | 蓬江区 |  | √ | 2008年4月 | 蓬江区政府 | 市环保局 |  |
| 11 | 广东万丰摩托有限公司 | 蓬江区 |  | √ | 2008年6月 | 蓬江区政府 | 市环保局 |  |
| 江海区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 江门市江海区和丰印染厂有限公司 | 江海区 | √ |  | 2007年7月 | 江海区政府 | 市环保局 | 2007年接转 |
| 13 | 赫克力士化工（江门）有限公司 | 江海区 | √ |  | 2007年11月 | 江海区政府 | 市环保局 |  |
| 14 | 江门谦信化工发展有限公司 | 江海区 | √ |  | 2008年5月 | 江海区政府 | 市环保局 |  |
| 15 | 广东江门生物技术开发中心 | 江海区 | √ |  | 2008年2月 | 江海区政府 | 市环保局 |  |
| 16 | 广东春燕纺织有限公司 | 江海区 | √ |  | 2008年9月 | 江海区政府 | 市环保局 |  |
| 17 | 广东江门益胜浮法玻璃有限公司一线 | 江海区 |  | √ | 2008年9月 | 江海区政府 | 市环保局 | 部分烟气脱硫 |
| 18 | 江门市北街(联营)发电厂 | 江海区 |  | √ | 2008年5月 | 江海区政府 | 市环保局 |  |
| 新会区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 江门市新会彩艳实业有限公司 | 新会区 | √ |  | 2009年1月 | 新会区政府 | 市环保局 |  |
| 20 | 江门市旭日陶瓷有限公司 | 新会区 | √ |  | 2008年6月 | 新会区政府 | 市环保局 |  |
| 21 | 江门市新会区冠华针织厂有限公司 | 新会区 | √ |  | 2008年6月 | 新会区政府 | 市环保局 |  |
| 22 | 江门市新会区冠华针织厂有限公司 | 新会区 |  | √ | 2008年6月 | 新会区政府 | 市环保局 | 安装在线监控 |
| 台山市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 台山市骏华纺织印染有限公司 | 台山市 | √ |  | 2008年6月 | 台山市政府 | 市环保局 |  |
| 24 | 台山市金桥铝型材有限公司 | 台山市 | √ |  | 2008年8月 | 台山市政府 | 市环保局 |  |
| 25 | 台澳铝业（台山）有限公司 | 台山市 | √ |  | 2008年8月 | 台山市政府 | 市环保局 |  |
| 26 | 广东省台山市海宴华侨农场糖厂 | 台山市 | √ |  | 2008年8月 | 台山市政府 | 市环保局 |  |
| 27 | 台山市骏华纺织印染有限公司 | 台山市 |  | √ | 2008年6月 | 台山市政府 | 市环保局 |  |
| 28 | 台山市化学制药有限公司 | 台山市 |  | √ | 2008年8月 | 台山市政府 | 市环保局 |  |
| 开平市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 开平市永顺包装造纸有限公司 | 开平市 | √ |  | 2008年9月 | 开平市政府 | 市环保局 |  |
| 30 | 罗赛洛（广东）明胶有限公司 | 开平市 | √ |  | 2007年10月 | 开平市政府 | 市环保局 |  |
| 31 | 开平市中源纺织染整二厂有限公司 | 开平市 | √ |  | 2008年5月 | 开平市政府 | 市环保局 |  |
| 32 | 香港润成（开平）整染厂 | 开平市 | √ |  | 2008年9月 | 开平市政府 | 市环保局 |  |
| 33 | 开平奔腾服装企业有限公司 | 开平市 | √ |  | 2007年9月 | 开平市政府 | 市环保局 |  |
| 34 | 开平依利安达电子有限公司 | 开平市 | √ |  | 2007年12月 | 开平市政府 | 市环保局 |  |
| 35 | 开平奔达纺织有限公司 | 开平市 |  | √ | 2008年6月 | 开平市政府 | 市环保局 |  |
| 36 | 开平富琳纺织制衣有限公司 | 开平市 |  | √ | 2008年9月 | 开平市政府 | 市环保局 |  |
| 37 | 开平市信迪染整厂有限公司 | 开平市 |  | √ | 2008年9月 | 开平市政府 | 市环保局 |  |
| 38 | 开平市中源纺织染整二厂有限公司 | 开平市 |  | √ | 2008年9月 | 开平市政府 | 市环保局 |  |
| 鹤山市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 鹤山丽得电子实业有限公司 | 鹤山市 | √ |  | 2008年9月 | 鹤山市政府 | 市环保局 |  |
| 40 | 鹤山市德柏纸袋包装品有限公司 | 鹤山市 | √ |  | 2008年9月 | 鹤山市政府 | 市环保局 |  |
| 41 | 鹤山瑞龙纺织有限公司 | 鹤山市 | √ |  | 2008年9月 | 鹤山市政府 | 市环保局 |  |
| 42 | 鹤山冠东洗染有限公司 | 鹤山市 |  | √ | 2008年8月 | 鹤山市政府 | 市环保局 |  |

附表8  2008年在线监控系统建设任务

| 序号 | 企业名称 | 所属市、区 | 监测项目 |  | 完成时间 | 责任单位 | 跟踪监督部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废水 | 废气 |  |  |  |  |
| 蓬江区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 | 蓬江区 | √ | √ | 2008年9月 | 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 | 市环保局 |  |
| 2 | 江门华沣特种玻璃有限责任公司 | 蓬江区 |  | √ | 2008年9月 | 江门华沣特种玻璃有限责任公司 | 市环保局 |  |
| 3 | 江门华尔润玻璃有限公司 | 蓬江区 |  | √ | 2008年9月 | 江门华尔润玻璃有限公司 | 市环保局 |  |
| 4 | 江门造纸厂 | 蓬江区 | √ |  | — | 江门造纸厂 | 市环保局 | 已进入破产程序 |
| 5 | 江门市文昌沙水质净化厂 | 蓬江区 | √ |  | 2008年9月 | 江门市碧源污水处理有限责任公司 | 市环保局 |  |
| 6 | 江门丰乐污水处理厂 | 蓬江区 | √ |  | 2008年9月 | 江门市碧源污水处理有限责任公司 | 市环保局 |  |
| 江海区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 广东江门益胜浮法玻璃有限公司 | 江海区 |  | √ | 2008年9月 | 广东江门益胜浮法玻璃有限公司 | 市环保局 |  |
| 新会区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 新会双水发电厂有限公司 | 新会区 |  | √ | 2008年9月 | 新会双水发电厂有限公司 | 市环保局 |  |
| 9 | 江门市新会区冠华针织厂有限公司 | 新会区 | √ |  | 2008年9月 | 江门市新会区冠华针织厂有限公司 | 市环保局 |  |
| 10 | 江门市新会区龙泉污水处理厂 | 新会区 | √ |  | 2008年9月 | 江门市新会区龙泉污水处理厂 | 市环保局 |  |
| 台山市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 台山市 |  | √ | 2008年9月 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 市环保局 |  |
| 12 | 台山市骏华纺织印染有限公司 | 台山市 | √ | √ | 2008年9月 | 台山市骏华纺织印染有限公司 | 市环保局 |  |
| 13 | 台山市台城污水处理厂 | 台山市 | √ |  | 2008年9月 | 台山市台城污水处理厂 | 市环保局 |  |
| 开平市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 开平中源纺织染整二厂 | 开平市 |  | √ | 2008年9月 | 开平中源纺织染整二厂 | 市环保局 |  |
| 15 | 罗赛洛(广东)明胶有限公司 | 开平市 | √ |  | 2008年9月 | 罗赛洛(广东)明胶有限公司 | 市环保局 |  |
| 16 | 香港润成（开平）整染厂 | 开平市 | √ |  | 2008年9月 | 香港润成（开平）整染厂 | 市环保局 |  |
| 17 | 开平市迳头污水处理厂 | 开平市 | √ |  | 2008年9月 | 江门市开平市迳头污水处理厂 | 市环保局 |  |
| 18 | 开平市永顺包装造纸有限公司 | 开平市 | √ |  | 2008年9月 | 开平市永顺包装造纸有限公司 | 市环保局 |  |
| 鹤山市 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 鹤山市造纸厂有限公司 | 鹤山市 | √ |  | 2008年9月 | 鹤山市造纸厂有限公司 | 市环保局 |  |
| 20 | 鹤山市污水净化厂 | 鹤山市 | √ |  | 2008年9月 | 鹤山市污水净化厂 | 市环保局 |  |
| 21 | 鹤山市共和污水处理厂 | 鹤山市 | √ |  | 2008年9月 | 鹤山市共和污水处理厂 | 市环保局 |  |

备注：我市国控重点污染源在线监控系统要求在2008年6月份以前完成建设，2008年9月前实行联网，2008年年底接受国家验收。