附件1

各市、区河涌整治工程2011—2012年实施计划

| 序号 | 项目名称 | 整治任务 | 完成时限 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天沙河引水增流工程 | 全面完成天沙河引水增流工程，实现引水增流，改善河水水质。 | 2011年12月 | 市水务局 |
| 2 | 紫水河整治工程 | 2011年底前完成新会区今古洲北部污水处理厂建设；组织开展配套污水管网工程建设；控制污染源，利用先进的环保处理技术改善河床底泥发黑发臭现象，改善水质。 | 2011年12月 | 新会区政府 |
| 3 | 麻园河整治工程 | 完善麻园河两岸截污管网；疏浚底泥，防治面源污染，改善水流；开展生态修复，改善水质。 | 2012年12月 | 江海区政府 |
| 4 | 沙坪河整治工程 | 完成鹤山市第二污水处理厂配套管网建设工程拦河闸2座、沙坪河整治泵站2座。 | 2012年12月 | 鹤山市政府 |
| 5 | 台城河整治工程 | 完成台山市台城污水处理厂二期工程建设；进一步完善截污管网，减轻入河污染负荷。 | 2012年12月 | 台山市政府 |

附件2

在役燃煤火电机组降氮脱硝改造工程2011-2012年实施计划

| 电厂名称 | 机组编号 | 机组容量(万千瓦） | 建议措施 | 完成时间 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东国华粤电台山发电有限公司 | 1 | 60 | LNB+SCR | 2012.12.31 | 台山市人民政府 |
| 广东国华粤电台山发电有限公司 | 2 | 60 | LNB+SCR | 2012.12.31 |  |
| 广东国华粤电台山发电有限公司 | 3 | 60 | LNB+SCR | 2013.3.31 |  |
| 广东国华粤电台山发电有限公司 | 4 | 60 | LNB+SCR | 2012.12.31 |  |
| 合计 | 4台 | 240 |  |  |  |

注：LNB即低氮燃烧技术，SCR即选择性催化还原法。